五丫口大桥交通限行方案研究服务

询比文件

询比单位：广州市荔湾区住房建设和园林局

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二O二三年一月

目    录

第一章  询比公告	2

第二章  评审办法	6

第三章  报价文件	7

第四章  合同	20

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取五丫口大桥交通限行方案研究服务的服务单位，现广州市荔湾区住房建设和园林局进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比单位：广州市荔湾区住房建设和园林局。

2.项目概况：五丫口大桥位于广州市荔湾区，是连接广州和南海两市的重要通道，东接广州市龙溪路，西接南海市海八路，跨越河涌。该桥长674.0m，分为左右两幅，跨径组合为13.0×20.0m+（56.0+78.0+42.7）m+11.0×20.0m。桥面采用钢筋砼铺装，横向布置为：0.25m（栏杆）+2.25m（人行道）+15.25m（3车行道+1机非混行）+1.5m（中央隔离带）+15.25m（3车行道+1机非混行）+2.25m（人行道）+0.25m（栏杆）。1#~13#跨上部结构为空心板梁，14#~16#跨上部结构为变截面预应力连续箱梁，单箱单室。两侧净悬臂5.0m，箱梁底板宽8.0m；下部结构为钢筋混凝土圆柱墩，钢筋混凝土轻型桥台，基础采用钻孔灌注桩。桥梁建设时间为1995年，桥梁设计荷载为汽超-20，挂-120，人群荷载3.5kN/m2。该桥2022年常规定期检测技术状况为D级，主要病害为右幅桥主要病害为上部结构14#~16#跨为预应力连续梁箱梁结构，腹板裂缝宽度最大值为0.44mm，不满足《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）表中5.3.2规定预应力混凝土梁桥不允许产生结构裂缝。2022年9月，桥梁特殊检测结论为承载能力不满足原桥设计标准（汽超-20），仅满足汽-20等级要求。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.资金来源：财政资金。

二、服务内容及服务期限

1.服务内容：根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）的相关要求，以及2022年9月30日专家组评审建议，拟对桥梁采取限行措施。现需根据桥梁状况及交通情况，编制桥梁交通限行方案研究方案，相关要求如下：

（1）调查区域交通情况，根据桥梁技术状况，制定切实可行的限行方案（在不减少通行车道的情况下，通过减少和重新布置重载车车道的方式，使桥梁保留汽超-20等级通行能力，并明确车道限重值），对限行情况下桥梁承载能力进行验算，确保桥梁运营安全的同时，最大程度确保区域通行能力；

（2）编制桥梁限行交通组织方案（施工图），包括桥梁限行措施和区域限行交通组织方案。

（3）上述成果须经专家组评审通过（专家组成员从市交通运输局相关专家库选取）。

2.技术要求：

（1）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）。

（2）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJ/T 233-2015）。

（3）《城市桥梁检测技术标准》（DBJT 15-87-2011）。

（4）《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）。

（5）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）。

（6）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）。

（7）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）。

（8）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009/2017）。

（9）《2022年荔湾区桥梁常规定期检测服务项目 五丫口大桥常规定期检测报告》。

（10）《五丫口大桥主桥应急特殊检测报告》。

以及相关标准、规范及法律法规等。

3.服务期限：自合同签订后20天内。

具体服务内容、技术要求及服务期限以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具有工程设计综合甲级资质或市政行业（桥梁工程专业）设计甲级资质。

3.报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。

3.本项目不接受联合体报价。

四、报价要求

1.最高报价限价：人民币273851.00元（大写：贰拾柒万叁仟捌佰伍拾壹元整）。报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。

2.报价要求：报价分成三部分（区域交通流量调查、限行方案研究及桥梁承载能力验算、限行交通组织方案），由参加报价者根据自身条件，参考《工程勘察设计收费指导》、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协[2015]8号）进行报价。

五、中选委托书的领取

本次的询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2023年1月10日至2023年1月15日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2023年1月10日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2023年1月15日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）、联合体共同报价协议书（如有）及身份证原件在2023年1月16日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区鹤盛路254号（停车场东5米），逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区住房建设和园林局对公告及询比文件有最终解释权。

十一、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区住房建设和园林局

联系人：唐先生

联系电话：13480277523

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：邓小姐

联系电话：13250582540

广州市荔湾区住房建设和园林局

2023年1月10日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，详见附件五-5.1）、授权代表委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件）；

6.项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书及社保证明等文件（复印件）；

7.专业人员配备情况表（原件，格式详见附件八），须附技术服务人员相关证书及社保证明等文件（复印件）；

8.报价人声明（原件，格式详见附件九）；

9.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

10.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

11.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人简历表

8.专业人员配备情况表

9.报价人声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具有工程设计综合甲级资质或市政行业（桥梁工程专业）设计甲级资质。 |  |  |  |
| 3 | 报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。 |  |  |  |
| 4 | 本项目不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 5 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。 |  |  |  |
| 6 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似业绩 | 24 | 报价人自2019年1月1日至今承接过类似市政工程项目（服务范围须包含最大跨径70米以上的连续梁桥新建或加固工程）交通限行方案研究或设计业绩的，每项得6分，最高得24分。 |
| 二 | 项目负责人 | 10 | 1、具有路桥相关专业教授级（或正高级）工程师职称的得5分；具有路桥相关专业高级工程师职称的得3分。 2、具备一级注册结构工程师（桥梁专业）资格，得3分。 3、具备注册土木工程师（道路工程）资格的得2分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得10分。 |
| 三 | 其他技术人员（项目负责人除外） | 15 | 配备的道路、桥梁、交通、结构、造价各专业负责人员：各专业负责人具备相关专业高级（或以上）工程师职称或具备相应专业注册执业资格的每人得3分；具备相关专业中级工程师职称每人得1分。 以上专业负责人员有多个等级证书的，只按最高级别单独计分一次，不得重复计分。无或其他情况不得分，本项最高得15分。 |
| 四 | 企业荣誉 | 15 | - 2019年至今，报价人承接的类似市政工程项目（须包含桥梁工程）获得咨询类或设计类的奖项情况： - 获得过国家级奖项的，每项得5分； - 获得过省级奖项的，每项得3分； - 获得市级奖项的，每项得2分。 - 同一项目获得多个等级奖项的，按最高等级计分一次，不重复计分。无或其他情况不得分，本项最高得15分。 |
| 五 | 企业信誉 | 6 | 2019年1月1日至今，报价人获得省级或以上市政行业协会颁发的（勘察设计）企业信用等级评价证书AAAAA级的得6分，获得AAAA级的得3分，获得AAA级的得1分。无或其他情况不得分，本小项最高得6分。 |
| 六 | 企业纳税 | 5 | 2021年报价人获得国家税务机关“A级纳税人”信用评价，得5分；“B级纳税人”信用评价，得3分；“C级纳税人”信用评价，得1分；其他情况不得分。 |
| 七 | 管理体系 | 5 | 报价人同时具备有效期内的管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.职业健康安全管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书； 4.知识产权管理体系认证证书； 全部具备得5分，具备其中三项证书得3分；具有其中二项证书得1分；其他情况不得分。 |
| 八 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣1分，每低于1%，扣0.5分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总计 |  | 100 | / |

备注：

1.①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明工作内容为准，如合同内容未能体现连续梁桥及其跨径需另行提供其他证明材料。未提供的不得分。

2.①项目负责人及主要技术人员需按评分标准要求提供职称证书、注册证书（未实行分级的注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师）、执业资格证书及本单位2022年9月份至2022年11月份社保等证明材料；未提供的不得分。

②注册造价工程师指根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内；注册一级造价工程师资格指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人〔2018〕]67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。

3.企业荣誉：①需提供相关机构颁发的获奖证书或其官方网站上公布的获奖名单页截图，未提供的不得分。时间以证书或公布名单载明的时间为准。如证书颁奖单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在该平台网站上有登记备案，否则不得分。

4.企业信誉：①需提供相关行业协会颁发的企业信用等级评价证书或其官方网站上公布的名单页截图。②需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在该平台网站上有登记备案，否则不得分。

5.企业纳税需提供相关国家税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明，否则不得分。

6.体系认证情况需提供体系证书复印件，否则不得分。

7.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人报价人公章。

附件三

正本

五丫口大桥交通限行方案研究服务

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

| 序号 | 内容名称 | 单位 | 数量 | 综合单价限价（元） | 综合单价报价（元） | 合价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域交通流量调查 | 项 | 1 | 53000.00 |  |  |  | 工程量：小于2万平方米 |
| 2 | 限行方案研究及桥梁承载能力验算 | 项 | 1 | 93651.00 |  |  |  | 工程量：1项 |
| 3 | 限行交通组织设计 | 项 | 1 | 127200.00 |  |  |  | 工程量：小于2万平方米 |
| 总报价（1+2+3）（单位：人民币元） |  |  |  |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |  |  |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准。

- 报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

- 上述综合单价均为含税单价。

4.若综合单价高于报价要求，将按询比公告“四、报价要求”第2点调整单价确定合同总价。

报价人：                  （法人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机号码）：

日期：      年    月    日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改五丫口大桥交通限行方案研究服务报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

项目名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件七

项目负责人简历表

项目名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

| 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  | 现任职务 |  |  |  | 文化程度 |  |  |
|  |  | 主要资格证书名称及 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 同类项目工作经历 | 项目名称 |  | 项目业主 |  | 项目类型 |  | 项目中担任的职务 |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件八

专业人员配备情况表

项目名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

| 序号 | 姓名 | 专业类别 | 拟派本项目职务 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件九

报价人声明

本项目询比人：广州市荔湾区住房建设和园林局

本公司就参加五丫口大桥交通限行方案研究服务询比活动，作出郑重声明：

一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。

二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委任的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围。

本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

特此声明。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年    月   日

- 第四章  合同

五丫口大桥交通限行方案研究服务合同

工 程 名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务

合 同 名称：五丫口大桥交通限行方案研究服务合同

工程地点：广州市荔湾区

合同编号：荔住建合字〔2023〕  号

承接证书等级：

发包人：广州市荔湾区住房建设和园林局

承接人：

签订日期：二〇   年   月   日

甲方：广州市荔湾区住房建设和园林局

乙方：

根据委托书            ，经甲乙双方充分协商，五丫口大桥交通限行方案研究服务工作事宜达成以下一致意见，并签订服务合同，双方共同遵守。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

1.2委托书；

1.3国家及地方﹑广州市建委有关建设工程勘察承接管理法规和规章。原国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察承接收费管理规定》的通知（计价格［2002］10号）。

1.4 建设工程批准文件。

第二条承接依据

2.1发包人给承接人的委托书或承接报价文件

2.2发包人提供的基础资料

2.3承接人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

第三条	合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本合同书

3.2发包人要求及委托书

3.3询比文件及其附件

3.4报价书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及承接内容

| 序号 | 项目名称 | 承接阶段 | 规模及投资 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五丫口大桥交通限行方案研究服务 | 限行方案研究、施工图设计 | - 区域交通流量调查、限行方案研究及桥梁承载能力验算、限行交通组织设计。 | - （一）调查区域交通情况，根据桥梁技术状况，制定切实可行的限行方案（在不减少通行车道的情况下，通过减少和重新布置重载车车道的方式，使桥梁保留汽超-20等级通行能力，并明确车道限重值），对限行情况下桥梁承载能力进行验算，确保桥梁运营安全的同时，最大程度确保区域通行能力； - （二）编制桥梁限行交通组织方案（施工图），包括桥梁限行措施和区域限行交通组织方案。 - （三）上述成果须经专家组评审通过（专家组成员从市交通运输局相关专家库选取）。 |

第五条发包人向承接人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托书 | 1 |  | /年/月/日 |
| 2 | 其它相关资料 | 1 |  | /年/月/日 |

第六条承接人向发包人交付的承接文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件 名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域交通流量调查成果、限行方案研究及桥梁承载能力验算成果、限行交通组织方案。 | 根据发包人需要，另行通知 | 专家评审论证通过 | 按到通知函后20日内 |

第七条费用

7.1 本合同服务费暂定为人民币    万元。

7.2 服务费用明细表，最终服务费经发包人和财政部门（如需要）审定为准。

服务费用明细表

| 序号 | 内容名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域交通流量调查 | 项 | 1 |  |  | 工程量：小于2万平方米 |
| 2 | 限行方案研究及桥梁承载能力验算 | 项 | 1 |  |  | 工程量：1项 |
| 3 | 限行交通组织设计 | 项 | 1 |  |  | 工程量：小于2万平方米 |
| 总报价（1+2+3）（单位：人民币元） |  |  |  |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准。

2.报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

3.如果综合单价高于《工程勘察设计收费指导》、《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协[2015]8号），则调整单价确定合同总价。

7.3本合同的服务费已包括完成该项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，发包人不再另行结算支付。

第八条支付方式

8.1 服务费支付办法：本合同生效后，发包人按照《建设系统关于贯彻市政府〈广州市市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法〉的通知》（穗建城[2001]183号）中集中支付资金的操作程序，向承接人支付服务费。

8.2工程服务费由发包人按照《建设系统关于贯彻市政府<广州市市本级基本建设项目财政性资金集中支付实施办法>的通知》（穗建城[2001]183号）集中支付资金的操作程序及穗建督[2008]382号文件精神，向承接人支付服务费。合同生效后，发包人向承接人支付最高不超过服务费总额的20%作为定金。成果通过专家评审通过后可支付至服务费总额的80%（均含定金）。工程竣工验收合格后支付至服务费总额的100％。本项目为财政投资项目，所有付款以财政部门统一规定执行。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承接人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承接人违反国家有关标准进行承接。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承接人按本合同第六条规定的交付成果文件的时间顺延。

9.1.2发包人变更委托项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承接人返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承接人所耗工作量向承接人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承接人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已开始工作的，发包人应根据承接人已进行的实际工作量支付费用。

9.1.4发包人要求承接人比合同规定时间提前交付成果文件时，须征得承接人同意，不得严重背离合理承接周期。

9.2承接人责任

9.2.1承接人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行工作，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付成果文件（出现9．1．1、 9．1．2、 9．1．4规定有关交付承接文件顺延的情况除外）。并对提交的成果文件的质量负责。

9.2.2成果合理使用年限：按国家有关规定执行。

9.2.3承接人须提交一份工作计划及工作人员分工表并遵照实施，参与人员必须具备工作资质。未经业主批准，承接单位不得无故更换参与人员。

9.2.4对于工程设计变更相关事宜，承接人应严格按照合同以及发包人有关变更管理办法的规定执行。

9.2.5承接人对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承接人成果错误造成工程质量事故损失，承接人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的服务费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％。

9.2.6由于承接人原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，罚款1万元。

9.2.7合同生效后，承接人要求终止或解除合同，承接人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人服务费总额10％的违约金。

### 9.2.8承接人交付成果文件后，按规定参加专家评审和有关上级的成果审查，并根据评审意见和审查结论，在  5  天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承接人按合同规定时限交付成果文件。一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行成果交底、处理有关成果问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，承接人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

9.2.9承接人交付的经专家评审和有关上级审查通过的成果，如发包人在实施过程中根据现场实际情况对成果质量存疑，发包人可要求对成果进行再次专家论证评审（专家经发包人与承接人协商从的市级专家库中选取），承接人必须配合，并对专家提出建议与意见进行答复，对成果进行修改与完善，由此产生的相关工程费用按条款9.2.5执行。如成果经评审存在瑕疵，专家评审费用由承包人负责，否则，由发包人负责。

9.2.10本合同期内，承接人必须依时派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现承接人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款1万元。

9.2.11本项目施工过程中，承接人必须派出合适人员参与按有关规定须有承接人参加的各部位的验收，若发现承接人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款1万元。

9.2.12承接人必须对施工过程中涉及到的成果或成果变更问题及时予以解决；一般情况下，承接人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对成果或成果变更问题做出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更成果。若因承接人原因而拖延，则根据对发包人的影响程度，每次罚款1万元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

9.2.13本项目由承接人负责规划报建、防雷报建、消防报建、环保报建、水利报建等报建工作，并承担其费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外），发包人给予必要的协助。

9.2.14承接人应派专人进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在承接费中）。

9.2.15在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承接人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的关于环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.15如需分包，分包内容及分包人的选定须经发包人审查批准，承包人不得私自分包，否则除扣除私自分包部分全额承接费用外，承包人还需承担由此造成的一切损失。

第十条	保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十二条	合同生效及其他

12.1承接人为本合同项目的服务至竣工验收结束为止。

12.2本工程项目中，承接人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承接人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.3发包人委托承接人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效，一共 份（其中，正本  份，副本 份）, 发包人  份（一正  副），承接人  份（一正  副）。

12.6双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：	           承接人名称：

广州市荔湾区住房建设和园林局

（盖章）	     （盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：						  委托代理人：

住所：广州市荔湾区信义路21号     住所：

邮政编码：510370                  邮政编码：

电话：             		         电话：

传真：             			      传真：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：2023年  月  日	      签订日期：2023年  月  日

委托书：