广州市荔湾区2021年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：广州市荔湾区财政局

填报人：谢泽明

联系电话：81264610

填报日期：2022年3月18日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

荔湾区十分重视涉农资金的管理和使用。鉴于荔湾属于非农区，因此暂未成立涉农资金整合领导小组，具体工作由区农业部门和财政部门按各自职能展开。2021年度荔湾区涉农资金按照上级转移支付资金的任务清单进行分配，专款专用，暂未发现挪用、截留等违反财经纪律现象。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年荔湾区上级转移支付涉农资金共3260.41万元，其中市资金3254.83万元，省资金5.58万元，涉及13个项目，分别由区住房建设局、原区农业农村和水务局、区规划和自然资源分局承担。预算分配安排情况及绩效目标已按规定随单位部门预算进行下达和公开。明细详见附件１。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，我区共统筹整合各级涉农资金3260.41万元支持13个涉农资金项目，其中：省级涉农资金5.58万元，属于基本农田补助经费。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出2037.33万元，预算执行率为62.49%，其中：省级涉农资金5.58万元，执行率100%，市级资金2031.75万元，执行率62.59%。

未能100%形成实际支出的原因主要是工程部分未能按年初计划实施。如生态林业建设类和水务建设类项目资金下达2894.83万元涉及8个项目，支付1671.75万元，支付率57.75%。8个项目中5个100%支付完毕，荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程、海中涌堤岸整治工程、江尾涌堤岸整治工程等3个项目支付率仅为44.40%。

（二）项目实施情况。

2021年度，我区共实施涉农资金项目13个，区财政局组织区农水局、区住建局和区规划资源分局，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，13个项目基本完成了项目年度绩效目标。其中：

1. 各区农产品质量安全监测财政补助项目

2021年圆满完成农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务；配合完成有关上级部门开展的各项监测工作；辖区农产品质量安全状况平稳向好，没有发生重大农产品质量安全事故。其中：

（1）2021年完成产地蔬菜上市前农药残留速测724份、风险抽样监测40份、监督抽查10份，合格率均为100%，农业农村部、省、市、区农产品质量安全监测工作任务完成率100%；

（2）2021年完成产地蔬菜上市前农药残留速测720份，合格率为100%；

（3）2021年辖区产地蔬菜上市前农药残留速测和风险抽样监测合格率均为100%，无重大农产品质量安全事故；

（4）2021年农药使用总量比2020年减少1.1%，2021年化肥使用总量（折纯）比2020年减少24.5%，确保农药、化肥使用量零增长，保障农产品质量安全。

2.广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目

根据市、区有关文件精神，荔湾区配备了12名街道专职农产品质量安全员组建安全员队伍。按市区5：5原则足额保障人员经费，确保专款专用，推动农产品质量安全监管服务工作落到实处。其中：

（1）根据市、区有关文件精神，为7个涉及种植和农资经营的街道配备12名专职农产品质量安全员，确保农产品质量安全监管服务工作落到实处，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题；

（2）2021年对辖区产地蔬菜进行上市前农药残留速测，共速测720份，合格率为100%。

(3)全区农产品质量安全告知和承诺率为100%，农产品生产和农资经营稳定、有序。

3.动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金

加强狂犬病等重大动物疫病防控，提高动物免疫密度，防止重大动物疫病的发生，保障市民身体健康和公共卫生安全，全年重大动物疫情发生次数≤0次，动物春（秋）季集中强制免疫及时完成情况100%。其中：

(1)对畜禽应免尽免，提高免疫效果，狂犬病免疫抗体水平合格率达87.5%，超过70%目标值；动物产地检疫率达100%。全年无重大动物疫情发生；

(2)动物春（秋）季集中强制免疫及时完成情况，通过落实各项重大动物疫病防控措施，杜绝狂犬病等重大动物疫病发生，保障市民身体健康和公共卫生安全。

4.政策性关闭生猪定点屠宰场财政补助项目

根据广州市政策性关闭生猪定点屠宰场部署，荔湾区已完成关闭任务，并于2021年4月将市补助300万发足额及时放给广州市蓝峻食品有限公司。过程未发生争议及纠纷事项。

5.生态景观林带工程财政补助项目

通过实施工程建设，提升了花地河东岸地块的绿化，丰富了单一色相，大大提升荔湾区城市门户形象，增加了居民的环境公共安全感指数，大大增加了游人休憩场所，带动了周边就业增长率。项目已完工，已100%完成年度预算资金支付率。其中：

( 1)年初指标值是植物品种的数量大于5种。指标值完成情况是植物品种的数量大于5种；

(2)年初指标值是绿化景观提升率大于90%。指标值完成情况是绿化景观提升率达到100%。

6.牛肚湾涌综合整治工程 （东岸堤岸整治工程）

项目在实施过程中，项目主管部门严格履行监管职责，对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。通过实施本项目，有效提高河涌防洪排涝功能，提升人居环境，保障群众生命财产安全。截至2021年年底，到位资金210万元支付210万元，预算支出执行率100%。其中：

(1)通过实施牛肚湾涌综合整治工程（东岸堤岸整治工程），提高河涌防洪排涝能力，使其提高到20年一遇的防洪标准,重大水务安全事故发生次数为0；

(2)提升人居环境，有效提高河涌防洪排涝安全，保障群众生命财产安全,民众满意度达到预期指标95以上%。

7.沙基涌六二三路段堤防达标工程

项目在实施过程中，项目主管部门严格履行监管职责，对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。同时定期收集项目绩效运行信息，分析预测绩效运行趋势，加快项目执行进度，年度转移支付资金支付率100% 。其中：

(1)本年度项目实施后，河堤加固的长度为1243米。将北岸防洪标准提高到200年一遇；

(2)片区的抗洪能力得到提升。通过实施本工程沙基涌北侧形成了封闭的抗洪体系，提升了片区的安全性，保障群众生命财产安全；提升了人居环境。

8.海中涌堤岸整治工程

海中涌堤岸整治工程2021年度市涉农资金安排的预算金额合计为400万元，预算资金全部到位并支付了15.59%。经过自评，财务资料真实完整，财务按制度核算、按规定用途和标准使用资金，无虚列、截留、挤占、挪用等问题。项目在实施过程中，项目主管部门对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。其中：

(1)安全事故发生数为0；

(2)施工过程中居民投诉数为0；

(3)有效提高河涌防洪排涝功能，提升人居环境，保障群众生命财产安全；

(4)民众满意度达到预期指标95%以上。

9.东沙涌综合整治工程

东沙涌综合整治工程2021年度市涉农资金安排的预算金额合计为300万元，预算资金全部到位并支付了100%，按规定用途和标准使用资金，暂未发现无虚列、截留、挤占、挪用等问题。项目在实施过程中，项目主管部门对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。其中：

(1)安全事故发生数为0；

(2)施工过程中居民投诉数为0；

(3)提高河涌防洪排涝能力，使其提高到20年一遇的防洪标准；

(4)民众满意度达到预期指标95%以上。

10.棉村水闸泵站工程

棉村水闸泵站工程2021年度市涉农资金安排的预算金额合计为150万元，预算资金全部到位并支付了100%，按规定用途和标准使用资金，暂未发现无虚列、截留、挤占、挪用等问题。项目在实施过程中，项目主管部门对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。其中：

(１)水闸泵站建成合格率100%；

(２)安全生产事故数为0；

(３)通过实施本项目，减少区域内涝，调蓄河涌水体，保障群众生命财产安全;

(４)民众满意度达到预期指标100%。

11.江尾涌堤岸整治工程

江尾涌堤岸整治工程2021年度市涉农资金安排的预算金额合计为200万元，预算资金全部到位并支付了14.43%。暂未发现资金虚列、截留、挤占、挪用等问题。项目在实施过程中，项目业主对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。其中：

(１)安全事故发生数为0；

(２)施工过程中居民投诉数为0；

(３)有效提高河涌防洪排涝功能，提升人居环境，保障群众生命财产安全；

(４)民众满意度达到预期指标95%以上。

12.荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程

荔湾区十七条河涌水环境治理—河涌整治工程2021年度市涉农资金安排的预算金额合计为1600万元，预算资金全部到位并支付了55.36%。暂未发现资金虚列、截留、挤占、挪用等问题。项目在实施过程中，项目主管部门对本项目的建设单位进行业务指导与管理，提高管理者的素质，切实保证项目质量，使绩效评价对管理发展真正起到推动作用，提高工作绩效的改进状况和管理效率。其中：

(１)工程质量检查平均用时不少于一小时；

(２)工程全面检查次数每月不少于两次；

(３)项目施工材料单位造价行业标准水平，概算价控制范围内；

(４)减少区域性内涝，各片区内涝现状改善明显；

(５)是提升河涌水环境，各片区内水体黑臭改善明显；

(６)民众满意度达到预期指标95%以上。

13.荔湾区基本农田经济补偿

我区实际划定基本农田3720亩，超过市下达我区永久基本农田保护面积3705亩的任务；2021年按标准分配金额应为5.58万元，已全部到位并100％支付。通过建立永久基本农田保护经济补偿制度，使广大农村集体经济组织和农民在承担耕地和永久基本农田保护责任的同时，获得一定的经济补偿，以调动其保护耕地和永久基本农田的积极性，促进农业生产和社会经济的可持续发展。通过绩效管理，达到年初设定的目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

荔湾区个别涉农项目支付率未能按年初计划完成，主要受到2021年荔湾疫情影响，以及部分项目工程施工未能按原计划实施。下一步，一方面将督促项目实施单位，前期充分进行可行性研究，科学有序安排工程项目开展；另一方面，在实施过程中加强项目管理，发挥涉农资金整合整合力度和优势，对进度慢的项目及时调整到进度快条件成熟的项目。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据各单位个项目的实施情况，区财政将及时向市部门反馈，并根据各项目的进度及时调整区配套资金。相关绩效自评结果在区政府网站予以公开。

六、其他需要说明的问题

荔湾区暂未发现中央巡视、各级审计和财政监督中发现涉农资金问题。

附件：

- 2021年荔湾区涉农转移支付资金下达及支付情况统计表

2. 涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

3.涉农资金安排和项目实施总体情况表