2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

询比文件

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二O二三年十二月

目    录

第一章 询比公告	2

第二章 评审办法	5

第三章 报价文件	6

第四章 合同	19

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理服务单位，现广州市荔湾区市政园林绿化管理中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

2.项目管理单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.项目内容：荔湾区辖内18个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具、灯泡及配件、灯杆、专用变压器、接线盒、防雷接地装置等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、投诉处理、移交接管、落实上级交办函等工作。

5.项目投资及资金来源：维护费暂按193.6万元计算。由荔湾区财政资金安排。

二、服务范围、期限及服务质量

1.服务范围：施工前准备阶段：协助业主办理场地移交、办理相关许可证照、报建报批及其他前期准备工作。

（1）施工阶段：包括但不限于工程施工阶段所有与本工程有关的安全、质量、文明施工、环保、资料、工程量审核、进度、投资控制、检验监测、监督巡查、相关上报信息资料的审核、使用“广州市荔湾区市政维护管理信息系统”上传的监理工作及安全管理、合同管理、信息管理、审核每期送审的工程结算、做好每期支付的资料整理和审核工作、对应的台账及相关协调工作等。

（2）应急抢险：按抢险应急预案要求到达现场，过程监控旁站。如有需要制定应急抢险方案的，监理需要负责审核等工作。

（3）完成业主交办的其他施工任务等监理工作。

（4）完工验收及保修阶段：包括但不限于完工验收及完工验收资料移交档案（按市城建档案要求）、整改、工程移交及实物移交、审核工程结算、完工备案等，按国家相关规定执行。

注：建设工程勘察、设计、施工、保修等阶段监理与相关服务的具体内容执行国家、行业相关规范、规定。

2.服务期：2024年1月1日-2024年12月31日。

3.服务质量：监理人提供的监理与相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

具体的服务范围、服务期及质量以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程监理综合资质，或具备市政公用工程专业监理丙级或以上资质。

3.报价人拟委派的项目总监理工程师须具备在报价单位注册的《注册监理工程师》资格，其注册专业为市政公用工程，并具备本科或以上学历。

4.本次询比不接受联合体报价。

四、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币64000.00元（大写：陆万肆仟元整）。

2.报价要求：报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。

3.结算方式：本项目中选价为暂定价，监理费结算按照“国家发展改革委、原建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”（发改价格[2007]670号），以建安工程费结算价分档定额计费，并执行报价浮动幅度值。服务收费按施工监理服务收费基准价乘以（1-下浮率）进行计取。最终结算金额以甲方的相关部门或委托的第三方审定的金额为准。若结算价超过签约合同价，则按照签约合同价包干。

具体结算方式以合同约定为准。

五、成交通知书的交付

本次的询比项目的成交通知书由询比代理服务机构通知中选单位领取。

六、询比文件的获取时间

1.凡有意参加报价者，请于2023年 12 月 14 日至2023年 12 月 18 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2023年 12 月 14 日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2023年 12 月 18 日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2023年 12 月 19 日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区市政园林绿化管理中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

联系人：           张小姐

联系电话：      18826493363

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：          邓小姐

联系电话：      13250582540

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

2023年12月14日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘或u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系方式”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，格式详见附件五-5.1）法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.总监理工程师及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附总监理工程师及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（原件，详见附件八）；

9.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件九）；

10.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

11.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.总监理工程师及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程监理综合资质，或具备市政公用工程专业监理丙级或以上资质。 |  |  |  |
| 3 | 报价人拟委派的项目总监理工程师须具备在报价单位注册的《注册监理工程师》资格，其注册专业为市政公用工程，并具备本科或以上学历。 |  |  |  |
| 4 | 本次询比不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 5 | 报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 6 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

- 2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。附件二

附件二

综合评分表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业业绩 | 20 | 报价人自2020年1月1日至今独立完成过质量合格的类似市政公用工程监理工程项目业绩，每1项得4分；最高得20分。没有的不得分。 注：需同时提供中标通知书（成交通知书）或免招标的相关证明、监理合同、竣工验收报告或竣工验收证明复印件加盖公章，完成时间以竣工验收报告或竣工验收证明的时间为准，不提供不得分。 |
| 二 | 总监理工程师 | 10 | 1、工作经历20年（含）以上的得6分，15（含）-20年（不含）的得4分，10（含）-15年（不含）得2分，10年（不含）以下得1分。本小项最高得6分，无或其他情况不得分。 2、持有本单位的一级注册造价工程师证（含原注册造价工程师证）的，得2分。本小项最高得2分，无或其他情况不得分。 3、具备本单位注册的市政公用工程专业一级注册建造师执业资格的，得2分；具备本单位注册的市政公用工程专业二级注册建造师执业资格的，得1分。本小项最高得2分，无或其他情况不得分。 本项累计最高得10分。 注：需提供资格证书、毕业证书、本单位注册造价工程师注册证（未实行分级的注册造价工程师自动划分为一级注册造价工程师）及注册建造师注册证、执业资格证书复印件及本单位2023年9月份至2023年11月份社保等证明材料。工作经历以监理工程师执业资格证书的签发时间为准。 |
| 三 | 拟投入其他主要人员（项目总监理工程师除外） | 10 | 拟投入的专业监理人员（项目总监理工程师除外）满足本项目各专业（市政工程专业监理工程师1人、土建专业监理工程师1人、电气专业监理工程师1人、造价专业人员1人）要求的得10分，1个专业不满足的扣2.5分，扣至0分为止。 注：①需提供相关专业监理工程师上岗证书、职称证书、毕业证书或注册执业证书及本单位2023年9月份至2023年11月份社保等证明材料，未提供的不得分。 ②专业监理工程师所属专业以其毕业证书或职称证书上所列的专业为准。 |
| 四 | 企业荣誉 | 15 | 2020年1月1日至报价人曾独立完成过的市政公用工程监理项目获得奖项的： 1、获得国家级工程质量奖项一项得5分，本小项最高得15分； 2、获得省级工程质量奖项一项得4分，本小项最高得12分； 3、获得市级工程质量奖项一项得3分，本小项最高得6分。 以上合计最多累计得15分。 注：须提供获奖证书复印件加盖公章；国家级奖指鲁班奖、国家优质工程奖、市政金杯示范工程奖、詹天佑奖、国家优质工程金质奖（金奖）；省级或市级奖项是指由建设行政主管部门或行业协会颁发的工程质量类奖项；对同一工程奖项按最高奖项计取。（获奖证书如颁奖单位为协会的，还须提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），没有提供不得分）。 |
| 五 | 企业信誉 | 8 | 报价人连续9年（必须包含2022年度）以上（不含本数）或以上获得省级或以上诚信示范企业（诚信兴商）称号的得8分，连续5年（含本数）-9年（含本数）的得5分；3年（含本数）-5年（不含本数）的得3分；3年（不含本数）以下的得1分。没有的不得分。 注：须提供相关证明材料复印件加盖公章。 |
| 六 | 管理体系认证情况 | 12 | 报价人具备以下管理体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： 1、质量管理体系认证证书； 2、职业健康安全管理体系认证证书； 3、环境管理体系认证证书； 4、信息安全管理体系认证证书； 5、诚信管理体系认证证书； 6、售后服务认证证书； 每项得2分，没有的不得分。本项最高得12分。 注：须提供证明材料复印件加盖公章，证书须在有效期内。 |
| 七 | 企业工程管理经验 | 5 | 报价人在“全国投资项目在线审批监管平台”完成了工程咨询单位备案手续，开始从事工程咨询业务时间至今15年（含）以上得5分，10年（含）至15年（不含）得3分，10年（不含）以下得1分。无或其他情况不得分。 注：需提供全国投资项目在线审批监管平台http://new.tzxm.gov.cn//tzpt/statics/html/consult/1.shtml网页截图。未提供不得分。 |
| 八 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%的，扣0.5分，每低于1%的，扣0.3分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值的作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值的作为报价基准价（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） |
| 总计 |  | 100 | / |

附件三

正本

2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

| 序号 | 项目 | 最高限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理 | 64000.00 |  |  |
| 2 | 总报价（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准。

2.报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年         月         日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件七

总监理工程师及其他人员配备情况表

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 2 | 专业监理人员 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

- 第四章  合同

SF-2019-0206

项目编码：

工程编码：

合同编号：

广州市建设工程监理合同

工程名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

工程地点：广州市荔湾区

委 托 人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

监 理 人：

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目    录

第一部分  协议书	24

一、工程概况	24

二、词语限定	24

三、组成本合同的文件	24

四、总监理工程师	24

★六、期限	25

七、双方承诺	25

八、合同生效	25

九、合同份数	25

第二部分  通用条款	27

1. 定义与解释	27

2. 监理人的义务	29

2.1 监理的范围和工作内容	29

2.2 监理与相关服务依据	31

2.3 项目监理机构和人员	31

2.4 履行职责	32

2.5 提交报告	33

2.6 文件资料	33

2.7 使用委托人的财产	33

2.8履约担保	33

3．委托人的义务	33

3.1 告知	33

★3.2 提供资料	34

★3.3 提供工作条件	34

3.4 委托人代表	34

3.5 委托人意见或要求	34

3.6 答复	34

3.7 支付	34

3.8  支付担保	35

4. 违约责任	35

4.1 监理人的违约责任	35

4.2 委托人的违约责任	35

4.3 除外责任	35

★5. 支付	36

5.1 支付货币	36

5.2 支付申请	36

★5.3 支付酬金	36

5.4 有争议部分的付款	36

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	36

6.1生效	36

★6.2变更	36

★6.3 暂停与解除	37

6.4 终止	38

7. 争议解决	39

7.1协商	39

7.2调解	39

7.3仲裁或诉讼	39

8. 其他	39

8.1 外出考察费用	39

8.2 检测费用	39

8.3 咨询费用	39

8.4 奖励	39

8.5 守法诚信	40

8.6 保密	40

8.7 通知	40

8.8 著作权	40

8.9工程获奖奖励	40

第三部分  专用条款	41

1. 定义与解释	41

2. 监理人义务	41

2.1 监理的范围和内容	41

2.2 监理与相关服务依据	42

2.3项目监理机构和人员	43

2.4 履行职责	43

2.5 提交报告	43

2.6 履约担保	43

3. 委托人义务	44

3.1 委托人代表	44

3.2 答复	44

3.3 支付担保	44

4. 违约责任	45

4.1 监理人的违约责任	45

★5. 支付	45

5.1 支付货币	45

5.2 支付申请	45

★5.3 支付酬金	46

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	46

6.1 生效	46

7. 争议解决	46

7.1协商	46

7.2 调解	46

7.3 仲裁或诉讼	47

8. 补充条款	47

总 说 明

为了指导建设工程监理合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206），现就有关问题说明如下：

一、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的组成

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程监理的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程监理管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的适用范围

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目监理服务的合同订立。其中，通用条款中带★号的条文，其内容是完整不可分割的，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）的内容，约定双方具体的权利义务。

三、其他事项

《广州市建设工程监理合同》（SF-2019-0206）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。

# 第一部分  协议书

委托人（甲方）：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

监理人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

项目名称：2024年荔湾区光亮工程维护服务项目监理

工程规模：荔湾区辖内18个路段的大楼外墙及楼顶的景观光亮设施或路灯的三遥控制设备、照明配电控制箱、电表箱、电表、电线（缆）及保护管、照明灯具、灯泡及配件、灯杆、专用变压器、接线盒、防雷接地装置等光亮工程设施的检查维护、巡查、清洗清洁及应急抢险、投诉处理、移交接管、落实上级交办函等工作。

投资金额：暂定 193.6万元（最终以区财政部门审定为准）

资金来源：荔湾区财政资金

建设工期或周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.2款赋予的规定一致。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

签约酬金（大写：                 ，¥           ）。（最终的监理费结算价按工程结算价进行调整，工程结算价以区财政部门审核的结果为准。）

中选下浮率：      %

- ★六、期限

1. 监理期限：自  2024  年  1  月  1  日始，至  2024  年  12  月  31  日。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同生效

本合同订立时间：          年       月      日。

本合同订立地点：      广州市荔湾区       。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

## 九、合同份数

本合同一式 八 份，具有同等法律效力，其中甲方执四 份，乙方执 四份。

委托人：（盖章）                 监理人：（盖章）

地      址：                    地      址：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电    话：                      电    话：

传    真：                      传    真：

开户银行：                      开户银行：

账    号：                      账    号：

邮政编码：                      邮政编码：

电子邮箱：                       电子邮箱：

# 第二部分  通用条款

- 1. 定义与解释

- 1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、维护等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在维护阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

★1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

★1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

（1）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）协议书；

（3）中标通知书（适用于招标工程）或成交通知书（适用于非招标工程）；

（4）投标函及投标函附录（适用于招标工程）或服务建议书（适用于非招标工程）；

（5）专用条款及附件；

（6）通用条款；

（7）询比文件（包括补充、修改、澄清的文件、工作量清单及总说明等）；

（8）专用条款约定的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 2. 监理人的义务

- 2.1 监理的范围和工作内容

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国建设部令第279号）和《建设工程监理范围和规模标准规定》（中华人民共和国建设部令第86号），按中华人民共和国国家标准GB/T50319-2013《建设工程监理规范》执行。

2.1.1 监理范围：指维护准备期、维护期、完工结算期、质量保修期全过程监理服务，具体内容在专用条款中约定。

2.1.2 除专用条款另有约定外，监理工作内容：在维护阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动，具体内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查承包人提交的维护组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、维护扬尘污染防治措施、危险性较大分部分项专项工程维护方案、用工实名管理等专项维护方案是否符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》等工程建设强制性标准；

（5）按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和维护进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对为承包人未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对维护企业逾期未整改的，向委托人和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（7）检查承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（8）审查承包人提交的维护进度计划，核查承包人对维护进度计划的调整；

（9）检查承包人的试验室；

（10）审核承包人资质条件；

（11）查验承包人的维护测量放线成果；

（12）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（13）审查承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（14）审核承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、维护安全存在事故隐患的，要求承包人整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查承包人提交的工程变更申请，协调处理维护进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查承包人提交的完工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程完工验收，签署完工验收意见；

（22）审查承包人提交的完工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

- 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条款中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条款中约定。

- 2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应按附录B-5中监理人应提供人员名单组建满足工作需要的项目监理机构，按附录B-6配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

- 2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

★2.4.3 监理人应在专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4监理人发现工程承包人的人员不能胜任本职工作的，应将此情况及时反映给发包人，并建议工程承包人予以调换。

- 2.5 提交报告

监理人应按专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

- 2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程完工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

- 2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条款另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条款约定的时间和方式移交。

- 2.8履约担保

双方可在专用条款中约定履约保函、履约保证保险的具体内容。

应委托人的需求，要求监理人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函或保险机构出具的履约保证保险。如果监理人日后未能在维护监理期内按合同约定完成其所监理的工作内容，则委托人可根据责任情况与监理人按违约责任条款的约定确认违约金，可从履约保函、履约保证保险中扣除。

- 3．委托人的义务

- 3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

- ★3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

- ★3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

- 3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

- 3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

- 3.6 答复

委托人应在专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

- 3.7 支付

- 委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。如委托人未能按期支付酬金，监理人应及时报告住房城乡建设主管部门。

- 3.8  支付担保

监理人按照要求提交了履约担保，委托人应向承包人提交与履约担保等值的支付担保，支付担保采用支付保函、支付保证保险的形式。

- 4. 违约责任

- 4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

- 4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

★4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条款中约定。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，委托人应赔偿监理人由此发生的费用。

★4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条款约定支付逾期付款利息。

- 4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- ★5. 支付

- 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条款中约定。

- 5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- ★5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

- 5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

- 6.1生效

除法律另有规定或者专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

- ★6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条款中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条款中约定。

- ★6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程维护全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，同时监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条款5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

- 6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

- 7. 争议解决

- 7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

- 7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

- 7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8. 其他

- 8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

- 8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

- 8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条款中约定。

- 8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

- 8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从事与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

- 8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

- 8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

- 8.8 著作权

合同涉及的著作权的归属由双方在专用条款另行约定。

- 8.9工程获奖奖励

根据工程获得的不同级别的质量或管理奖项，按次数给予监理人一定的奖励。

# 第三部分  专用条款

- 1. 定义与解释

- 1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用          /                。

1.2.2 其他文件：                   /                           。

- 2. 监理人义务

- 2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

项目维护阶段所有与本项目有关事项（包括但不限于相关实施标准范围内、工程变更等）的监理工作及安全监管。

维护前准备阶段：协助业主办理场地移交、办理相关许可证照、报建报批及其他前期准备工作。

维护阶段：包括但不限于工程维护阶段所有与本工程有关的安全、质量、文明维护、环保、资料、工程量审核、进度、投资控制、检验监测、监督巡查、相关上报信息资料的审核、使用“广州市荔湾区市政维护管理信息系统”上传的监理工作及安全管理、合同管理、信息管理、审核每期送审的工程结算、做好每期支付的资料整理和审核工作、对应的台账及相关协调工作等。

应急抢险：按抢险应急预案要求到达现场，过程监控旁站。如有需要制定应急抢险方案的，监理需要负责审核等工作。

完成业主交办的其他维护任务等监理工作。

完工验收及保修阶段：包括但不限于完工验收及完工验收资料移交档案（按市城建档案要求）、整改、工程移交及实物移交、审核工程结算、完工备案等，按国家相关规定执行。

注：建设工程勘察、设计、维护、保修等阶段监理与相关服务的具体内容执行国家、行业相关规范、规定。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1．编制工程项目监理规划和监理细则交委托人批准，作为开展项目建设监理的指导文件。

2．审核、参与技术交底，维护图会审（含方案图）和寻找通过设计挖潜节约投资的可能。

3．审查承包人编制的维护进度计划、维护组织设计、临时工程的设计方案、分部分项的维护方案，审查核实承包人提供巡查发现的光亮设施损坏情况并及时提交结果给业主，审查项目维护期间承包人报的各种信息报表，提交改进意见，并检查督促实施。

4．要求和督促承包人建立健全质量保证体系，督促承包人严格遵守设计文件、规范标准和程序维护。

5．监理工程师（监理员）必须经常巡视工地各部位，发现问题即督促承包人整改，并查其执行情况，保证整改工作落实到位。

6．每道工序完毕，监理工程师（监理员）必须及时检查验收，并做好隐蔽工程的验收工作。重要工程的维护（如应急抢险、隐蔽工程、配合委托人实施行政执法过程、高空作业的维护过程及有可能危及周围建筑或本身结构安全的维护等）必须进行旁站监理，控制实施安全及质量。

7．督促承包人完善项目实施过程进行监护工作、测量及进行抽查工作，保证维护及临近建筑物安全。

8、严格审查用于本项目的材料和设备是否符合设计要求及国家、行业有关规定，对用于项目材料的出厂合格证、化验（试验）单等进行核定并存档，按要求提交归档。

9．委托人采购的货物到场后，协助委托人组织进行货物向承建商的移交检验工作。

10．及时提供工程变更（项目变更包括多方提出的变更，如：设计变更、技术洽谈、维护图修改等）造价的审核意见，上报委托方。

11．审查项目中出现的质量事故，分析事故责任，提出处理意见，督促承包人组成事故处理小组及时处理事故。

12．督促承包人文明维护、健全安全生产防护措施，防止环境污染并有效控制对周围居民的影响。

13．编写监理阶段月报、年报和完工总结。及时、准确、详细地做好维护全过程记录、监理会议纪要、监理日记等。

14．审核承包人提出的进度报表、项目款申请以及核准实际完成工程量的计算和项目价款结算单后，报委托人审批，作为项目款支付的依据。

15．根据承包人提出的各阶段、部位项目检验、验收及整体项目验收申请报告，组织初验，督促承包人的项目验收报告，组织完工验收。

16．督促承包人按时递交工程结算书，收到结算书3个工作日内完成审核并出具审核意见书。

17．根据市城建档案馆有关规定，督促并审查承包人完成完工资料的整理，资料齐全合格后，交委托人归档。

18．安全生产监理：

1）监理单位应当审查维护组织设计中的安全技术措施或者专项维护方案是否符合工程建设强制性标准。

2）监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止维护，并及时报告委托人。

3）承包人拒不整改或者不停止维护的，监理单位应当及时向有关主管部门报告。

4）监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程（项目）安全生产承担监理责任。

19.配合委托人做好涉及本项目可能出现的其他工作。

20.监理单位按照委托人的要求和合同约定做好监督巡查工作。

21. 监理单位按照委托人的要求督促并审核承包人每月提交的日常维护计划等相关工作。

- 2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1．《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）以及国家工程建设法律、法规、除此以外的有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、设计、询比文件。

2．委托人与设计、承建单位签订的合同或协议。

3．建设工程监理合同。

4．经批准的维护图纸、方案及说明（如有）。

5．国家和地方现行的建筑工程质量评定标准及维护验收规范。

6．当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。

7．委托人发出的指令。

2.2.2 相关服务依据包括：          /                    。

- 2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

- 2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：

在涉及工程延期   天内和（或）金额     万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

- 2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则，工程开工前报委托人。

- 2.6 履约担保

履约担保按下列方式  ①  进行办理：

①委托人不需要监理人出具履约保函；

②委托人需要监理人出具履约保函的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的 /   %（不高于10%），即人民币   /   元的《施工监理期履约保函》原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具.

在监理人签署质量合格文件后，履约保函解除  /  %（不低于80%），在工程竣工验收合格时或交付使用时，应予以办理退回履约保函。

③委托人不需要监理人出具履约保证保险；

④委托人需要监理人出具履约保证保险的，监理人应在签订本合同后二个月内向委托人提交履约保证保险资料原件，保证保险担保金额：  /     ；保证保险期限   /    。

- 3. 委托人义务

- 3.1 委托人代表

委托人代表为：                                。

- 3.2 答复

委托人同意在    天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

- 3.3 支付担保

支付担保按下列方式  ①  进行办理：

①委托人不需要出具支付保函；

②委托人需要出具支付保函的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的 /   %（不高于10%），即人民币 /   元的支付保函原件。保函期限以壹年为期限，根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

委托人支付保函解除条件：         /      ，支付保函解除  /  %；办理退回支付保函条件：        /       。

③委托人不需要出具支付保证保险；

④委托人需要出具支付保证保险的，委托人应在签订本合同后二个月内向监理人提交支付保证保险资料原件，保证保险担保金额：  /     ；保证保险期限   /    。

- 4. 违约责任

- 4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1监理人赔偿金额的计算方法： 监理人在责任期内不履行或不如约履行合同约定的监理工作内容与义务，监理人应向委托人支付本合同约定监理费用总额1％~20%的违约金，违约金不足以弥补其给委托人造成的损失，还应赔偿损失，并且由相关部门登记入“黑名单”库。

4.1.1.1 监理人违反上述通用条款内2.1监理的范围和工作内容中任何一项的，监理人应支付监理费用10%的违约金。

4.1.1.2 监理人违反上述通用条款内2.3条的约定，擅自更换或不及时更换监理人员的，监理人应支付监理费用10%的违约金。

4.1.2 监理人应当支付的违约金及应赔偿委托人的损失，委托人有权在监理费中抵扣，不足部分委托人有权另行追偿。

4.1.3 监理人累计违约达三次以上，委托人有权解除合同，并要求监理人按合同总价的30%向委托人承担违约责任，造成委托人其他损失的，另行承担赔偿责任。

- ★5. 支付

- 5.1 支付货币

币种为： 人民币   ，比例为：  100%    ，汇率为：  1:1    。

- 5.2 支付申请

- 监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

- ★5.3 支付酬金

- 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

- （1）监理中选价    万元作为暂定合同价及监理酬金支付的依据，按国家发展改革委、原建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）收取监理费，专业调整系数取  1.0 ，工程复杂程度调整系数取  1.0 ，高程调整系数取  1.0  ，且中选下浮率     %，监理服务费暂定为     万元［计算公式：施工监理服务收费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1±浮动幅度值）］。监理服务费终审结算价按工程实际终审结算价、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号文）和附加协议条款计算。最终结算金额以甲方的相关部门或委托的第三方审定的金额为准。若结算价超过签约合同价，则按照签约合同价包干。

- （2）支付方式

按照《荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》相关规定执行，支付监理费用以2024年荔湾区光亮工程维护服务项目合同的工程进度为依据，根据每期区财政部门的结算审核价计算出相应的监理费，并同步支付该期监理费。当监理费累计支付至合同价的80%时，余款待工程完工验收合格且结算经甲方委托的第三方审核单位审定后一次付清；

（3）本合同条款中的付款时间，均是指甲方为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，乙方对此无异议。

- 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

- 6.1 生效

本合同生效条件：              /                 。

- 7. 争议解决

- 7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

- 7.2 调解

- 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决

- 7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  广州市荔湾区 人民法院提起诉讼。

- 8. 补充条款

1、监理单位未能按照规定实施监理工作，造成委托人损失的，应按其责任范围承担相应责任 。

2、如监理方违反本协议，委托方因维权所需的律师费、财产保全担保费、差旅费、调查费等费用由监理方承担。

廉 政 合 同

发包人：（全称） 广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第三部分《专用条款》第7 条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5  双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。如无上级部门的，按第三部分专用条款第7.3条规定执行。

6  合同法律效力

本合同作为2024年荔湾区光亮工程维护服务项目（工程名称） 工程监理合同的附件，与监理合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                        年     月    日