荔湾区长乐路26号直管房原状维修

工程施工项目

询比文件

询价单位：广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

询比代理单位：灏峰项目管理（广州）有限公司

二〇二四年二月

第一章 询比公告

为更好地择优选取荔湾区长乐路26号直管房原状维修工程施工单位，现广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内择优选取承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：荔湾区长乐路26号直管房原状维修工程施工项目

2.项目管理单位：广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心。

3.建设地点：广州市荔湾区

4.项目内容：广州市荔湾区长乐路26号直管房原状维修工程，位于十三行商圈，周边人流密集，街道狭窄，材料、机械进出场及存放困难，建设规模约为569.77㎡，主要建设内容为拆除房屋原砖木结构改造为钢筋混凝土结构。

5.项目投资及资金来源：招标控制价为1289030.11元。资金来源为财政资金。

二、服务范围、期限及服务质量

1.服务范围：荔湾区长乐路26号直管房原状维修工程施工总承包。

2.服务期限：施工总工期暂定150日历天。施工至工程验收、工程结算、工程保修及项目移交等，完成并配合业主办理相关部门结（决）算审计等工作为止。

3.质量标准：按照国家现行施工验收标准及甲方要求，进行验收达到合格等级标准。

4.服务质量：按照国家现行施工验收标准及甲方要求，进行验收达到合格等级标准。

5.养护期：三个月，自工程项目结束且管理单位接收移交后起算。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，双方根据国家有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

①土建工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

③装修工程为2年；

④电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

⑤住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

⑥其余修缮项目整体保修2年；

⑦其他项目保修期限约定如下：按政府相关规定执行。

具体的服务范围、服务期及质量以合同相关约定为准。

三、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币1289030.11元。报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。

2.报价人根据企业自身情况填报报价下浮率（有效下浮率为0-5%）并计算出总报价，均精确到小数点后2位，超过最高报价限价将按无效报价处理。

3.结算方式：本项目中选价为暂定价，结算时参考《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《广东省建设工程计价通则（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018）》、《广东省房屋建筑与市政修缮工程综合定额（2012）》等现行定额及广州市现行计价文件并结合中选下浮率按实计算，最终结算金额根据《荔湾区贯彻执行广州市财政投资评审监督管理办法的通知》（荔财其〔2019〕187号）文件要求以荔湾区财政投资评审中心审定结果为准。

具体结算方式以合同约定为准。

四、报价人资格要求

1.具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.本次询比不接受联合体报价。

3.报价人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质，同时具备《安全生产许可证》，证书需在有效期内。

4.报价人拟派项目负责人具备在报价单位注册的建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证（B类）（需提供有效期内的证书复印件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。

注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市[2016]226号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2020〕334号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）的要求设置。

②根据广东省住房和城乡建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。

③项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。

5.专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。

五、询比文件的获取

1.凡有意参加报价者，请于2024年 2 月 4 日至2024年 2 月 8 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间

发布询比公告开始日期（含本日）为：2024年 2 月 4 日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2024年 2 月 8 日；

- 中选通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币10820.89元由中选单位在收取中选通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

七、报价文件的递交时间、递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件在2024年 2 月 26 日下午 14：30-15：00递交至 广州市荔湾区浣花路109号东鹏德宝商务中心15楼8153房，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区住房建设和园林局、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、询比人联系方式：

询比单位：广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

联系人：  陈工

联系电话：  020-81728070

询比代理单位：灏峰项目管理（广州）有限公司

联系人：  卢工

联系电话：  020-81635303

广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

2024年2月4日

第二章 评审办法

一、评选办法

1.本次评选采用综合评分法决定中标。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分。资格性和符合性审查标准如下：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |
| 2 | 所报的结算下浮率为0-5%。 |
| 3 | 报价人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级或以上资质，同时具备《安全生产许可证》，证书需在有效期内。 |
| 4 | 报价人拟派项目负责人具备在报价单位注册的建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，同时具备安全生产考核合格证（B类）（需提供有效期内的证书复印件或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。 |
| 5 | 专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 |
| 6 | 本项目不接受联合体报价。 |
| 7 | 报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。 |

2.询比人对满足询比文件资格性要求的报价文件，根据如下评分标准进行评分，总分为100分，评后总分排名第一的询比人作为中选候选人。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前。评分标准如下：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务项目组织实施方案 | 30分 | 横向对比各报价人编制的《荔湾区长乐路26号直管房原状维修工程施工的组织实施方案》，方案内容全面，针对性强，措施完善、可行，方案内需列明各工程环节所需时间、具体操作方式。 优：30-21分；良：20-11分；一般：10-1分；无提供得0分。 |
| 2 | 房屋建筑工程业绩 | 10分 | 自2021年1月1日至今，报价人独立承接并已完成的房屋建筑工程项目，每宗5分，满分10分。 注：须同时提供合同（复印件）、竣工验收合格证明（复印件）等证明材料并加盖公章。时间以竣工验收报告（或竣工验收证明）落款时间为准。 |
| 3 | 房屋改结构业绩 | 15分 | 自2021年1月1日至今，报价人独立承接并已完成的砖木结构房屋改建为钢筋混凝土结构项目，每宗5分，满分15分。 注：报价人须提供工程图纸（复印件）、竣工验收合格证明（复印件）或其他证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 直管房修缮工程业绩 | 5分 | 自2021年1月1日至今，报价人独立承接并已完成的直管房修缮工程项目，每宗2.5分，满分5分。 注：报价人须提供合同（复印件）或工程审批表、竣工验收合格证明（复印件）、修缮房屋为直管房的证明材料（复印件）、或其他证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 项目负责人 | 10分 | 拟投入本项目的项目负责人： 项目负责人具有建筑工程相关专业高级或以上工程师职称的得10分；项目负责人具有建筑工程相关专业中级工程师职称的得5分。无或其他情况不得分，本小项最高得10分。 注：报价人需提供相关证明材料复印件并加盖公章，须附项目负责人身份证、从业资格证或职称证书、近3个月以上社保证明（复印件），社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章，否则不得分。 |
| 5 | 项目人员配置情况 | 10分 | 拟投入本项目的专业人员配置情况（项目负责人除外）： 施工员2名、注册造价师1名、架子工（棚工）2名、电工1名、资料员1名、专职安全员1名（提供安全生产考核合格证（C类）或广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页）。完全满足上述人员配备要求的，得10分，每缺1人扣5分，扣完为止，无或其他情况不得分。 注：报价人需提供相关证明材料复印件并加盖公章，须附项目人员身份证、从业资格证或职称证书等资料、近3个月以上社保证明（复印件），社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章，否则不得分。 |
| 6 | 企业管理体系认证 | 10分 | 报价人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得10分，具有其中2项的得5分，具有其中1项的得3分，未提供的得0分。 注：报价人须提供有效期内并经年检合格的证书复印件并加盖报价人公章，否则不得分。 |
| 7 | 价格评估 | 10分 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣1分，每低于1%，扣0.8分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分） |

注：投标人的得分为各评委的评分的算术平均分（评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

3.若本项目满足资格性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 报价文件格式

一、报价方式

1.报价人根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号），结合企业自身及项目情况自行报价，有效报价下浮率为0-5%，报价总金额未超过本项目最高报价限价，且为唯一固定报价。服务费报价超过最高报价限价或不在有效范围内报价的将按无效报价处理。

二、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式三份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘或u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系方式”等字样。

三、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件（原件，格式详见附件1）；

2.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

3.法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证复印件，如授权委托需提供法定代表人授权委托书（原件）及受托人身份证复印件；

4.承诺书（原件，格式详见附件2）；

5. 业绩一览表（原件，格式详见附件3），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件4），须附项目人员身份证、从业资格证或职称证书、近3个月以上社保证明（复印件），社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章；

7.综合评分表上要求提供的其他材料，如服务方案等材料（复印件）；

8.报价人认为需要提交的其他资料；

9.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）。

以上复印件材料均需盖上报价人公章。

附件1：

荔湾区长乐路26号直管房原状维修

工程施工项目

报  价 文 件

报价人：                           （盖单位公章）

地址：

联系电话：

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

费用报价表

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 | 报价下浮率（%） | 总报价 | 是否项目实施全程服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荔湾区长乐路26号直管房原状维修工程施工项目 | 1289030.11元 |  |  |  |  |

注：1.报价下浮率（有效下浮率为0-5%）及总报价，均精确到小数点后2位。

2.“是否项目实施全程服务”栏填写“否”则视为报价人未能实质性响应询比人要约。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件2：

承诺书

广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

对于贵方　　　　　　　　　　　项目，我方已认真阅读询比文件的全部内容并作出实质性响应，接受询比人的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

- 严格按国家规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

- 报价文件中所提供的全部材料均为属实。

- 价格承诺：保证服务价格不低于同期市场价。

- 服务质量按询比人要求。

- 保证不给委托单位的工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。

- 提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

以上如有违反，自愿接受相关部门和单位的处理、处罚。

联系电话：

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件3：

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设单位联系人及电话 | 合同价 （万元） | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 房屋建筑工程/房屋改结构工程/直管房修缮工程 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件4：

- 项目负责人及其他人员配备情况表

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 | 主要其他技术人员配备情况 |  |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日