岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

询比文件

询比单位：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

询比代理单位：广东省建湾招标有限公司

日       期：2024年6月

目  录

第一章 询比公告	1

第二章 评审办法	4

第三章 报价文件	5

第四章 合同	14

- 第一章 询比公告

为更好地择优选取岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务单位，现广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

- 一、项目概况

1.1项目名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

1.2项目概况：本项目位于广州市荔湾区岭南街道，项目涉及清平社区、和平社区、沙基社区、冼基社区。西至大同路，北接和平中路、杉木栏路，东临康王南路，南邻清平中药材专业市场、广州医科大学附属中医医院。场地周边交通便捷，项目范围西南接地铁一号线、地铁六号线黄沙站，东南接地铁六号线、地铁八号线文化公园站。

本项目为改造工程，改造界面范围18.94公顷，建筑面积约35.73万㎡，主要建设内容为基础设施微改造，含维修楼栋门、楼道修复整治、化粪池、外墙治理等内容。

1.3项目地址：广州市荔湾区岭南街道

1.4资金来源：财政资金

- 工作内容及要求

- 工作内容：

（1）交通现状分析

通过现场调研、资料收集，掌握项目周边交通设施、交通流量、交通管理情况，对现状道路交通、公共交通、停车设施、慢行交通等系统现状布局及存在的问题进行分析研究。

（2）既有规划分析

梳理并解读相关上位规划，分析项目所在片区的发展定位、土地利用、交通系统等规划情况，明确交通影响评估的边界条件。

（3）项目方案解读

分析解读微改造方案，明确微改造目标、策略及具体措施，掌握微改造建设项目规模及分布、交通设施布局、交通组织等。

（4）交通需求预测

根据用地性质、开发体量等因素，预测评估年的项目交通需求及背景交通需求，包括交通产生吸引量、出行分布、出行结构等。

（5）交通影响评估

分析项目所在片区道路、公交设施、停车设施、慢行交通设施等交通承载能力，通过比对项目改造建设前、后的综合交通运行情况，评估项目对交通系统的影响。

（6）交通改善建议

根据评估结果，对道路系统、公交系统、停车系统、慢行交通系统、交通组织、交通管理等方面提出优化改善建议。

（7）结论与建议

提出本次交通影响评价的最终结论及相关建议，建议分为必要性措施建议和建设性措施建议。

- 成果要求

- 编制的《岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估》通过专家或有关部门审查。

- 服务期限：

- ①报告编制：中选人应在成交通知书发出后 30 个日历天内完成岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目的交通影响评估编制工作。

- ②报告修改：专家评审、有关部门审查后5个日历天内完成修改。期限结束后，若发现岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目仍需修改、调整，中选单位应继续提供有关服务。

- 三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人未被列入“信用广州”网站(https://credit.gz.gov.cn)“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”(报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图)。

- 3.本项目不接受联合体报价。

- 四、询比代理服务费支付

本次的询比代理服务费人民币4500元（大写：肆仟伍佰元整）由中选单位在收取成交通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

- 报价及结算方式

5.1最高报价限价：人民币 300000.00  元（大写：人民币叁拾万元整）。报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0-20%。

5.2 结算方式：本项目中选价为包干价，该费用包括完成合同包含内容所有的一切相关费用。

5.3具体结算方式以合同约定和财政资金为准。

六、询比公告及文件的获取时间

6.1询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2024年6月17日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2024年6月20日。

6.2有凡有意参加报价者，请于2024年6月17日至2024年6月20日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

- 七、报价文件的递交时间和递交地点

由报价意向人法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件在2024年 6 月 21 日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区站前路88号五楼E-3办公室，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处对询比文件有最终解释权。

- 十一、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

联 系 人：苏生

联系电话： 020-81019713

询比代理单位： 广东省建湾招标有限公司

联 系 人： 刘工

联系电话：020-81098089

- 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

2024年6月17日

- 第二章 评审办法

- 一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件1：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件2：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足1家或经评审有效的报价人不足1家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章 报价文件

- 一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件，一份为正本，一份为副本，正本和副本不一致的以正本为准。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件应装订成册，封面右上角注明正本或副本并按要求加盖单位公章。加盖单位公章后的报价文件（纸质版正本）须扫描电子版拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件正本应与光盘（或u盘）内的文件内容一致。纸质版报价文件正副本与光盘或u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外面应标注“项目名称”、“报价文件”、“报价单位”、“联系人”和“联系方式”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

- 二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.营业执照副本或事业单位法人证书（复印件）；

2.法定代表人证明书及法人授权委托证明书（原件）；

3.报价人未被列入“信用广州”网站(https://credit.gz.gov.cn)“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”(报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图)。

- 4.报价表（原件，格式详见附件三）；

5.业绩汇总表（原件，格式详见附件四），须附业绩证明材料（复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件五）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（原件，格式详见附件六）；

9.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需加盖单位公章，原件则应在相应位置盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表；

2.综合评分表；

3.报价表；

4.业绩汇总表；

5.项目负责人及其他人员配备情况表；

6.承诺书。

- 附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人未被列入“信用广州”网站(https://credit.gz.gov.cn)“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”(报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn>的查询结果截图)。 |  |  |  |
| 3 | 本项目不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 4 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0-20%。 |  |  |  |
| 5 | 报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

日期：2024年  月  日

附件二

综合评分表

- 项目名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目人员配备 | 10 | 项目负责人： 1、具有高级（或以上）工程师职称的得4分，具有中级工程师职称的得2分；本小项最高得4分。 2、项目负责人具有有效期内的咨询工程师，且登记于本单位，得3分，本小项最高得3分。 3、项目负责人具有有效期内的注册城乡规划师，且注册于本单位，得3分，本小项最高得3分。 本项最高得10分。 注：需提供职称证书复印件、咨询工程师证书复印件、注册城乡规划师证书复印件及截止递交报价文件时间前6个月（2023年12月-2024年5月）的社保证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 14 | 项目组成员（不含项目负责人）： 1、具有高级（或以上）工程师职称的，每人得2分，具有中级工程师职称的，每人得1分，本小项最高得10分； 2、具有有效期内的咨询工程师，且登记于本单位，每人得1分，本小项最高得4分。 本项最高得14分。 注：需提供职称证书复印件、咨询工程师证书复印件及截止递交报价文件时间前6个月（2023年12月-2024年5月）的社保证明材料，否则不得分。 |
| 2 | 类似业绩 | 30 | 2021年1月1日至今完成过类似交通影响评估或交通疏解设计项目业绩的，每个得6分，本小项最高得30分。 本项最高得30分。 注：需提供项目业绩合同关键页复印件，否则不得分。 |
| 3 | 体系认证情况 | 6 | 报价人具备以下管理体系认证证书的（认证证书须在有效期内）： 1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、知识产权管理体系认证证书。 每项得2分，最高得6分，没有的不得分。 注：需提供相关证书复印件，否则不得分。 |
| 4 | 企业综合实力 | 20 | 1、2021年1月1日至今，报价人完成的交通相关咨询成果获全国优秀工程咨询成果奖的，每个得3分，获省级优秀工程咨询成果奖的，每个得2分，本小项最高得15分。同一项目以最高获奖级别计算得分，不重复计分。 2、2021年1月1日至今参与并完成过交通影响评估年度审核咨询项目的，每个得5分，本小项最高得5分。 本项最高得20分。 注：需提供相关证明文件，否则不得分。 |
| 5 | 服务方案 | 10 | 1.服务方案思路清晰、具体，对本项目的理解充分、全面；实施方案操作性强，评为优：【10-8】分； 2.服务方案思路比较清晰、具体，对本项目的理解相对充分，实施方案操作性较强；评为良：【7-5】分； 3.服务方案思路简单；对本项目的理解认知不足，实施方案操作性一般，评为差：【4-0】分。 |
| 6 | 报价部分 | 10 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%的，扣0.5分，每低于1%的，扣0.3分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.有效报价下浮率为0-20% 2.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） |
| 总计 |  | 100分 |  |

- 附件三

报价表

项目名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

| 序号 | 内容名称 | 最高限价(元) | 报价（元） | 报价下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务 | 300000.00 | 大写： 小写： |  |  |

注：1、保留小数点后二位，第三位四舍五入。若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

2、本报价包含（但不限于）完成交通影响评估服务所发生的一切费用，询比单位不再另行支付。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件四

业绩汇总表

（  年1月1日至今）

- 项目名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按要求附业绩证明材料。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件五：

项目负责人及其他人员配备情况表

- 项目名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

| 序号 | 职责 分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 主要经办人员及其他人员配备情况 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按要求附相关人员的资格证书证明材料及社保证明。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件六

承诺书

- 本公司承诺本次关于岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

- 第四章 合同

- （本合同仅为合同的参考文本，具体以甲乙双方签订为准）

技术咨询合同

合同名称：岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估服务

委托方 (甲方) ：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

受托方（乙方）：

合同编号：

签约地点：广州市荔湾区

签订日期：2024 年  月  日

中华人民共和国科学技术部印刷

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印刷的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术咨询合同

委托方（甲方）：

住  所  地 ：

法定代表人 ：

项目联系人 ：

联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

传  真：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式：

通讯地址：

邮政编码：

传  真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估报告编制提供服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术咨询的内容、要求和方式如下：

1.项目规模：本项目位于广州市荔湾区岭南街道，项目涉及清平社区、和平社区、沙基社区、冼基社区。西至大同路，北接和平中路、杉木栏路，东临康王南路，南邻清平中药材专业市场、广州医科大学附属中医医院。场地周边交通便捷，项目范围西南接地铁一号线、地铁六号线黄沙站，东南接地铁六号线、地铁八号线文化公园站。

本项目为改造工程，改造界面范围18.94公顷，建筑面积约35.73万㎡，主要建设内容为基础设施微改造，含维修楼栋门、楼道修复整治、化粪池、外墙治理等内容。

本项目估算总投资约8990.45万元。

- 咨询内容：

（1）交通现状分析

通过现场调研、资料收集，掌握项目周边交通设施、交通流量、交通管理情况，对现状道路交通、公共交通、停车设施、慢行交通等系统现状布局及存在的问题进行分析研究。

（2）既有规划分析

梳理并解读相关上位规划，分析项目所在片区的发展定位、土地利用、交通系统等规划情况，明确交通影响评估的边界条件。

（3）项目方案解读

分析解读微改造方案，明确微改造目标、策略及具体措施，掌握微改造建设项目规模及分布、交通设施布局、交通组织等。

（4）交通需求预测

根据用地性质、开发体量等因素，预测评估年的项目交通需求及背景交通需求，包括交通产生吸引量、出行分布、出行结构等。

（5）交通影响评估

分析项目所在片区道路、公交设施、停车设施、慢行交通设施等交通承载能力，通过比对项目改造建设前、后的综合交通运行情况，评估项目对交通系统的影响。

（6）交通改善建议

根据评估结果，对道路系统、公交系统、停车系统、慢行交通系统、交通组织、交通管理等方面提出优化改善建议。

（7）结论与建议

提出本次交通影响评价的最终结论及相关建议，建议分为必要性措施建议和建设性措施建议。

- 3.成果要求

- 编制的《岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目交通影响评估》通过专家或有关部门审查。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：按甲方要求时间、份数提交交通影响评估报告、报告修改稿，最终通过有关部门审批，并由甲方确认的成果文件    份，并附电子文档。

第三条 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1.提供技术资料：（1）本项目研究有关技术基础资料；（2）本项目成交通知书。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：甲方在签订本合同后提供上述技术资料。

第四条 甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1.本项目技术服务费用以中选价为包干价，总额为：     元，（￥      元）（其中，不含税价为     元，税率为     %，税金为     元），该费用包括完成合同包含内容所有的一切相关费用。

2.技术咨询费报酬由甲方按其资金支付程序支付给乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效后，支付合同总金额的20%作为预付款；

（2）乙方向甲方提交成果报告后15天内，根据项目实际情况可累计支付至合同价的70%；

（3）成果文件通过专家评审或相关部门审定后后15天内，根据项目实际情况可累计支付至合同价的100%。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

户名：

开户银行：

账号：

地址：

- 乙方应在甲方支付各笔技术服务费用20天前，向甲方开具该笔服务费用的等额发票及其他甲方需要的财务资料，否则甲方可相应地迟延付款，相关损失由乙方自行承担。

- 本项目为区财政资金，均须遵守财政国库集中支付制度，在委托方完成各项支付手续报财政审批时，财局审批导致支付时间延长的，不属委托方违约。乙方对此无异议。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲、乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，甲方对乙方提供的技术情报和资料享有使用权。保密期限为：至项目全部工作完成。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在七日内予以答复；逾期未予以答复的，视为同意：

1. 由于不可抗力；

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1.乙方完成技术咨询工作成果的形式及时间：

（1）报告编制：乙方应在成交通知书发出后 20 个日历天内完成岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目的交通影响评估编制工作。

（2）报告修改：专家评审或有关部门审查后5个日历天内完成修改。期限结束后，若发现岭南中医药文化街区微改造（冼基、清平、沙基、和平社区）项目仍需修改、调整，乙方应继续提供有关服务。

2.技术咨询工作成果的验收标准：按国家现行的规范、规定、技术条例的要求进行验收。

3.技术咨询工作成果的验收方法：交通影响评估报告编制完成后，由乙方协助甲方报项目审批部门。

4.验收的时间和地点：甲方收到交通影响评估编制时确定。

第八条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.乙方未能按本合同规定的时间完工的，从逾期之日起每日按本合同总价2‰的数额向甲方支付违约金。如延误超过10日仍未完工的，甲方有权解除合同并不予支付任何费用，并有权要求乙方支付合同总价20%的款项作为违约金。此外，乙方还应退还已收的全部费用。

2.乙方提供的工作成果文件质量不合格，应支付合同总价20%的违约金，并且在10天内无偿补充完善至质量合格；若乙方无能力补充完善或期满仍未能补充完善，甲方有权单方解除本合同并不予支付任何费用，且有权另行委托其他单位完成，该补充完善的费用由乙方全部承担。

3.乙方无正当理由不履行本协议时，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已付给乙方的所有费用，还应向甲方支付本合同暂定总价金额的20%作为违约金。

4. 一方违约，另一方实现债权或者追偿所支付的费用（包括但不限于律师费、公证费、财产保全担保费、鉴定费、调查费、差旅费、诉讼费、保全费等费用）由违约方承担。

第九条 双方确定，甲方按照乙方符合本合同编写标准和方式完成的工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第 2 种方式处理：

1.乙方不承担责任。

2.乙方承担部分责任。具体承担方式为免收相应部分咨询费。

第十条 双方确定：

1.本项目的交通影响评估报告编制署名权归乙方所有，版权归甲方所有；乙方未经甲方许可，不得擅自使用或者向任何第三方透露本次项目有关的资料和数据。

2.乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因非甲方资料原因造成第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。因此而导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并且甲方因追偿而支付的律师费、差旅费、财产保全担保费等由乙方承担。

3.甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

4.如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等原因，造成本项目停建、缓建，则乙方必须接受甲方要求终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，按已完成工作量占合同工作量比例结清服务费，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定         为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1.本项目联系的有关事宜；

2.跟进项目进度；

3.解决实际进程中出现的问题，并进行联络和沟通。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

甲、乙双方确认，本合同签署处载明的地址和联系人为各方有效的通知与送达地址。任一方按照该送达地址送达文书的，无论是他人代收、本人拒收、无人签收，均视为已送达。相关文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。任何一方需变更通知与送达地址的，应当在变更后3日内以书面形式告知其他各方，其他各方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

第十二条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.发生不可抗力。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，双方同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 与履行本合同有关的下列文件，经双方以交通影响评估报告编制成交通知书认可方式确认后，为本合同的组成部分：

1.甲方委托乙方的编制交通影响评估报告编制成交通知书。

第十五条 双方约定本合同其他相关事项为：

1.本合同未尽事宜由双方协商确定。

第十六条 其他

1.乙方属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业。

2.如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本项目停止或延缓，则乙方必须无条件接受甲方要求终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，甲方无需向乙方承担任何违约责任。如乙方未开展咨询工作的，应退还甲方已付费用；如乙方已经开展咨询工作的，双方按照乙方已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款

3.本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式捌 份，甲方 肆 份，乙方 肆 份，每份均具有同等法律效力。

附件：1.廉政合同

2.成交通知书

（以下无正文）

| 甲方（盖章）： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： （签名） | 法定代表人： （签名） |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 日期： 年 月 日 | 开户银行： |
|  | 银行帐号： |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件1

- 廉 政 合 同

甲方：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

- 1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得接受乙方安排的包括工作餐在内的任何宴请，不得参与乙方安排的KTV、打高尔夫、出入私人会所等任何娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.5  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- 3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

- 4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

- 6  合同法律效力

本合同作为                      合同的附件，与           合同具有同等的法律效力。

- 7  合同份数

本合同一式  份，具有同等法律效力，甲方  份、乙方  份。

- 附件2

- 成交通知书