2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

询比文件

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二〇二四年六月

目    录

第一章  询比公告	3

第二章  评审办法	6

第三章  报价文件	7

第四章  合同	22

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计服务单位，现广州市荔湾区市政园林绿化管理中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

2.项目管理单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心。

3.项目地址：广州市荔湾区。

4.项目内容：本项目位于广州市荔湾区，对西湾路与西湾横路交叉口、浣花路与花地大道北路口，进行交通组织优化，开展优化方案设计工作。

5.项目投资及资金来源：项目总投资约210万元。由荔湾区财政资金安排。

二、工作内容、成果要求及服务期

1.工作内容：通过对现有道路进行梳理分析，结合现场场地、周边条件、考虑各时段车流量和人流量等因素，开展本项目的工程测量、管线探测及优化方案设计服务。包括但不限于方案修改或设计、初步设计、施工图设计、编制竣工图、编制工程概算、设计跟踪服务、后期评估报告、现场指导与监督、施工配合和协助等。其中，后评估研究报告主要内容包括：

(1)概述：分析项目背景、提出研究思路及技术路线，收集研究依据等。

(2)治理前交通分析：研究点位所在区位、周边用地及道路条件，承担交通功能等。根据治理研究报告调研及数据，分析点位改造前交通组织及交通运行情况，总结点位存在的问题。

(3)治理思路及措施合理性分析：针对点位存在的问题，从微观交通组织优化、交通设施完善等方面考虑，分析治理措施是否合理可行。

(4)治理效果评价：构建评价指标体系，选取相应的指标进行定量或定性分析及评价，对比治理研究预期效果。对未达到治理效果的点位，分析原因，提出改善措施。

2.成果要求：提供2024年荔湾区交通拥堵点治理项目工程勘察测量成果、设计文本及项目后期评估报告。

3.服务期：本合同签订之日起至勘察、设计、项目后期评估服务完成之日止。

具体服务内容及服务期限以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程设计综合甲级资质；或市政行业设计甲级资质；或市政行业（道路工程专业）甲级资质。

3.报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程勘察综合甲级资质或工程测量专业乙级（或以上）资质。

4.报价人拟派驻的项目负责人须具备市政路桥设计专业高级工程师（或以上）技术职称。

5.本次询比接受联合体报价：联合体组成单位不得超过2家，并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

四、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币234900.00元（大写：贰拾叁万肆仟玖佰元整）。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。

3.勘察测量费依据参考建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）计取，工作量按实结算。设计费按照国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费管理规定》计算出来的基价乘以（1-报价下浮率），专业系数暂定为0.9，复杂系数暂定为1.0，附加系数1.0。项目后期评估费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）计算。最终以经发包人确认的工程量及询价文件确定的工日单价结算。具体以合同约定为准；结算以审定的建安费核算设计费。最终结算金额以相关部门或第三方审定结果为准，结算金额不能超合同价，如超合同价则按合同价包干。

具体结算方式以合同约定为准。

五、询比代理服务费及成交通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币1500元（大写：壹仟伍佰元整）由中选单位在收取成交通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2024年6月26日至2024年7月2日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2024年6月26日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2024年7月2日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2024年7月3日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区市政园林绿化管理中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

联系人：邝小姐

联系电话：13822101833

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：邓小姐

联系电话：13250582540

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

2024年6月26日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足3家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。

4.如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。

联合体报价的，报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.承诺书（原件，详见附件八）；

8.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件九）；

9.联合体共同报价协议书（原件，格式详见附件十，如为联合体报价需提供）；

10.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

11.报价文件电子版（附光盘或u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

12.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

10.联合体共同报价协议书（如有）

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程设计综合甲级资质；或市政行业设计甲级资质；或市政行业（道路工程专业）甲级资质。 |  |  |  |
| 3 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程勘察综合甲级资质或工程测量专业乙级（或以上）资质。 |  |  |  |
| 4 | 报价人拟派驻的项目负责人须具备市政路桥设计专业高级工程师（或以上）技术职称。 |  |  |  |
| 5 | 本次询比接受联合体报价：联合体组成单位不得超过2家，并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |  |  |  |
| 6 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 7 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业业绩 | 30 | 2021年1月1日至今，报价人承接过类似市政工程（须含道路工程）项目设计业绩的，每项得5分，最高得15分。 2021年1月1日至今，报价人承接过类似市政工程（须含道路工程）项目勘察业绩的，每项得5分，最高得15分。 本项最高得30分。 注：①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③建设范围、服务内容以合同列明工作内容为准，合同未列明相关内容的，需提供其他可证明材料。如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分，未提供不得分。 |
| 二 | 项目负责人 | 15 | 如为联合体报价的，项目负责人由联合体牵头单位委派： 1、具有市政类专业正高级（教授级）工程师职称得5分，具有市政类专业（副）高级工程师职称得3分。本小项最高得5分。 2、2020年1月1日至今项目负责人获得过类似项目奖项：省级或以上级别奖项的，每项得6分；市级奖项的，每项得4分；无或其他情况不得分。同一项目获得多个级别奖项的，按最高级别计分一次，不累计计分，本小项最高得10分。 本项累计最高得15分。 注：①需提供职称证书、获奖证明及近三个月（2024年3月份至2024年5月份）在本单位（含分支机构）缴纳社保的证明材料。未提供不得分；②获奖证明需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单网页截图（需体现项目负责人姓名），未提供的不得分。时间以证书或公布名单载明的时间为准。如证书颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在该平台网站上有登记备案，否则不得分。 |
| 三 | 专业技术人员配备及技术水平（项目负责人除外） | 10 | 项目组其他技术人员（不含项目负责人）具有市政类专业高级（或以上）工程师职称，每人得2分；具有市政类专业中级工程师职称的，每人得1分；同一个具有多个职称的，按最高级别计分一次，不累计计分，本项最高得10分。 注：需提供职称证书、获奖证书及近三个月（2024年3月份至2024年5月份）在本单位（含分支机构）缴纳社保的证明材料。如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分，未提供不得分。 |
| 四 | 企业荣誉 | 10 | 2021年1月1日至今报价人获得过类似项目奖项：省级或以上级别奖项的，每项得6分；市级奖项的，每项得4分；无或其他情况不得分。同一项目获得同一类别奖项的按最高等级只计分一次，本项最高得10分。 注：①需提供相关机构颁发的获奖证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。②获奖证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在中国社会组织网上有登记备案，如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分，未提供不得分。 |
| 五 | 企业信誉 | 10 | 2021年1月1日至报价截止日报价人获得企业信用等级评价证书AAA级或以上的得5分，获得AA级的得3分，获得A级的得1分。无或其他情况不得分，本小项最高得5分。 2、具有有效期内的高新技术企业证书得5分，无或其他情况不得分。 本项累计最高得10分。 注：①需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。②如证书颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在中国社会组织网上有登记备案，如为联合体报价的，联合体各方单位提供的有效资料均可计分，未提供不得分。 |
| 六 | 体系认证情况 | 5 | 报价人具备有效期内的管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.职业健康安全管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书； 每项得2分，最高得5分。 注：需提供体系证书复印件，如为联合体报价的，由联合体牵头单位提供，未提供不得分。 |
| 七 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣1分，每低于1%，扣0.8分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总计 |  | 100 | / |

附件三

正本

2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

| 序号 | 内容 | 最高报价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计 | 234,900.00 |  |  |
| 1.1 | 勘察费 | 42,500.00 |  |  |
| 1.2 | 设计费 | 85,600.00 |  |  |
| 1.3 | 竣工图编制费 | 6,800.00 |  |  |
| 1.4 | 项目后期评估编制费 | 100,000.00 |  |  |
| 二 | 总报价（1.1~1.4）（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准，并修正小写金额。若报价金额与按报价下浮率计算的金额不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

- 报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

- 上述费用已包括完成该勘察、设计、评估项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、测量费、概算编制、后期评估报告、风险费、保险等所有费用，发包人不再另行支付。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：          年         月         日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

- 附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

- 附件七

- 项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目组其他技术人员 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

附件十：

联合体共同报价协议书

（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加                       （项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。

1、                         （牵头单位名称）为本项目联合体的主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①              （牵头单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

②              （成员单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

签订日期：    年    月    日

- 第四章  合同

合同名称: 2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计合同

工程地点：广州市荔湾区

合同编号：

设计证书等级：

发   包   人：

承   包   人：

中华人民共和国建设部					     	  国家市场监督管理总局 监制

广州市建设委员会印制

发包人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承包人：

根据成交通知书    号，由中选人承担2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计工作。根据询比文件，工作内容包括通过对现有道路进行梳理分析，结合现场场地、周边条件、考虑各时段车流量和人流量等因素，开展本项目的工程测量、管线探测及优化方案设计服务。包括但不限于方案修改或设计、初步设计、施工图设计、编制竣工图、编制工程概算、设计跟踪服务、后期评估报告、现场指导与监督、施工配合和协助等。其中，后评估研究报告主要内容包括：

(1)概述：分析项目背景、提出研究思路及技术路线，收集研究依据等。

(2)治理前交通分析：研究点位所在区位、周边用地及道路条件，承担交通功能等。根据治理研究报告调研及数据，分析点位改造前交通组织及交通运行情况，总结点位存在的问题。

(3)治理思路及措施合理性分析：针对点位存在的问题，从微观交通组织优化、交通设施完善等方面考虑，分析治理措施是否合理可行。

(4)治理效果评价：构建评价指标体系，选取相应的指标进行定量或定性分析及评价，对比治理研究预期效果。对未达到治理效果的点位，分析原因，提出改善措施。

经双方协商一致，签订本合同。

第一条	本合同签订依据。

1.1询比文件、报价文件及成交通知书。

1.2《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。

1.4建设工程批准有关文件。

第二条	设计依据

2.1发包人给承包人的成交通知书或报价文件。

2.2发包人提供的项目情况。

2.3承包人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

第三条	合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本合同书

3.2发包人要求及成交通知书

- 本合同项目的名称、规模、投资及内容

| 序号 | 项目名称 | 规模及投资 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年荔湾区交通拥堵点治理项目勘察设计 | 项目总投资210万元。 | 通过对现有道路进行梳理分析，结合现场场地、周边条件、考虑各时段车流量和人流量等因素，开展本项目的工程测量、管线探测及优化方案设计服务。包括但不限于方案修改或设计、初步设计、施工图设计、编制竣工图、编制工程概算、设计跟踪服务、后期评估报告、现场指导与监督、施工配合和协助等。其中，后评估研究报告主要内容包括： (1)概述：分析项目背景、提出研究思路及技术路线，收集研究依据等。 (2)治理前交通分析：研究点位所在区位、周边用地及道路条件，承担交通功能等。根据治理研究报告调研及数据，分析点位改造前交通组织及交通运行情况，总结点位存在的问题。 (3)治理思路及措施合理性分析：针对点位存在的问题，从微观交通组织优化、交通设施完善等方面考虑，分析治理措施是否合理可行。 (4)治理效果评价：构建评价指标体系，选取相应的指标进行定量或定性分析及评价，对比治理研究预期效果。对未达到治理效果的点位，分析原因，提出改善措施。 |

第五条	 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成交通知书 | 1 |  |  |
| 2 | 其他相关资料 | 1 |  |  |

第六条	 承包人向发包人交付的勘察、设计、评估文件份数、内容要求、时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 工期要求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计修改报告及电子文档、估算（含CAD图文档） | 10 | 符合方案设计深度要求（发包人确认的最终版本） | 设计合同签订后5日历天内完成方案设计 |
| 2 | 初步设计报告、图册、概算及电子文档(含CAD图文档) | 10 | 符合初步设计深度要求，视发包人要求按施工图设计优化概算（发包人确认的最终版本） | 方案确定后5日历天内 完成初步设计 |
| 3 | 施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档) | 16 | 符合施工图审查要求（发包人确认的最终版本） | 初步设计审查批准后15 个工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5 个工作日内完成补充、修改 |
| 4 | 现场服务工作（含施工中设计修改或变更） | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据现场需要和发包人要求 |
| 5 | 基础资料和数据收集 | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据各设计阶段时间要求 |
| 7 | 道路现状勘察测量 | 10 | 符合相关规范要求，达到施工图设计需求（甲方确认的最终版本） | 方案确定后5工作日内完成现场勘察作业， 现场勘察作业完成后7工作日内提交工程勘察成果技术文件 |
| 8 | 经审核及盖章的工程竣工图 | 8 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
| 9 | 项目后期评估报告 | 4 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 按照发包人要求 |

第七条  费用

7.1本合同收费暂定为人民币      元（大写：    ），中选下浮率       %。其中，勘察费暂定为人民币      元，设计费暂定为人民币      元，竣工图编制费暂定为人民币      元，项目后期评估费暂定为人民币      元。

7.2工程设计收费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费管理规定》计算，专业调整系数为 0.9 ，工程复杂程度调整系数为 1.0  ，附加调整系数定为 1.0，基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。上述专业工程估算为暂定计费基数,在本项目所有设计工作完成后，以最终结算审定的建安工程费核算设计费。

勘察测量项目的收费标准单价确定:测量项目依据参考建设部颁发的《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）计取，工作量按实结算，完成后必须提供加盖公章的勘察测量成果报告。

项目后期评估费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）计算。最终以经发包人确认的工程量及询价文件确定的工日单价结算。

最终结算金额以相关部门或第三方审定结果为准，结算金额不能超合同价，如超合同价则按合同价包干。

7.3本合同费用包括本项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、勘察费、测量费、概算编制费、后期评估报告费、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，发包人不再另行结算支付。

7.4在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施。

第八条	支付方式

8.1勘察设计费支付进度：

（1）合同签订后，应严格按照《荔湾区基本建设项目财政性资金集中支付暂行办法》办理，首期预付款为合同价的20%。

（2）合同生效后，承包人完成本项目概算和施工图设计，发包人支付至勘察设计费暂定总金额的50%；

（3）通过施工图审核，完成施工配合工作后，可累计支付至勘察设计费暂定总金额的70%；

（4）经相关部门或第三方审核结算价后支付结算价余额。

8.2项目后期评估费支付进度：

（1）承包人提交成果初稿，经甲方确认后，支付项目后期评估费暂定价的80%。

（2）承包人应履行的合同约定的工作内容已经履行完毕，且结算经相关部门审核完毕后，发包人按结算价支付承包人剩余的咨询报酬。

8.3上述条款中的付款时间，均是指发包人为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属发包人违约。承包人对此无异议。

第九条	双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人应在规定的时间内向承包人对本项目情况进行交底。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察设计。

9.1.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人由于非承包人原因要求终止或解除合同，承包人已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付勘察设计费。

9.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，不得严重背离合理勘察设计周期。

9.2承包人责任

9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察、设计及评估，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计评估文件（出现合同条款规定有关交付勘察设计评估文件顺延的情况除外），并对提交的勘察设计评估文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行。

9.2.3承包人须提交一份勘察设计计划及勘察设计工作人员分工表并遵照实施，勘察设计参与人员必须具备勘察设计资质。未经业主批准，承包人不得无故更换勘察设计参与人员。

9.2.4对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

9.2.5承包人对勘察设计评估文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人勘察设计评估错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施和承担相关费用外，应免收受损失部分的勘察设计评估费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%。

9.2.6由于承包人原因，延误了勘察设计评估文件交付时间，每延误一天，支付违约金1万元。延误超过7天及以上时，发包人有权解除合同并另行委托其他单位继续进行勘察设计评估工作，承包人应当无条件配合，并赔偿发包人因此而产生的费用支出。

9.2.7合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人勘察设计评估费用总额30%的违约金。

9.2.8承包人交付勘察设计文件后，按规定参加有关上级的勘察设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.9本合同期内，承包人必须正式派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若承包人不到场，每发生一次，根据对发包人的影响程度，发包人有权要求承包人支付违约金1万元。

9.2.10本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收；若承包人不到场，每发生一次，根据对发包人的影响程度，发包人有权要求承包人支付违约金1万元。

9.2.11承包人必须对施工过程中涉及的勘察设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对勘察设计或设计变更问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计。若因承包人原因而拖延，每次支付违约金1万元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

9.2.12承包人应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。如驻场工作人员发生任何人身或财产损害、致他人人身或财产损害，由此产生的一切法律责任由承包人或侵权人自行负责，与发包人无关。

9.2.13在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财物损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.14承包人未经发包人同意擅自对工程勘察设计评估进行分包的，承包人需向发包人支付合同总价30%作为违约金。

第十条	保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  知识产权

11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。

11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。

11.3 承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

第十二条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地区人民法院起诉。

第十三条	合同生效及其他

13.1承包人为本合同项目的服务至项目后期评估报告通过为止。

13.2本工程项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5 如任何一方违约，守约方因维护其权益而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等）均由违约方承担。

13.6 发包人、承包人双方确认本合同落款处记载的双方地址为双方的真实有效的送达地址，适用于本合同中涉及各类通知、协议等文件以及本合同发生纠纷时相关文件和法院法律文书的送达。一方地址如有更改，应及时书面通知另一方。因一方确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时书面告知另一方的或拒绝签收等情形，导致各类文件、通知及法院法律文书未能被实际接收的，该方同意承担有效送达的法律后果。邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

13.7本合同双方签字盖章即生效，共八份，其中发包人四份，承包人四份。

13.8双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

| 发包人名称：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心 | 承包人名称： |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 住所：广州市荔湾区芳村大道东大冲口聚兴大街5号二、四楼 | 住所： |
| 电话：020-81706408 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

廉 政 协 议

委托人：（全称）广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

受托人：（全称）

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  委托人义务

2.1  委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  委托人及其工作人员不得参加受托人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包人，或在勘察设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  委托人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  受托人义务

3.1  受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  受托人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  受托人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  受托人不得为委托人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  委托人及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  受托人及其工作人员违反本协议第1条和第3条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

委托人：（盖章）

法定代表人：

2024年   月   日

受托人：（盖章）

法定代表人：

2024年   月   日