荔湾区门户环境品质提升工程勘察

询比文件

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

二〇二四年九月

目    录

第一章 询比公告	2

第二章 评审办法	5

第三章 报价文件	6

第四章 合同	19

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取荔湾区门户环境品质提升工程勘察服务单位，现广州市荔湾区市政园林绿化管理中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察

2.项目管理单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.项目内容：本项目位于广州市荔湾区，通过对跨区的重点交通要道门户进行筛选，重点对5条道路沿线门户品质进行提升，包括花地大道南路口（含广珠西高速出口）、龙溪大道路口（含增滘立交）、穗盐路口、芳村大道西路口、洲头咀隧道出口。建设项目涉及的专业包括：绿化景观工程、道路工程、电气工程、交通及疏解工程。

5.项目投资及资金来源：项目总投资约3102.76万元，其中，工程费用2600.31万元。由财政资金安排。

二、工作内容及要求

1.工作内容：提供荔湾区门户环境品质提升工程的勘察服务，包括但不限于按照国家、地方的相关标准完成岩土勘察、水文地质勘察、管线物探、现状地形图测量，制作控制点及满足施工图设计需要的所有勘察工作，按照合同约定时间提供勘察成果，为项目开展设计工作提供科学依据。

2.服务期：本合同签订之日起至勘察服务完成之日止。

具体的工作内容及服务期以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人应具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或同时具备：①工程勘察岩土工程专业甲级资质；②水文地质勘察专业甲级资质；③工程测量专业甲级资质。

3.拟投入的项目负责人具有工程勘察类专业高级工程师（或以上）技术职称（须为报价人本单位人员）。

4.本次询比不接受联合体报价。

注：（1）具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察资质标准》（建市〔2013〕9号）填写。

（2）工程勘察企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）和《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）执行。地方各级住房和城乡建设主管部门核发的建设工程企业资质证书延续有关政策按各省级住房和城乡建设主管部门最新规定执行。

四、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币208,000.00元（大写：贰拾万零捌仟元整）。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。报价人根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），结合企业自身及项目情况自行报价。

3.结算方式：本项目中选价为暂定价，勘察费按原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费管理规定》计算，复杂程度均为简单；地形图测绘费按照原国家测绘局颁布的《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》（国测财字〔2002〕3号）。按实际发生工程量结算并结合中选下浮率计算勘察测量费用，最终结算金额以发包人或发包人委托的第三方审定结果为准，结算金额不能超合同价，如超合同价则按合同价包干。

具体结算方式以合同约定为准。

五、成交通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币1500元（大写：壹仟伍佰元整）由中选单位在收取成交通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取时间

1.凡有意参加报价者，请于2024年 9 月 5 日至2024年 9 月 9 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2024年 9 月 5 日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2024年 9 月 9 日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2024年 9 月 10 日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区芳村大道南南枝围23号一楼，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区市政园林绿化管理中心对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区市政园林绿化管理中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

联系人：李先生

联系电话：020-81706408

询比代理单位：广州标旗咨询有限公司

联系人：邓小姐

联系电话： 13250582540

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

2024年9月5日

- 第二章 评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足3家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章 报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系方式”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（原件，详见附件八）；

9.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件九）；

10.报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

11.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或同时具备：①工程勘察岩土工程专业甲级资质；②水文地质勘察专业甲级资质；③工程测量专业甲级资质。 |  |  |  |
| 3 | 拟投入的项目负责人具有工程勘察类专业高级工程师（或以上）技术职称（须为报价人本单位人员）。 |  |  |  |
| 4 | 本次询比不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 5 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 6 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业业绩 | 25 | 2020年1月1日至今，报价人承接过类似市政工程项目勘察业绩的，每项得5分。本小项最高得25分。 注：①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明工作内容为准。未提供不得分。 |
| 二 | 项目负责人 | 10 | - 具有本单位注册的土木工程师（岩土）执业资格证书的得5分，无或其他情况不得分，本小项最高得5分。 2、获得省级或以上机构（含协会）颁发的勘察、测量类的奖项，每个得2分；获得市级机构（含协会）颁发的勘察、测量类的奖项，每个得1分。本小项最多得5分；其他不得分。 注：①需提供注册执业资格证书、获奖证明（须体现获奖人员姓名）及本单位2024年6月份至2024年8月份社保等证明材料。未提供不得分。②获奖证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在该平台上有登记备案，否则不得分。 |
| 三 | 投入的其他团队成员（项目负责人除外） | 8 | 1、具有本单位注册的土木工程师（岩土）执业资格的，每人得2分，本小项最高得4分。 2、具有本单位注册的注册测绘师执业资格证书的，每人得2分，本小项最高得4分。 同一人具有多个注册证书的只计分一次，不重复计分。本项累计最高得8分。 注：需提供注册职业资格证书及本单位2024年6月份至2024年8月份社保等证明材料，否则不得分。 |
| 四 | 企业荣誉 | 14 | 2020年1月1日至今，报价人承接的类似项目获得勘察类奖项情况：获得过国家级奖项的，每项得2分；获得过省级奖项的，每项得1分；获得市级奖项的，每项得0.5分。同一项目获得同一类别奖项的按最高等级只计分一次，本项最高得14分。 注：①需提供相关机构颁发的获奖证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，获奖时间以证书或公布名单载明的时间为准。②获奖证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在该平台上有登记备案，否则不得分。 |
| 五 | 企业信誉 | 11 | 1、2020年1月1日至报价文件递交截止日获得岩土工程或工程勘察或测量类的计算机软件著作或发明专利。每项得2分，本小项最高得6分。 2、具有有效期内的高新技术企业证书得5分，无或其他情况不得分。 以上1、2项累计最高得11分。 注：①需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。②如证书颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/），证明颁发证书的协会在该平台上有登记备案，否则不得分。 |
| 六 | 企业纳税 | 10 | 2020年1月1日至今（含2019年至2023年等5个年度）获得国家税务部门纳税信用评价的情况： 单一年度报价人获得国家税务机关“A级纳税人”信用评价，得2分；“B级纳税人”信用评价，得1.5分；“C级纳税人”信用评价，得1分；最高得10分。无或其他情况不得分。 注：需提供各年度相关国家税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明。未提供不得分。 |
| 八 | 体系认证情况 | 12 | 报价人具备有效期内的管理体系认证证书： 1.质量管理体系认证证书； 2.职业健康安全管理体系认证证书； 3.环境管理体系认证证书； 4.知识产权管理体系认证证书； 每项得3分，最高得12分。 注：需提供体系证书复印件，否则不得分。 |
| 九 | 报价 | 10 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.3分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总计 |  | 100 | / |

附件三

正本

荔湾区门户环境品质提升工程勘察

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察

| 序号 | 内容 | 最高报价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 荔湾区门户环境品质提升工程勘察 | 208,000.00 |  |  |
| 二 | 总报价（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.报价及下浮率保留小数点后二位，第三位四舍五入。报价下浮率=（1-报价/最高报价限价）*100%。

2.如报价出现算术错误及其他错误的，评审时按以下原则进行算术校核并修正：

（1）若报价金额大写与小写不一致时，以大写为准，并修正小写金额。

（2）若报价金额与按报价下浮率计算的金额不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

（3）若报价存在其他计算性错误的，按就低不就高的原则计算并修正。

按上述原则调整或修正的报价对报价人起约束作用，报价人应知悉上述原则并接受对报价的调整、修正。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改荔湾区门户环境品质提升工程勘察报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件七

项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 团队成员 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于荔湾区门户环境品质提升工程勘察报价文件中所提供的全部材料均为属实，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，如有虚假，本公司将承担一切后果及法律责任，特此承诺。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

- 第四章  合同

建设工程勘察合同

合同名称：荔湾区门户环境品质提升工程勘察合同

工程地点：广州市荔湾区

合同编号：

勘察证书等级：

发   包   人：广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

承   包   人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

国家市场监督管理总局 监制

广州市建设委员会印制

发包人：

承包人：

根据成交通知书             ，由中选单位承担             工作。根据询比文件，询比内容为：提供荔湾区门户环境品质提升工程的勘察服务，包括但不限于按照国家、地方的相关标准完成岩土勘察、水文地质勘察、管线物探、现状地形图测量，制作控制点及满足施工图设计需要的所有勘察工作，按照合同约定时间提供勘察成果，为项目开展设计工作提供科学依据。

经双方协商一致，签订本勘察服务合同。

第一条	本合同签订依据。

1.1询比文件、报价文件及成交通知书。

1.2《中华人民共和国民法典》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。原国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。

1.4建设工程批准有关文件。

第二条	勘察依据

2.1发包人给承包人的成交通知书。

2.2发包人提供的有关本工程基础资料。

2.3承包人采用的主要技术标准是：国家、省、市及行业现行工程建设标准、有关规范和工程所在地有关规划要求。

第三条	合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本合同书

3.2发包人要求及成交通知书

3.3询比文件及其附件

3.4报价文件

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容（根据行业特点填写）

| 序号 | 项目名称 | 规模及投资 | 勘察内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荔湾区门户环境品质提升工程勘察 | 项目总投资约3102.76万元 | 提供荔湾区门户环境品质提升工程的勘察服务，包括但不限于按照国家、地方的相关标准完成岩土勘察、水文地质勘察、管线物探、现状地形图测量，制作控制点及满足施工图设计需要的所有勘察工作，按照合同约定时间提供勘察成果，为项目开展设计工作提供科学依据。 |

第五条	 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成交通知书 | 1 |  |  |
| 2 | 其他相关资料 | 1 |  |  |

第六条	 承包人向发包人交付的勘察文件份数、内容要求、时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 工期要求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供荔湾区门户环境品质提升工程的勘察服务，包括但不限于按照国家、地方的相关标准完成岩土勘察、水文地质勘察、管线物探、现状地形图测量，制作控制点及满足施工图设计需要的所有勘察工作，按照合同约定时间提供勘察成果，为项目开展设计工作提供科学依据。 地形图测绘成果需满足规划报建需求。 | 10 | 符合相关规范要求，达到施工图设计需求（发包人确认的最终版本）。 | 合同签订后12个自然日内完成现场勘察作业， 现场勘察作业完成后8个自然日内提交工程勘察成果技术文件 |
| 2 | 基础资料和数据收集 | 10 | 符合相关规范要求（发包人确认的最终版本） | 根据各设计阶段时间要求 |

第七条  费用

7.1本勘察测量费合同价暂定为人民币      元，大写   （详见报价表）。

勘察费用按原国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费管理规定》计算，复杂程度均为简单；测绘费按照原国家测绘局颁布的《关于印发〈测绘工程产品价格〉和〈测绘工程产品困难类别细则〉的通知》（国测财字〔2002〕3号）。按实际发生工程量结算，并结合中选下浮率   % 计算勘察测量费用，最终结算金额以发包人或发包人委托的第三方审定结果为准，结算金额不能超合同价，如超合同价则按合同价包干。

7.2本合同勘察测量费已包括完成该勘察项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、风险费、保险等所有费用，发包人不再另行结算支付。勘察测量费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。

第八条	支付方式

8.1勘察费支付进度详见下表：

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定勘察测量费的20%作为定金；

（2）承包人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算勘察测量费，可累计支付至实际勘察测量费的50%（不超过合同价中工程勘察测量费的50%）；

（3）概算批复、施工图经图纸会审后，可累计支付至按实际工作量核算的工程勘察测量费的80%（不超过合同价中工程勘察测量费的80%）；

（4）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。

8.2上述条款中的付款时间，均是指发包人为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属发包人违约。承包人对此无异议。

第九条	双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行勘察测量。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付勘察测量文件时间顺延。

9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始勘察测量工作的，不退还发包人已付的定金；已开始勘察测量工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付勘察测量费。

9.1.3发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察测量文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理周期。

9.2承包人责任

9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察测量，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察文件（出现合同条款规定有关交付文件顺延的情况除外），并对提交的勘察测量文件的质量负责；承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书、技术要求进行工程勘察测量，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察测量成果资料，并对其负责。

9.2.2承包人提交的勘察测量成果须及时、准确。若由于承包人原因造成勘察测量成果资料质量不准确、不合格，不能满足技术要求等而引起变更，导致工程投资增减变化的，发包人均按施工合同价的变更比例扣减勘察测量费；增减变化在80%以上的，发包人有权解除合同以及扣减全部勘察测量费，并保留向勘察测量人提出索赔的权利。

9.2.3承包人须提交一份勘察计划及勘察工作人员分工表并遵照实施，勘察参与人员必须具备资质。未经业主批准，承包人不得无故更换参与人员，否则，承包人需向发包人支付暂定合同金额的10%作为违约金。

9.2.4对于工程变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关变更管理办法的规定执行。

9.2.5承包人对成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项服务，或成果错误造成工程质量事故损失、工程建安费用增加等情况，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的费用，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%。

9.2.6由于承包人提供的勘察测量成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察测量人应承担全部勘察测量费用。

9.2.7承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽勘察业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程勘察或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程勘察测量的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，承包人需向发包人支付合同总金额的30%作为违约金并由承包人承担由此产生的一切责任及损失，要求承包人返还已支付的勘察测量费。

9.2.8承包人对本合同范围内的勘察测量成果文件达到合同约定的相应深度负总体责任。

9.2.9承包人在勘察作业前，必须做好勘察测量组织方案，按照市政道路及地下管线管理相关要求办理有关手续。因勘察测量过程中因操作不当，引起工程本身的损失以及施工过程中地面、路面坍陷、管线、建筑物损坏等损失由承包人赔偿，并承担全部责任。

9.2.10由于承包人原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，需支付发包人10000元违约金。延误超过7天及以上时，发包人有权解除合同并另行委托其他单位继续进行勘察工作，承包人应当无条件配合，并赔偿发包人因此而产生的费用支出；由于勘察测量质量原因，勘察测量报告未能通过施工图审查的，按合同勘察测量费的30%支付违约金。

9.2.11合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人合同金额10%的违约金。

9.2.12本合同期内，承包人必须派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场支付5000元违约金。

9.2.13本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收，若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场支付5000元违约金。

9.2.14承包人必须对施工过程中涉及的勘察问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对勘察问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面情况。若因承包人原因而拖延，根据对发包人的影响程度，每次支付5000元违约金。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

9.2.15在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财物损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.16由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的费用，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。

9.2.17如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款。

第十条	保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 知识产权

11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅可用于本合同委托事项。

11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /

发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

11.3  承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。

第十二条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条	合同生效及其他

13.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

13.2承包人属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 □ 大型企业  □中型企业   □ 小型企业   □ 微型企业。

13.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5如任何一方违约，守约方因维护其权益而产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

13.6双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

13.8本合同双方签字盖章即生效，共陆份，发包人三份，承包人三份。

发包人名称：		   	       承包人名称：

广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

（盖章）						   （盖章）

法定代表人：　　                法定代表人：

住所：                          住所：

电话：           　             电话：

传真：                     　   传真：

开户银行：               　　   开户银行：

银行账号：                      银行账号：

廉 政 协 议

甲方：（全称）广州市荔湾区市政园林绿化管理中心

乙方：（全称）

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本协议第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

甲方：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年     月     日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年     月     日