海南消防站建设项目勘察设计

询比文件

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

二O二四年十一月

目    录

第一章 询比公告	2

第二章 评审办法	6

第三章 报价文件	7

第四章 合同	1

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取海南消防站建设项目勘察设计服务单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：海南消防站建设项目勘察设计

2.项目管理单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.项目内容：本项目选址于荔湾区位于中南街道中南街道海南联社大池塘街以北、海南何香凝工业区范围内。项目为一级消防救援站,用地面积3267平方米,总建筑面积3983平方米，其中综合楼3788平方米、训练塔185平方米、门岗10平方米，以及室外训练场、交通、绿化等附属配套设施。

5.项目投资及资金来源：项目估算总投资3126万元，其中工程费用2024万元、工程建设其他费982万元(含建设用地费609万元)、预备费120万元。

二、服务内容及服务期

1.服务内容：根据基础资料等要求，完成项目建设范围所涉及建设内容的全部勘察设计工作。包括：

勘察部分：完成本项目的勘察工作内容包括但不限于进行工程勘察[含岩土工程勘察、工程桩位每孔超前钻探、工程测量（含建设工程规划条件核实测量、控制点测量、四等水准测量、管线竣工测量等）、规划放线、工程物探（含全面准确的管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测、1:500实测地形图竣工后的地形修测）、规划放线册编制（含道路、管线等）、岩土勘察、道路检测、土壤氡检测服务、配合规划报建验收、规划条件核实测量(含管线竣工测量及其地下管线入库）等后续所有勘察现场服务工作。

设计部分：

（1）设计范围：包括但不限于完成本项目范围内的各相关专业（含外水、外电）的施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、BIM技术应用、绿色建筑设计、工程设计概算编制、竣工图编制及配合解决质量缺陷处理等后续服务等。

（2）设计内容：按照设计任务书的要求，负责本项目的全部设计服务工作，包括但不限于（1）项目的规划设计、方案设计（含效果图）、初步设计、施工图设计、工程设计概算编制、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作（含规划及其他专业报批所需的所有设计文件及文件格式要求需符合主管部门要求，且验收通过）；（2）项目全过程中的方案优化及设计变更；（3）根据《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）及《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规〔2020〕16号），该项目进行规划、设计、施工及竣工验收阶段的BIM技术应用和装配式建筑设计等服务工作。

（3）设计其他服务：全过程设计服务及协调工作（含参加每周的工地例会）；负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；协助发包人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作；在项目建设各阶段配合发包人取得主管部门各项批准、验收等工作；（5）配合发包人聘请的第三方的要求进行设计（如有）。

2.服务期：暂定两年，承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

三、报价人资格要求

1.报价人（如联合体报价，指联合体各方）具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人应具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程勘察资质：（1）或（2）或（3）：

（1）工程勘察综合甲级资质；

（2）同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质；

（3）同时具有工程勘察专业（岩土工程(分项）岩土工程勘察）乙级（或以上）资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质；

3.报价人应具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程勘察设计资质：（1）或（2）或（3）：

（1）工程设计综合甲级资质；

（2）建筑行业设计乙级（或以上）资质，或建筑专业（建筑工程专业）设计乙级（或以上）资质；

（3）建筑设计事务所资质。

4.报价人拟委派的项目负责人（若为联合体报价的，由牵头单位委派）具有本单位一级注册建筑师或建筑工程相关专业高级（或以上）工程师技术职称。

5. 报价人（若为联合体报价的指联合体各方）及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。

5. 本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过2家，联合体各应以承担建筑设计工作的单位为主办方（牵头单位），并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

四、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币948,014.40元（大写：人民币玖拾肆万捌仟零壹拾肆元肆角）。其中勘察费16.192万元，设计费61.268万元，竣工图编制费4.90144万元，BIM设计费12.44万元。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。

3.勘察设计收费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算。

设计收费基价暂定为：   万元。（建安工程费：2024万元为暂定计费基数），工程专业系数为1.0 ，工程复杂程度调整系数为0.85，附加调整系数定为1.0（不分专业，以项目建安工程费用总额为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费。上述系数取值以概算批复为准。）浮动幅度为下浮   。基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。建筑信息模型（BIM）技术设计应用费按照《广州市城市信息模型（CIM）平套建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）下浮   % 计算。上述建安工程费为暂定计费基数，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算中的工程费核算设计费。

岩土工程勘察、超前钻探费按照承发包双方确认的实际工程量乘以综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、作业措施费、机械进退场费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、河道行政审批、警戒水监、扫床、租船等所有一切直接或间接费用，发包人不再另行计量支付。岩土工程勘探费（含超前钻）用综合单价限价150元/米，下浮率   % ，综合单价包干价    元/米。

工程测量复杂程度为简单，浮动幅度为下浮    ，收费标准按国家发展计划委员会建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算（其中测量工作包含规划放线，收费标准参考国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准计算），在合同实施期间按照实际完成工程量结算。

工程物探（含管线探测）复杂程度为简单，浮动幅度为下浮   。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量结算。同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。

勘察设计费包括完成该勘察设计项目的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，发包人不再另行结算支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。

五、询比代理服务费及成交通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币1550元（大写：壹仟伍佰伍拾元整）由中选单位在收取成交通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取时间

1.凡有意参加报价者，请于2024年11月22日至2024年11月27日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比文件的获取时间：

获取询比文件的开始日期（含本日）为：2024年11月22日；

获取询比文件的截止日期（含本日）为：2024年11月27日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2024年11月28日上午 9:30—11:30 递交至广州市越秀区东风东路745号东山紫园大厦2003，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区建设工程项目代建中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

联系人：何先生

联系电话：81546011

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

联系人：周工

联系电话：020-38931902-860

广州市荔湾区建设工程项目代建中心

2024年11月22日

- 第二章 评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章 报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4. 如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。

联合体报价的，报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件）；

6.项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书及社保证明等文件（复印件）；

7.专业人员配备情况表（原件，格式详见附件八），须附专业技术服务人员相关证书及社保证明等文件（复印件）；

8.报价人声明（原件，格式详见附件九）；

9.联合体共同报价协议书（原件，格式详见附件十，如为联合体报价需提供）；

10.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

11.报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

12.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

10.联合体共同报价协议书（如有）

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：海南消防站建设项目勘察设计

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人（如联合体报价，指联合体各方）具有独立法人资格，持有市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程勘察资质：（1）或（2）或（3）： （1）工程勘察综合甲级资质； （2）同时具有工程勘察专业类岩土工程乙级（或以上）资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质； （3）同时具有工程勘察专业（岩土工程(分项）岩土工程勘察）乙级（或以上）资质和工程勘察专业类（工程测量）乙级（或以上）资质； |  |  |  |
| 3 | 报价人应具备建设行政主管部门颁发有效期内的工程勘察设计资质：（1）或（2）或（3）： （1）工程设计综合甲级资质； （2）建筑行业设计乙级（或以上）资质，或建筑专业（建筑工程专业）设计乙级（或以上）资质； （3）建筑设计事务所资质。 |  |  |  |
| 4 | 报价人拟委派的项目负责人（若为联合体报价的，由牵头单位委派）具有本单位一级注册建筑师或建筑工程相关专业高级（或以上）工程师技术职称。 |  |  |  |
| 5 | 报价人（若为联合体报价的指联合体各方）及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。 |  |  |  |
| 6 | 本次询比接受联合体报价：联合体报价的，联合体组成单位不得超过2家，联合体各应以承担建筑设计工作的单位为主办方（牵头单位），并按询比文件要求签订联合体共同报价协议书。联合体共同报价协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。 |  |  |  |
| 7 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 8 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

- “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：海南消防站建设项目勘察设计

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 类似项目业绩 | 14 | ①2020年1月1日至今报价人承接过类似建筑工程设计业绩的，每项得3.5分，本项最高得7分。 无或其他情况不得分，若为联合体报价，由联合体设计方提供。 ②2020年1月1日至今报价人承接过类似建筑工程勘察业绩的，每项得3.5分。本项最高得7分。 无或其他情况不得分，若为联合体报价，由联合体勘察方提供。 注：同一合同若同时包含勘察设计①②项可累计得分。 |
| 二 | 项目负责人 | 6 | 1、同时具备本单位一级注册建筑工程师执业资格、建筑工程相关专业高级（或以上）工程师技术职称的得3分。 2、2020年至今获得过国家级设计奖项每项得3分，省级设计奖项每项得1.5分，市级设计奖项每项得1分，本小项最多得3分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得6分。若为联合体报价，由联合体设计方提供。 |
| 三 | 拟投入的其他专业人员（除项目负责人外，各专业负责人不得为同一人） | 10 | 1、拟投入以下设计专业负责人： ①建筑专业负责人：具有建筑工程相关专业高级或以上工程师职称得2分，具有建筑工程相关专业中级职称，得0.5分。 ②结构专业负责人：具有结构工程相关专业高级或以上工程师职称得2分，具有结构工程相关专业中级职称，得0.5分。 ③电气专业负责人：具有电气相关专业高级或以上工程师职称得1.5分，具有电气相关专业中级职称，得0.5分。 ④给排水专业负责人：具有给水排水相关专业高级或以上工程师职称得1.5分，具有给水排水相关专业中级职称，得0.5分。 ⑤暖通专业负责人：具有暖通空调相关专业高级或以上工程师职称得1.5分，具有暖通空调相关专业中级职称，得0.5分。 本项得分为①至⑤项合计，若为联合体报价，由联合体设计方提供，本项累计最高得8.5分。 |
|  |  |  | 2、拟投入勘察专业负责人： 具有勘察相关专业高级（或以上）职称，得1.5分，具有勘察相关专业中级职称，得0.5分。 若为联合体报价，由联合体勘察方提供。本项最高得1.5分。 |
| 四 | 企业荣誉 | 40 | 1.自2020年1月1日至今，报价人承接的建筑工程项目获得： （1）国家级奖项的，每项得4分； （2）省级奖项的，每项得2分； （3）市级奖项的，每项得1分； 本小项最高得30分。 2.报价人获得过： 国家级“科学技术进步奖”证书得10分； 省级“科学技术进步奖”证书得5分； 市级“科学技术进步奖”证书得2分。 本小项最高得10分。 若为联合体报价，由联合体设计方提供，同一项目获得不同等级奖项的按最高等级只计分一次，无或其他情况不得分。 |
| 五 | 体系认证情况 | 10 | 报价人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，报价人同时具备以上四项认证证书，得10分；报价人同时具备以上任意三项认证证书，得5分；报价人同时具备以上任意一项认证证书，得2分。 若为联合体报价，由联合体设计方提供 |
| 六 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.25分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总计 |  | 100 | / |

备注：

1.①业绩证明材料需提供合同关键页复印件。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容、设计规模以合同列明的相关内容为准；如合同未显示具体相关内容，则需提供其他证明材料。未提供不得分。

2.①项目负责人、其他专业技术人员需按评分标准要求提供职称证书、注册证书（注册单位为报价人本单位或能提供能证明在本单位注册的证明资料且在有效期内）及本单位2024年8月份至2024年10月份社保等证明材料。

3.企业荣誉需提供相关机构颁发的证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。企业荣誉证书如颁发单位为协会的，还需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。

国家级奖项是指的住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖。省级奖项是指省级建设行政主管部门认可或批准的省级行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。市级奖项是指市级建设行政主管部门认可或批准的市级行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。如颁发单位为行业协会的，还须提供该协会在“全国社会组织信用信息公示平台（试运行）”已登记备案的查询信息截图页（网址https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）。奖项时间以获奖证书发证日期为准。其他非房屋建筑工程类项目（如：路桥、铁路、水利、电力、化工、港航、冶金、QC、市政等项目）奖项不参与计分；科学技术进步奖：国家级的科学技术进步奖以中华人民共和国国务院颁发的为准，省、市级的以人民政府颁发的为准。仅按最高档计取一次得分。报价人须提供获奖证书扫描件，获奖单位必须与报价人单位名称一致，子、分公司均不计算在内。

4.第三方评价：报价人需同时提供体系证书原件扫描件及国家认证认可监督管理委员会（网址：https://www.cnca.gov.cn/）网站查询结果截图并加盖报价单位公章，只计算报价人自身（不含报价人的子、分公司或区域公司），已失效或撤销或无提供的不得分。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

5.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人公章。

附件三

正本

海南消防站建设项目勘察设计

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：海南消防站建设项目勘察设计

| 序号 | 内容 | 最高报价限价（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 海南消防站建设项目勘察设计 | 948,014.40 |  |  |
| 1 | 勘察费 | 161,920.00 |  |  |
| 2 | 设计费 | 612,680.00 |  |  |
| 3 | 竣工图编制费 | 49,014.40 |  |  |
| 4 | BIM设计费 | 124,400.00 |  |  |
| 二 | 总报价（1+2+3+4）（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

2.报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

3.勘察设计费已包括完成该项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）、勘察测量费、概算编制、风险费、保险等所有费用，发包人不再另行支付。

4.岩土工程勘探费(含超前钻）用综合包干单价，陆上作业单价不得超过150元/米。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改海南消防站建设项目勘察设计报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：海南消防站建设项目勘察设计

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件七

项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：海南消防站建设项目勘察设计

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 专业负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 专业负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 专业负责人 |  |  |  |  |
| 5 | 专业负责人 |  |  |  |  |
| … | 其他技术人员 |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于海南消防站建设项目勘察设计报价文件中所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，本公司违反上述保证或本承诺陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

附件十：

联合体共同报价协议书

（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加                       （项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。

1、                         （主办单位名称）为本项目联合体的主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议主办人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①              （主办单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

②              （成员单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

签订日期：    年    月

- 第四章  合同

建设工程勘察设计合同

合同名称:

工程地点：

合同编号：荔代建合字〔2024〕号

设计证书等级：

发   包   人：

承   包   人：

签订日期：2024年 月  日

中华人民共和国建设部					     	  国家市场监督管理总局 监制

广州市建设委员会印制

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：

根据委托书     ，由中选单位承担     勘察设计工作。

一、根据询比文件，询比内容为：根据基础资料等要求，完成项目建设范围所涉及建设内容的全部勘察设计工作。包括：

1.勘察部分：完成本项目的勘察工作内容包括但不限于进行工程勘察[含岩土工程勘察、工程桩位每孔超前钻探、工程测量（含建设工程规划条件核实测量、控制点测量、四等水准测量、管线竣工测量等）、规划放线、工程物探（含全面准确的管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测、1:500实测地形图竣工后的地形修测）、规划放线册编制（含道路、管线等）、岩土勘察、道路检测、土壤氡检测服务、配合规划报建验收、规划条件核实测量(含管线竣工测量及其地下管线入库）等后续所有勘察现场服务工作。

2.设计部分：

2.1设计范围：包括但不限于完成本项目范围内的各相关专业（含外水、外电）的施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、后期采购咨询服务、BIM技术应用、绿色建筑设计、工程设计概算编制、竣工图编制及配合解决质量缺陷处理等后续服务等。

- 2.2设计内容：按照设计任务书的要求，负责本项目的全部设计服务工作，包括但不限于（1）项目的规划设计、方案设计（含效果图）、初步设计、施工图设计、工程设计概算编制、竣工图编制等后续所有设计和现场服务工作（含规划及其他专业报批所需的所有设计文件及文件格式要求需符合主管部门要求，且验收通过）；（2）项目全过程中的方案优化及设计变更；（3）根据《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）及《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规〔2020〕16号），该项目进行规划、设计、施工及竣工验收阶段的BIM技术应用和装配式建筑设计等服务工作。

2.3 设计其他服务

（1）全过程设计服务及协调工作（含参加每周的工地例会）。

（2）负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用。

（3）协助发包人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作。

（4）在项目建设各阶段配合发包人取得主管部门各项批准、验收等工作。

（5）配合发包人聘请的第三方的要求进行设计（如有）。

二、质量标准及合同期限

1.质量标准：符合《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。

2.合同期限：暂定两年，承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

经双方协商一致，签订本勘察设计合同。

第一条 本合同签订依据

1.1询比文件、报价文件及委托书。

1.2《中华人民共和国民法典》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》（2002年修订本）。

1.4建设工程批准有关文件。

第二条 勘察设计依据

2.1发包人给承包人的委托书或中标文件。

2.2发包人提供的有关本工程基础资料。

2.3承包人采用的主要技术标准是：国家、省、市及行业现行工程建设标准、有关设计规范和工程所在地有关规划要求。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1本合同书

3.2发包人要求及委托书

3.3询比文件及其附件

3.4报价文件

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及内容（根据行业特点填写）

| 序号 | 项目名称 | 规模及投资 | 勘察设计内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见询比文件 |

第五条 发包人向承包人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托书 | 1 | 合同签订 |  |
| 2 | 其他相关资料 | 1 | 合同签订 |  |

第六条 承包人向发包人交付的设计文件份数、内容要求、时间

|  | 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 工期要求时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 建筑设计方案审查、管线综合设计 | 10 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本） | 承包人应在确定设计方案 后 日历天内完成建筑设计方案审查、管线综合设计（含电子文件技术审查）并提交相关规划报建成果资料 |
|  | 2 | 方案设计修改报告及电子文档、估算（含CAD图文档） | 10 | 符合方案设计深度要求（甲方确认的最终版本） | 建筑设计方案审查批准 后 日历天完成单体建筑设计方案（含报建通电子文件审查）并提交相关规划报建成果资料、同步提交消防设计审核报建成果资料 |
|  | 3 | 初步设计报告、图册、概算及电子文档(含CAD图文档) | 10 | 符合初步设计深度要求，视甲方要求按施工图设计优化概算（甲方确认的最终版本） | 方案设计审查批准后 日历内完成初步设计（已基本达到施工图深度）及概算， 日历天内完成对初步设计专家审查意见的回复及修改 |
|  | 4 | 施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档) | 20 | 符合施工图审查要求（甲方确认的最终版本） | 初步设计审查批准后 日历天内完成施工图设计(含施工招标蓝图)，施工图设计文件经审查发现问题后 日历天内完成补充、修改。 |
|  | 5 | 现场服务工作（含施工中设计修改或变更） | 12 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本） | 根据现场需要和发包人要求 |
|  | 6 | 编制竣工图（最终按照发包人要求确定是否需要编制） | 10 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
|  | 7 | 勘察[含岩土工程勘察、工程桩位每孔超前钻探、工程测量（含建设工程规划条件核实测量、控制点测量、四等水准测量、管线竣工测量等）、规划放线、工程物探（含全面准确的管线探测）、地形实测（含1:500现状地形图实测、1:500实测地形图竣工后的地形修测）、规划放线册编制（含道路、管线等）、岩土勘察、道路检测、土壤氡检测服务、配合规划报建验收、规划条件核实测量(含管线竣工测量及其地下管线入库）等后续所有勘察现场服务工作。 | 10 | 符合相关规范要求，达到施工图设计需求（甲方确认的最终版本） | 合同签订后 日历天内完成工程勘察(初勘)、工程测量（包括但不限于初测、定测实施工作和编制工程测量报告等内容）、工程物探并提交成果；合同签订后 日历天内完成工程勘察(详勘) 并提交成果 |
|  | 8 | 规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件 | 10 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本 | 按照发包人要求 |
|  | 9 | 报建通、验收通，报批等其他工作内容 | 10 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本） | 按照发包人要求 |
|  | 10 | 基础资料和数据收集 | 10 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本） | 根据各设计阶段时间要求 |
|  | 11 | 绿色建筑设计 （二星级） | 20 | 符合相关规范要求（甲方确认的最终版本） | 按照发包人要求 |

第七条 费用

7.1本合同勘察设计收费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，暂定为人民币   万元（其中设计费   万元；勘察费   万元；竣工图编制费   万元，BIM设计费  万元），最终按实结算。

设计收费基价暂定为：   万元。（建安工程费：2024万元为暂定计费基数），工程专业系数为1.0 ，工程复杂程度调整系数为0.85，附加调整系数定为1.0（不分专业，以项目建安工程费用总额为计费额，计算其工程设计收费基价和基本设计收费。上述系数取值以概算批复为准。）浮动幅度为下浮   。基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数。建筑信息模型（BIM）技术设计应用费按照《广州市城市信息模型（CIM）平套建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM〔2019〕3号）下浮   % 计算。上述建安工程费为暂定计费基数，在初步设计审批后，按批准的初步设计概算中的工程费核算设计费。

岩土工程勘察、超前钻探费按照承发包双方确认的实际工程量乘以综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、作业措施费、机械进退场费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、河道行政审批、警戒水监、扫床、租船等所有一切直接或间接费用，发包人不再另行计量支付。岩土工程勘探费（含超前钻）用综合单价限价150元/米，下浮率   % ，综合单价包干价    元/米。

工程测量复杂程度为简单，浮动幅度为下浮    ，收费标准按国家发展计划委员会建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算（其中测量工作包含规划放线，收费标准参考国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准计算），在合同实施期间按照实际完成工程量结算。

工程物探（含管线探测）复杂程度为简单，浮动幅度为下浮   。在合同实施期间工程物探费按实际完成工作量结算。同一管沟，相同种类的管线只按延长公里计费一次；同一管沟，不同种类的管线，可分别计费。

7.2本合同勘察设计费包括完成该勘察设计项目的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、效果图等资料）等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、风险费、保险、政策性文件规定等所有费用，发包人不再另行结算支付。勘察费用中已包含临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具使用费及其他影响勘察正常进行所发生的有关费用。

7.3在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经发包人同意后才能实施，最终按发包人确认的实际完成工程量结算。

7.4如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力等非承包人导致的原因，造成本项目批准的概算调整，则设计费相应调整。除此以外，其他所有的补充设计、变更设计等均不另行计费。最终结算价以结算终审单位审核后的终审价为准。

第八条 支付方式

8.1设计费（含BIM技术应用费）支付进度：

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定设计费的20%作为预付款；

（2）概算批复后，依据经批复概算的建安工程费核算设计费，可累计支付至核算后设计费的50%（不超过合同价中设计费的50%）；

（3）施工图经图纸会审后，可累计支付至核算后设计费的60%（不超过合同价中设计费的60%）；

（4）完成施工配合工作后，可累计支付至核算后设计费的80%（不超过合同价中设计费的80%）；

（5）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。

8.2工程勘察费支付进度详见下表：

（1）合同生效后，发包人根据项目情况向承包人支付暂定勘察费的20%作为预付款；

（2）承包人提交合格成果报告后按实际完成工作量核算勘察费，可累计支付至实际勘察费的50%（不超过合同价中工程勘察费的50%）；

（3）概算批复、施工图经图纸会审后，可累计支付至按实际工作量核算的工程勘察费的80%（不超过合同价中工程勘察费的80%）；

（4）承包人完成所有工作并提交结算资料及尾款资金申请资料，经审核后一次性付清余额。

备注：承包人在办理合同请款时需按以下信息开具发票：
发票抬头（业主单位）：
纳税人识别号：
开户行及账号：

地址：

第九条 双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人应在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，承包人按本合同规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2签订合同后，发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费。

9.1.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

9.2承包人责任

9.2.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现合同条款规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件的质量负责；承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书、技术要求及经发包人审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行；

9.2.3承包人提交的勘察成果须及时、准确。若由于承包人原因造成勘察成果资料质量不准确、不合格，不能满足技术要求等而引起变更，导致工程投资增减变化的，发包人均按施工合同价的变更比例扣罚勘察费；增减变化在80%以上的，发包人有权解除合同以及扣罚全部勘察费，并保留向勘察人提出索赔的权利。

9.2.4承包人须提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经业主批准，承包人不得无故更换设计参与人员；未经业主同意，承包人不得分包本项目工作。

9.2.5对于工程设计变更相关事宜，承包人应严格按照合同以及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。

9.2.6承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人未按时按质提供合同条款约定的各项设计服务，或设计错误造成工程质量事故损失、工程建安费用增加等情况，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付补偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。

9.2.7因承包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，按本条款约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。

违约金=A×（B/C）×2

其中：A-实际增加的建安工程费；

B-本合同设计收费（包括基本设计收费和其他设计收费）总额；

C-本工程审定工程设计概算建安工程费总额。

9.2.8由于承包人提供的勘察成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为直接受损失部分勘察费的10%。

9.2.9承包人要严格遵守《建设工程勘察设计管理条例》，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。如承包人有分包意向，必须依法分包，分包合同必须在签订合同后1个月内报发包人备案。承包人转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定分包本合同工程设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，同时有权要求承包人返还已支付的设计费并按合同总金额的30%向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人因此遭受的全部损失的，承包人还应当予以全部赔偿。

9.2.10承包人的设计成果文件应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等现行设计文件编制深度规定要求、本项目勘察设计任务书等的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的勘察、设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。

9.2.11承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。每违反一次，承包人向发包人交纳违约金30000元。

9.2.12承包人在勘察作业前，必须做好勘察组织方案，按照市政道路及地下管线管理相关要求办理有关手续，对其负责实施的现场勘察钻孔进行有效封堵。因勘察过程中因操作不当，或钻孔未及时进行封堵或封堵质量未能达到技术要求规定的，引起工程本身的损失以及施工过程中地面、路面坍陷、管线、建筑物损坏等损失由承包人赔偿，并承担全部责任。

9.2.13经本工程施工图审查单位、施工单位审查或发包人委托的第三方确认，施工图设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，每发生1例，承包人向发包人交纳违约金10000元。

9.2.14由于承包人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款10000元；由于勘察质量原因，勘察报告未能通过施工图审查的，按合同勘察费的10%处罚。

9.2.15合同生效后，承包人要求终止或解除合同，承包人应双倍返还发包人已支付的定金，并返还发包人已支付的所有款项，同时赔偿给发包人设计费总额10%的违约金。

9.2.16承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.17本合同期内，承包人必须一式派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款10000元。

9.2.18本项目施工过程中，承包人必须派出合适人员参与按有关规定须有承包人参加的各部位的验收，若发现承包人不到场，根据对发包人的影响程度，每次不到场罚款10000元。

9.2.19承包人必须对施工过程中涉及的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，承包人在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会发包人，72小时内须向发包人提交正式书面变更设计。若因承包人原因而拖延，根据对发包人的影响程度，每次罚款10000元。特殊情况下并经发包人同意，可予以顺延。

9.2.20承包人应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。

9.2.21在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，承包人都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.22关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充，承包人需重新出具完整的变更图纸，再根据变更图绘制竣工图。

9.2.23由于承包人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向发包人支付赔偿金。

9.2.24承包人提供的工作成果须保证质量。如承包人提交施工图设计优化后的概算，在概算评审时发现严重缺项漏项或者多计少计，偏差率超过10%（含10%）的，承包人应无条件修改概算，发包人有权利扣减其设计费，非承包人原因的除外。

9.2.25如在本合同履行期间，因政策变化、计划调整等非发包人、承包人双方自身原因及其它不可抗力的自然原因，造成本项目停止或延缓，则承包人必须无条件接受发包人要求终止服务，并应积极配合发包人做好善后工作，发包人无需向承包人承担任何违约责任。如承包人未开展工作的，应退还发包人已付费用；如承包人已经开展工作的，双方按照承包人已完成工作量按照本合同约定支付相应合同款。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第二种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1承包人为本合同项目的服务至竣工验收备案结束为止。

12.2承包人属于在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定： 承包人主办方为  □ 大型企业  □中型企业   □ 小型企业   □ 微型企业。承包人成员方为 □ 大型企业  □中型企业   □小型企业   □ 微型企业。

12.3发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.6未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

12.7本合同双方盖章即生效，共捌份，发包人肆份，承包人肆 份。

发包人名称：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

法定代表人：

住所：广州市荔湾区信义路21号

电话：

传真：/

承包人名称：

法定代表人：

住所：

电话：

传真：

廉 政 协 议

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

承包人：

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

发包人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

法定代表人：

联系电话：

2024年 月 日

承包人名称：

法定代表人：

联系电话：

2024年 月 日