岭南V谷周边道路建设工程检验监测

询比文件

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

二〇二四年九月

目    录

第一章  询比公告	2

第二章  评审办法	5

第三章  报价文件	6

第四章  合同	38

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取岭南V谷周边道路建设工程检验监测的服务单位，现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比，在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心。

2.建设内容：岭南V谷周边共6条道路建设，道路等级为城市支路，设计标准为城市支路，双向二/四车道，设计速度30km/h。其中改造道路为花地大道西侧辅路、V谷中心路北延路及东侧辅路（连接线），总长约470m；新建道路为花地大道东侧辅路、规划横一路及规划纵一路，总长约543m。同时对花地大道南主线路面进行刨铺改造。项目建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.项目投资：总投资11363.44万元，其中工程建安费约4531.36万元，工程建设其他费约728.4万元，工程预备费约262.99万元。

5.资金来源：财政资金。

二、服务内容及服务期限

1.服务内容：岭南V谷周边道路建设工程检验监测服务，主要服务内容包括但不限于：施工过程中的建筑材料检测、道路、给水、排水、电力、交通、照明、绿化工程检测；涉及结构安全项目的监督抽样检验及监测等工作，以及为工程验收提供依据的所需检验、监测项目服务。

2.服务期：暂定365天。服务周期从中选单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求，最终服务时间以中选单位完成本合同项下约定的全部检测服务为准。

具体的服务内容及服务期以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围须覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。

3.报价人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。

4. 报价人具有建设行政主管部门颁发有效期内的以下勘察资质之一：

（1）工程勘察综合资质甲级。

（2）具备工程勘察岩土工程专业丙级或以上资质。

5.报价人近两年（从2022年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。

6.报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人、技术负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。

7. 本项目接受不超过2家单位的联合体报价。

四、报价要求

1.最高限价：人民币906300.00元（大写：玖拾万零陆仟叁佰元整）。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价，有效报价下浮率为0%-20%。

具体结算方式以合同约定为准。

五、中选委托书的领取及询比代理服务费支付

本次的询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。本次的询比代理服务费人民币1550.00元（大写：壹仟伍佰伍拾元整）由中选单位在收取中选委托书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取和公告时间

1.凡有意参加报价者，请于2024年9月13日至2024年9月17日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2024年9月13日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2024年9月17日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件在2024年9月18日上午9:30—11:30递交至广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003室，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

联系人：陈先生

联系电话：020-81619745

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

联系人：周工

联系电话：020-38931902-860

广州市荔湾区建设工程项目代建中心

2024年9月13日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式二份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，（建议文件版面为双面），报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描电子版拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“正本”、“项目名称”、“报价文件”、“报价人”、“联系人”和“联系电话”等字样。

4.如联合体报价的，除联合体共同报价协议、报价表、报价人声明需联合体各方同时盖章、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加询比动时提供）需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方加盖公章即可。联合体报价的，“报价人”需填写所有联合体成员的单位全称。

联合体报价的，报价文件封面及其他内容及落款中的“报价人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由联合体主办方签字或盖章即可。

5.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人证明书（原件，详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人简历表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人相关证书及社保证明等文件（复印件）；

7.专业人员配备情况表（原件，格式详见附件八），须附技术服务人员相关证书及社保证明等文件（复印件）；

8.报价人声明（原件，格式详见附件九）；

9.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

10.联合体共同报价协议书（原件，格式详见附件十，如为联合体报价需提供）

11.报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

12.报价人认为需要提供的其他资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人简历表

8.专业人员配备情况表

9.报价人声明

10.联合体共同报价协议书（如有）

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围须覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。 |  |  |  |
| 3 | 报价人具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本次询比的服务内容），且证书在有效期内。 |  |  |  |
| 4 | 报价人具有建设行政主管部门颁发有效期内的以下勘察资质之一： （1）工程勘察综合资质甲级。 （2）同时具备工程勘察岩土工程专业丙级或以上资质。 |  |  |  |
| 5 | 报价人近两年（从2022年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。 |  |  |  |
| 6 | 报价人及其法定代表人（或单位负责人）、拟派项目团队成员（含项目负责人、技术负责人及其他专业技术人员）未被列入“信用广州”网站（https://credit.gz.gov.cn）“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”（报价人须提供“信用广州”<https://credit.gz.gov.cn〉的查询结果截图）。注：如相关人员查询到同姓名他人有记录的，需另行提供本人在“信用广州”下载的完整版“广州市个人公共信用信息报告”作为证明材料。 |  |  |  |
| 7 | 本项目接受不超过2家单位的联合体报价。 |  |  |  |
| 8 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 9 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似 业绩 | 25 | 报价人自2020年1月1日至今完成类似工程检测业绩的，每项得5分，最高得25分。 |
| 二 | 项目负责人 | 10 | 1、具有工程类专业高级或以上工程师职称，得4分；具有工程类专业中级工程师职称，得2分；本小项最多得4分。 2、具有政府主管部门或省级及以上行业学会/协会颁发的地基基础类、主体结构类、见证取样类、监测与测量类以及市政工程类检测员证或技术资格证书；具有以上全部证书的得6分，具有其中任意4项得4分，具有其中任意3项得3分，具有其中任意2项得2分，具有其中1项证书的得1分，不具有以上证书的得0分。本小项最多得6分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得10分。 注：联合体投标的项目负责人须是联合体牵头人（主办方）人员。 |
| 三 | 技术负责人 | 10 | 1、具有工程类专业高级或以上工程师职称，得7分；具有工程类专业中级工程师职称，得3分；本小项最多得7分。 2、具有报价人本单位注册土木工程师（岩土）证书，得3分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得10分。 |
| 四 | 专业检测人员（除项目负责人、技术负责人外） | 15 | 报价人拟委派专业检测人员（不含项目负责人和技术负责人）： ①具有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证且有工程类专业高级或以上工程师职称，每人得2分； ②具有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证且有工程类专业中级工程师职称，每人得1分； ③具有省级或以上建设质量安全监督部门或其委托的机构、行业协会颁发的检测员证或检测上岗证或培训合格证且有工程类专业助理工程师职称，每人得0.5分。 无或其他情况不得分，同一人多个职称的按最高等级计分一次，本项最多得15分。 无或其他情况不得分，本项累计最高得15分。 |
| 五 | 企业信誉 | 15 | 1、报价人获得高新技术企业称号在有效期内的得 5 分；不提供不得分。 2、报价人获得过省级及以上协会颁发的企业诚信兴商类或先进单位类称号的，得5分，本小项最多得5分。 3、报价人2020年1月1日至今获得过省级或以上建设主管部门（或省级或以上行业协会）颁发的诚信评价（检测单位或检测机构）A级或以上得等级的，得5分，本小项最多得5分。 |
| 六 | 体系认证情况 | 5 | 报价人具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、知识产权管理体系认证情况：全部具备得5分，具备其中任意三项得2分；其他情况不得分；本项最高得5分。 |
| 七 | 报价 | 20 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为20分，报价每高于报价基准价1%，扣0.5分，每低于1%，扣0.3分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=｜有效报价-报价基准价｜/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分） |
| 总计 |  | 100 | / |

备注：

1.①业绩证明材料需提供合同关键页复印件。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容、建设规模以合同列明工作内容为准，合同未体现相关内容的需另行提供其他证明材料。未提供不得分。

2.拟投入的项目负责人、技术负责人及检测人员需按评分标准要求提供职称证书、注册证书、检测员证或上岗证或培训合格证等及本单位2024年6月至2024年8月社保等证明材料，没有提供的不得分。

3.企业信誉以证书或相关认可机构、行业协会官方网站上公布的名单为准，需提供相关证书复印件或网站截图，否则不得分。如颁发单位为协会的需提供该协会在“中国社会组织政务服务平台”有登记的网页查询截图（网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/index），证明颁发证书的协会在中国社会组织政务服务平台网站上有登记备案，否则不得分。

4.体系认证情况需提供体系证书复印件，则不得分。

5. 若以联合体方式参与报价的，项目负责人、企业信誉、体系认证情况的内容以联合体牵头单位的资料为准进行计分，其他成员单位不累计计分；企业资质证书、企业类似业绩、专业技术人员评分内容联合体各成员提供的资料均可累计计算。

6.综合评审表中要求提供的证明文件如无特别说明，均需提供相关证明文件复印件并加盖报价人公章。

附件三

正本

岭南V谷周边道路建设工程检验监测

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

4.1报价汇总表

项目名称岭南V谷周边道路建设工程检验监测

| 序号 | 检测项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规材料检测 |  |  |
| 2 | 道路工程 |  |  |
| 3 | 交通工程 |  |  |
| 4 | 排水工程 |  |  |
| 5 | 照明工程 |  |  |
| 6 | 绿化工程 |  |  |
| 7 | 海绵城市 |  |  |
| 8 | 地基基础工程 |  |  |
| 9 | 电力管沟工程 |  |  |
| 10 | 移交前照明设施评估 |  |  |
| 11 | 基坑监测 |  |  |
| 总报价（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11） （单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1、保留小数点后二位，第三位四舍五入。若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。总报价与各分项报价合计的累计金额出现明显不一致的，应以各分项报价合计的累计数为准，修正总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。若总报价金额大写与小写不一致时，以大写为准。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

2、报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%。

报价人：                  （法人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系人：

联系电话（固话）：

联系电话（手机号码）：

日期：      年    月    日

4.2分项报价明细表

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测

- 第三方检测服务报价表（常规材料）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混合料 | 配合比设计AC-25C、AC-20C、AC-13C | 组 | 3 |  |  |
| 2 | 水泥稳定层 | 配合比设计（4%水稳级配碎石基层，3.5%水稳级配碎石底基层） | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 水泥 | 细度（比表面积） | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 密度 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 标准稠度用水量 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 凝结时间 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 安定性 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 强度 | 组 | 8 |  |  |
| 4 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 34 |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 劈裂抗拉强度（弯拉强度） | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 3 |  |  |
| 5 | 路基土 | 承载比 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 液塑限 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 未筛分碎石 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 级配碎石 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 沥青混合料用粗集料 | 压碎值 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表观相对密度 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 与沥青粘附性 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 含泥量 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 泥块含量 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 沥青混合料用细集料 | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 砂当量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 亚甲蓝值 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 沥青混合料用矿粉 | 表观密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 含水量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 筛分 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 外观 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 亲水系数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 塑性系数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 加热安定性 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 沥青混合料 | 沥青用量（油石比）,矿料级配 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 马歇尔稳定度、流值 | 组 | 3 |  |  |
| 12 | 乳化沥青 | 针入度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 针入度指数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 延度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 软化点 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸发残留物软化点 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸发残留物延度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸发残留物针入度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 筛上残留物 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 破乳速度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 标准粘度 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | A级70号石油沥青 | 针入度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 针入度指数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 延度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 软化点 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 旋转薄膜加热试验（残留物延度） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 旋转薄膜加热试验（质量变化） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 旋转薄膜加热试验（残留针入度比） | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 混凝土基层/现浇砼后座 | 抗压强度 | 组 | 10 |  |  |
| 15 | 混凝土（透水砖、导盲砖） | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 干硬性透水水泥砂浆 | 稠度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗压强度（需成型养护） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 保水性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 凝结时间 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 2h稠度损失率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 花岗岩平石、侧石、车止石、压条 | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 压缩强度（干燥、水饱和） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 体积密度 | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 回填土 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 19 | 4%水泥稳定级配碎石 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 20 | 土工布 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 21 | 土工膜 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 22 | 土工格栅 | 拉伸断裂强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐温变性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 网孔尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 网眼目数 | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 石屑 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 24 | 钢筋拉杆 | 重量偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 1 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（道路工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填方路基 | 压实度 | 点 | 66 |  |  |
|  |  | 路床弯沉 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 土基回弹模量 | 点 | 23 |  |  |
| 2 | 碎石垫层 | 弯沉值 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 压实度（钻芯法） | 点 | 22 |  |  |
|  |  | 厚度 | 点 | 22 |  |  |
| 3 | 32cm 4%水泥稳定级配碎石基层 | 压实度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 弯沉值 | 点 | 90 |  |  |
| 4 | 18cm 4%水泥稳定级配碎石底基层 | 压实度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 弯沉值 | 点 | 90 |  |  |
| 5 | 4%水泥稳定级配碎石 | 弯拉强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 7d无侧限抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 细粒式改性沥青砼AC-13C | 平整度 | 处 | 6 |  |  |
|  |  | 弯沉值 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 厚度（钻芯法） | 点 | 22 |  |  |
|  |  | 构造深度 | 处 | 22 |  |  |
|  |  | 摩擦系数（抗滑性能） | 处 | 22 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 处 | 22 |  |  |
|  |  | 路面压实度（钻芯法） | 点 | 22 |  |  |
| 7 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20C | 弯沉值 | 点 | 80 |  |  |
|  |  | 压实度（钻芯法） | 点 | 10 |  |  |
|  |  | 厚度（钻芯法） | 点 | 10 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 处 | 10 |  |  |
| 8 | 粗粒式改性沥青混凝土AC-25C | 弯沉值 | 点 | 80 |  |  |
|  |  | 压实度（钻芯法） | 点 | 2 |  |  |
|  |  | 厚度（钻芯法） | 点 | 2 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 处 | 3 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（交通工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通标线 | 标线厚度、反光标线逆反射系数、突起标线发光强度系数、标线抗滑性能、色度性能 | 处 | 9 |  |  |
| 2 | 交通标志牌 | 标志板内缘距路边缘距离、标志板下缘至路面净空高度、标志底板厚度、标志底板外形尺寸、标志金属构件防腐涂层厚度、光度性能（逆反射系数）、立柱竖直度 | 处 | 15 |  |  |
| 3 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 20 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 砂浆 | 砂浆抗压强度试验 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 钢筋 | 重量偏差 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 4 |  |  |
| 6 | 螺栓 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、螺栓拉力载荷、螺母保证载荷、实物楔负载试验、连接副扭矩系数、连接副摩擦面抗滑移系数 | 组 | 6 |  |  |
| 7 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁、镀锌层厚度或重量 | 组 | 4 |  |  |
| 8 | 钢板 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长 率、弯曲 | 组 | 4 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（排水工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C25级球墨铸铁管 | 闭水试验 | m | 565 |  |  |
|  |  | CCTV | m | 169.5 |  |  |
|  |  | 抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 布氏硬度 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土管 | CCTV | m | 267 |  |  |
| 3 | 球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 残余变形 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 雨水箅子 | 承载能力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 残余变形 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 雨水管回填 | 管道压实度 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 击实（中粗砂、石屑）（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 污水管回填 | 管道压实度 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 击实（中粗砂、石屑）（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 管道混凝土 | 抗压强度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 抗渗 | 组 | 3 |  |  |
| 8 | 粗砂碎石垫层 | 预制井、检查井地基压实度 | 点 | 12 |  |  |
|  |  | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 防腐涂料 | 不挥发物含量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 附着力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 干燥时间 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐冲击性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 适用期 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 弯曲试验 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 在容器中状态 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 贮存稳定性 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 腻子 | 施工性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 涂膜外观 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐洗刷性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐水性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐碱性 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 钢板 | 拉伸试验、弯曲试验 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 热轧带肋 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 重量偏差 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 强屈比/超屈比 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 最大力下总伸长率 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 6 |  |  |
| 13 | 热轧光圆 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 最大力下总伸长率 | 组 | 3 |  |  |
| 14 | 钢筋焊接现场检验 | 抗拉强度 | 组 | 8 |  |  |
| 15 | 钢筋焊接工艺检验 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 16 | 预埋件T接头 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 17 | 钢筋机械连接 现场检验 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 钢筋机械连接 工艺检验 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 残余变形 | 组 | 2 |  |  |
| 19 | 抗震支架钢材 | 拉伸试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 镀锌层厚度 | 组 | 2 |  |  |
| 20 | 混凝土 | 拌合物氯离子 | 4 | 组 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 4 | 组 |  |  |
| 21 | 砂浆 | 砂浆抗压强度试验 | 5 | 组 |  |  |
| 22 | 混凝土管 | 外压荷载 | 5 | 组 |  |  |
| 23 | 灰砂砖、烧结普通砖、蒸压加气混凝土砌块 | 含水率、抗压强度、抗折强度、干体积密度 | 3 | 组 |  |  |
| 24 | 排水管道 | 闭水试验 | 890 | m |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（照明工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗集料/石 | 压碎值 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 含泥量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 泥块含量 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 粗集料/砂 | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 砂当量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 亚甲蓝值 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 砂浆 | 砂浆抗压强度试验 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 钢筋 | 重量偏差 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 5 |  |  |
| 6 | 热镀锌圆钢 | 重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 3 |  |  |
| 7 | 螺栓 | 屈服强度、抗拉 强度、伸长率、螺栓拉力载荷、螺母保证载荷、实物楔负载试验、连接副扭矩系数、连接副摩擦面抗滑移系数 | 组 | 4 |  |  |
|  | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长 率、弯曲、压扁、镀锌层厚度或重 量 | 组 | 2 |  |  |
| 8 | HPDE管材 | 外观、尺寸 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 环刚度 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗冲击性 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 环柔性 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 碎石砂垫层 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 回填石屑 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 回填土 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 回填压实度 |  | 点 | 350 |  |  |
| 13 | 照明灯具 | 光效、灯具效率 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 功率、功率因数、谐波含量 | 组 | 3 |  |  |
| 14 | 电源质量 | 电压偏差 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 谐波电压 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 谐波电流 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 功率因数 | 点 | 1 |  |  |
| 15 | 镀锌线管 | 尺寸 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 冲击性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗压性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 弯曲试验 | 组 | 2 |  |  |
| 16 | 电线电缆（1芯） | 标志 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 2 |  |  |
| 17 | 电线电缆（2芯） | 标志 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 电线电缆（3芯） | 标志 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 2 |  |  |
| 19 | 电线电缆（4芯） | 标志 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 3 |  |  |
| 20 | 电线电缆（5芯） | 标志 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 3 |  |  |
| 21 | 过电流保护断路器 | 标志检验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 工频耐压 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 温升试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 爬电距离 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 电气间隙 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 脱扣特性（时间-电流特性） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 瞬时脱扣特性 | 组 | 2 |  |  |
| 22 | 带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） | 标志检验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 工频耐压 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 温升试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 爬电距离 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 电气间隙 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 时间-（过）电流特性试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 瞬时脱扣特性 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 组 | 2 |  |  |
| 23 | 照明系统 | 平均照度 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 照明功率密度 | 组 | 3 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（绿化工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植土 | PH | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 全盐含量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 容重 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 有机质 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 机械组成 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 有机肥 | pH值、鲜样含水量、有机质、全氮、全磷、全钾 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 化合肥 | pH值、鲜样含水量、有机质、全氮、全磷、全钾 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 灌溉水 | pH值、全盐量、氯离子 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 园林植物病虫害检测（乔木、灌木、地被） | 病虫害检测 | 点 | 126 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（海绵城市）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 | 外观质量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 透水混凝土 | 抗压强度 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 点 | 6 |  |  |
| 3 | PVC-U塑料管材 | 尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗拉强度、断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | PVC-U塑料管件 | 尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 维卡软化 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 坠落试验 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 烘箱试验 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | PPR管材 | 尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 静液压强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 简支梁冲击 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | PPR管件 | 外观 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 静液压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | PVC胶粘剂 | 溶解性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 粘度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 粘结强度 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 双壁波纹管 | 外观、尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 环刚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗冲击性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 环柔性 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 透水土工布 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 幅宽 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 垂直渗透系数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 防渗膜 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐静水压 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 砾石 | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 园林植物 | 株高、湖榉离、澕高、旖径、基径、地径冠幅、三主枝数、分枝数、轮数 | 株 | 5 |  |  |
|  |  | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 点 | 1 |  |  |
| 13 | 种植土 | PH | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 全盐含量 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 容重 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 有机质 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 机械组成 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 3 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（地基基础工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程基础 (换填地基) | 压板(50吨以下) | 点 | 5 |  |  |
| 2 | 道路工程基础 (搅拌桩) | 抽芯(每根孔深约7.5m) | 根 | 38 |  |  |
|  |  | 静载(50吨以下) | 根 | 38 |  |  |
|  |  | 复合压板(50吨以下) | 点 | 38 |  |  |
| 3 | 交通工程基础 (换填地基) | 轻型触探 | 点 | 203 |  |  |
| 4 | 排水工程雨污 | 轻型触探 | 点 | 45 |  |  |
| 5 | 电力工程管道 | 轻型触探 | 点 | 22 |  |  |
| 6 | 电力工程检查井 | 轻型触探 | 点 | 16 |  |  |
| 7 | 照明工程路灯基础 | 轻型触探 | 点 | 47 |  |  |
| 8 | 照明工程接线井 | 轻型触探 | 点 | 24 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（电力管沟工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗集料/石 | 压碎值 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 含泥量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 泥块含量 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 12 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
| 3 | 回填石屑 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 钢筋 | 重量偏差 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 热镀锌钢 | 重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 3 |  |  |
| 6 | PE/PVC管材 | 尺寸 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗拉强度、断裂伸长率 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 组 | 2 |  |  |
| 7 | 回填压实度 |  | 点 | 50 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方检测服务报价表（移交前照明设施评估）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作井 | 完好情况 | 座 | 3 |  |  |
| 2 | 灯具 | 识别亮灯率 | 盏 | 72 |  |  |
| 3 | 路面平均照度 | 平均照度 | 处 | 9 |  |  |
| 4 | 接地体 | 接地电阻 | 点 | 2 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 接地电阻 | 点 | 3 |  |  |
| 6 | 灯杆 | 防腐涂层厚度 | 构件 | 9 |  |  |
| 7 | 电线电缆 | 绝缘电阻 | 回路 | 9 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

- 第三方监测服务报价表（基坑监测）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋设费 | 基准点沉降观测 | 点 | 3 |  |  |
| 2 |  | 基准点位移观测 | 点 | 3 |  |  |
| 3 |  | 水平位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
| 4 |  | 竖向位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
| 5 |  | 沉降观测点 | 点 | 6 |  |  |
|  | 观测费（暂定观测6次） | 基准点沉降观测 | 点 | 3 |  |  |
|  |  | 基准点位移观测 | 点 | 3 |  |  |
|  |  | 水平位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
|  |  | 竖向位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
|  |  | 沉降观测点 | 点 | 6 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

报价人：                  （法人公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改岭南V谷周边道路建设工程检验监测报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

附件六

业绩情况汇总表

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件七

项目负责人简历表

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测

| 姓名 |  | 出生年月 |  |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 从事本专业工作年限 |  | 现任职务 |  |  |  | 文化程度 |  |  |
|  |  | 主要资格证书名称及 编号 |  |  |  |  |  |  |
| 从事同类项目工作经历 | 项目名称 |  | 项目业主 |  | 项目类型 |  | 项目中担任的职务 |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件八

专业人员配备情况表

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测

| 序号 | 姓名 | 专业类别 | 拟派本项目职务 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 技术负责人 |  |  |
| 2 |  |  | 专业检验人员 |  |  |
| 3 |  |  | 专业检验人员 |  |  |
| 4 |  |  | 专业检验人员 |  |  |
| 5 |  |  | 专业检验人员 |  |  |
| 6 |  |  | 专业检验人员 |  |  |
| 7 |  |  | 专业检验人员 |  |  |
| 8 |  | ... |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表备注要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件九

报价人声明

本项目询比人：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

本公司就参加岭南V谷周边道路建设工程检验监测询比活动，作出郑重声明：

一、本公司保证本次询比活动所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的。

二、本公司保证在本次询比活动中不与其他单位围标、串标，不出让询比资格，不向询比单位或评审人员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司未被各级企业信用信息公示系统列入失信被执行人名单；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司及法定代表人、拟委派的项目团队成员无行贿犯罪行为的记录；在报价文件递交截止时间前三年内，本公司在经营活动中未出现违法违规等不良记录，无弄虚作假骗取中标、围标串标行为；在报价文件递交截止时间前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；本公司未在以往项目中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目询比人书面拒绝；本公司未被纳入联合惩戒范围。

四、本公司承诺不存在以下情形：与本公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，同时参加本项目报价。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，再参与本项目报价。

五、本公司承诺：近两年（从2022年1月1日起至报价文件递交截止时间止）未因以往检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的。

本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

特此声明。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件十

联合体共同报价协议书

（联合体各方单位名称）自愿组成联合体，共同参加                       （项目名称）询比活动。我方授权委托本协议主办方代表联合体各成员参加报价、签署报价资料、提交报价文件。现就联合体询比活动事宜订立如下协议。

1、                         （牵头单位名称）为本项目联合体的主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本询比项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、若中选，联合体各成员共同与询比人签订合同，为履行合同向询比人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人（主办方），代表所有联合体成员参加报价、提交报价文件，代表所有联合体成员承担和接受指令，并负责整个合同的全面履行、协调工作和接受本询比工程项目合同款的支付。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

①              （牵头单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

②              （成员单位名称）：主要负责本项目         等工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体主办方名称：                                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

联合体成员名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人：              （签名或盖章）

委托代理人：              （签名或盖章）

地址：

邮政编码：          电话/传真：

签订日期：    年    月    日

第四章  合同

SF-2019-0207

合同编号：荔代建合字[2024]  号

广州市建设工程质量检验监测合同

工程名称：岭南V谷周边道路建设工程

合同名称：岭南V谷周边道路建设工程检验监测合同

委托单位：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

检测监测单位：_________________________

广州市住房和城乡建设局

制定

广州市市场监督管理局

目   录

总 说 明	41

第一部分  协议书	43

一、工程概况	43

二、服务范围及工作内容	43

三、服务期限	44

四、检测费用及计算方式	45

五、合同文件的构成	45

六、词语定义	45

七、合同生效	45

八、合同份数	45

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律	47

1.1词语定义	47

1.2语言	47

★1.3合同文件的优先顺序	47

1.4适用法律	48

2. 甲方的权利、义务	48

2.1现场监督	48

★2.2提供资料和工作条件	48

★2.3成果确认及验收支付	49

2.4 其它	49

3.1人员配备	49

3.2 资质条件	49

★3.3工作要求	49

★3.4检测成果	50

3.5工期顺延	50

3.6其它	50

★4. 违约责任	50

5.1 支付货币	51

★5.2检测项目费用计算方式、金额	51

5.3支付方式	52

★5.4 支付申请资料	52

★5.5有异议部分的支付	52

6.合同变更、解除与终止	52

6.1合同变更	52

6.2合同解除	52

6.3合同终止条件	53

7. 争议解决	53

7.1协商	53

7.2仲裁或诉讼	53

8. 其它	53

8.1 保密	53

8.2 通知与送达	53

第三部分  专用条款	55

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律	55

1.2语言	55

1.4适用法律	55

2. 甲方的权利、义务	55

2.1现场监督	55

★2.2提供资料及工作条件	55

★2.3成果确认及验收支付	55

3. 乙方的权利、义务	55

3.1人员配备	55

★3.4检测成果	55

3.6.3履约保函	56

★4. 违约责任	56

5. 支付	57

★5.2检测项目费用计算方式、金额	57

5.3支付方式	58

6. 合同变更、解除与终止	60

6.1 合同变更	60

6.2合同解除	60

7. 争议解决	60

7.2 仲裁或诉讼	60

8. 其它	60

8.1保密	60

8.2通知与送达	61

8.3知识产权	61

9. 补充条款	61

- 总 说 明

为了指导建设工程检测合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》以及相关法律法规，广州市住房和城乡建设局、广州市市场监督管理局联合制定了合同示范文本《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）。为了便于合同当事人使用《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207），现就有关问题说明如下：

一、项目业主首要责任制

项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理施工图审查备案、质量安全监督等各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。

二、《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的组成

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。

（一）协议书

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用条款

通用条款是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量检测管理办法》等法律法规的规定，就工程检测的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程检测管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；

3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

三、《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的适用范围

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）适用于广州市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等项目检测服务的合同订立。其中带★号的通用条款、专用条款在约定时不应有违背性的意见，其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）的内容，约定双方具体的权利义务。

四、其他事项

《广州市建设工程检测合同》（SF-2019-0207）专用条款中的“支付”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付方式，如选择“其它支付方式”，需以合同附件的形式予以说明原因。

# 第一部分  协议书

委托单位全称（甲方）：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

检测监测单位全称（乙方）：__________________________

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号：

项目名称：岭南V谷周边道路建设工程

工程地点：广州市荔湾区

工程规模：岭南V谷周边共6条道路建设，道路等级为城市支路，设计标准为城市支路，双向二/四车道，设计速度30km/h。其中改造道路为花地大道西侧辅路、V谷中心路北延路及东侧辅路（连接线），总长约470m；新建道路为花地大道东侧辅路、规划横一路及规划纵一路，总长约543m。同时对花地大道南主线路面进行刨铺改造。项目建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。（具体详见施工图纸和工程量清单）

投资金额：区财政投资，总投资11363.44万元，其中工程建安费约4531.36万元，工程建设其他费约728.4万元，工程预备费约262.99万元。

资金来源：财政资金

建设工期或周期：    365    天。

其他：

- 二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围：

工作内容：检验监测服务主要包括但不限于施工过程中的建筑材料检测、道路、给水、排水、电力、交通、照明、绿化工程检测；涉及结构安全项目的监督抽样检验及监测等工作，以及为工程验收提供依据的所需检验、监测项目服务。（具体以询比文件、清单、施工图纸及检测、监测方案为准）。

服务方式：服务总承包。

检测标准：依据本项目设计文件的要求，本次检测技术服务须达到但不限于下列现行主要的中华人民共和国以及省、市或行业的检测技术标准或规范的要求。

1、《广州市住房和城乡建设局关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知》穗建规字〔2020〕30号；

2、贯彻《建设工程质量管理条例文件汇编》（广州地区建设工程质量安全监督站，广州市市政工程安全质量监督站编制）；

3、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》（2015年8月17日广州市人民政府令第129号公布 根据2019年10月17日广州市人民政府令第167号修订）；

4、《广州市住房和城乡建设局关于印发广州市建设工程质量检测管理办法的通知》（穗建规字〔2020〕41号）；

5、《工程测量标准》（GB50026—2020）；

6、《建筑物变形测量规程》（JGJ8-2016）；

7、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2018）；

9、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

10、《建筑地基基础检测规范》（DBJ/T 15-60-2019）；

11、设计方提供的设计文件要求（如有）。

服务要求： 1、结合项目实际情况，编制检测（监测）方案，并确保检测（监测）方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，负责检测数据的有关信息通过广州市建设工程质量检测监管信息网报送，同时负责协调相关工作，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测（监测）工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收；

2、在进行检测（监测）服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询等相关单位及建设协调行政主管部门和监督部门协调，相关费用已含在合同价内，不另行支付。

- 三、服务期限

本合同约定的建设工程质量检验监测服务工期：暂定365天。服务周期从中选单位进场至所有服务项目完成，服务周期必须满足实际施工要求，最终服务时间以乙方完成本合同项下约定的全部检测服务为准。进场日期以发包人通知时间为准。

- 四、检测费用及计算方式

检测费用：￥        元（人民币大写：                         ）。

计算方式：单价包干； □总价包干；□其它：

具体计算方式内容及检测费用清单详见专用条款、附件。

- 五、合同文件的构成

合同文件的构成及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.3款赋予的规定一致。

- 六、词语定义

本协议书中相关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 七、合同生效

本合同订立时间：  2024    年       月      日

本合同订立地点：  广州市荔湾区。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

- 八、合同份数

本合同一式 十二 份，具有同等法律效力，其中甲方执 六 份，乙方执 六 份。

| 委托单位： （盖章）广州市荔湾区建设工程 项目代建中心 | 检测监测单位：（盖章） |
| --- | --- |
| 地 址： 广州市荔湾区信义路21号4楼 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： 020-81680876 | 电 话： |
| 传 真：020-81680876 | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

| 检测监测单位： （公司 | 检测监测单位： |
| --- | --- |
| 地 址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

第二部分  通用条款

### 1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施质量检测服务的建设工程。

1.1.2 “工程质量检测”是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。

1.1.3 “甲方”是指委托单位，即本合同中委托质量检测与其他服务的一方。

1.1.4 “乙方”是指检测单位，即本合同中提供工程质量检测与其他服务的一方。

1.1.5 “正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的乙方的工作。

1.1.6 “项目负责人”是指由甲方和乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目检测工作的负责人。

1.1.7“检测费用”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。

1.1.8“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.9 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.10“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.11不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

### 1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

### ★1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。本合同文件的解释顺序如下：

(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

(2)协议书；

(3)中选通知书；

(4)报价表；

(5)专用条款及附件；

(6)通用条款；

(7)询比文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要及总说明等）；

(8)专用条款约定的其他文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

### 1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、地方政府规章和地方规范性文件等。合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、技术标准等文件。

- 2. 甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方有权亲自或派人在工程作业现场实施旁站监督。

### ★2.2提供资料和工作条件

2.2.1甲方应当在专用条款约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合

同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

2.2.2甲方应提供监督抽检通知书或见证记录等相关资料，并指派专人填写送检委托单，确保样品的真实性；若样品信息发生变更时，应及时以书面形式通知乙方。

2.2.3甲方应在检测前向乙方提供检测规范要求的有关工程资料，并对其准确性、可靠性、真实性负责。必要时提供经建设工程质量监督部门批复的检测方案。对检测有特别技术要求的，应以书面形式提出。

2.2.4甲方应为乙方完成质量检测提供必要的现场条件，及时为乙方提供并解决检测现场的工作条件和出现的问题（包含但不限于拆除地上地下障碍物、处理扰民及影响检测正常进行的有关问题、平整作业现场、修好通行道路、接通电源水源等），并承担其费用。

2.2.5甲方负责确定检测项目、受检工程部位及数量，按检测方案做好进场检测的现场准备工作。

2.2.6甲方应及时将检测项目的进度、质量等要求书面通知乙方，以保证乙方正常开展检测工作。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.1甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

2.3.2若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方，否则乙方仍按原要求进行检测，甲方应认可乙方在接到书面通知前所产生的工作量。上述变化导致本项目检测费用减少的，应征得乙方书面同意，否则乙方有权按本合同的约定收取检测费用。

2.3.3甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

### 2.4 其它

2.4.1甲方应负责与本工程质量检测业务有关的所有外部关系的协调，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

2.4.2在检测工作范围内，因甲方原因而发生安全事故，造成人员伤亡、检测设备损坏或造成经济损失时，由甲方承担相应的损害赔偿责任。

2.4.3甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

3．乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。

3.1.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。

### 3.2 资质条件

乙方须具有政府有关部门的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

### ★3.3工作要求

3.3.1乙方应按合同要求，接到检测通知后，及时将检测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

3.3.2乙方应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，并按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书、技术要求按期进行工程质量检测。

3.3.3在检测过程中，发现初步结果异常时，乙方应及时告知甲方及监理单位，并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

### ★3.4检测成果

乙方应当按照专用条款约定的份数、组成，在单项检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测成果，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负责任。

### 3.5工期顺延

在以下情况下，乙方进场日期可顺延：

1.因雷雨、台风、道路阻隔等情况；

2.经由甲方确认的其它外部因素影响或现场不具备检测条件等。

3.出现不可抗力因素，或由于甲方无法提供必要检测工作面以及非乙方原因而使得本工程的检测无法继续进行的，工期可以顺延，双方各自承担自己的损失，不得向对方索赔。

### 3.6其它

3.6.1在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

3.6.2在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。

3.6.3双方可在专用条款中约定履约保函的具体内容。应委托人的需求，检测人在合同签订期间向委托人提交银行金融机构出具的履约保函。如果检测人日后未能在检测期内按合同约定完成其所检测的工作内容，则委托方可根据责任情况与检测人协商确认违约金，可从履约保函中扣除。

3.6.4 乙方应服从甲方或项目各施工单位的有关现场安全管理。

### ★4. 违约责任

4.1 由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

4.2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已进行工作的，甲方应按实际完成的工作量支付乙方检测费用，并向乙方支付违约金，否则，乙方有权停发检测报告至费用缴清。

4.3甲方未按合同规定时间（日期）支付检测费用，应按照拖欠金额的每日万分之五向乙方支付逾期违约金，甲方支付检测费用时间以乙方收到甲方付款的时间为准。

4.4由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

4.5由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

4.6乙方未按照合同约定时间提交检测报告，应向甲方支付违约金。

4.7检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

4.8乙方未按照合同约定时间进场检测，应向甲方支付违约金。

4.9 安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量、检测资料不准确而导致事故发生，给甲方造成损失的，应赔偿甲方损失。

4.10 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.11 乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，乙方需支付违约金。

4.12 乙方人员对不合格工程出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

5. 支付

### 5.1 支付货币

除专用条款另有约定外，检测费用均以人民币支付。

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1检测费用的计算方式可采用单价包干或总价包干，具体计算方式及结算金额在专用条款中明确。

5.2.2计算方式为单价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

5.2.3计算方式为总价包干性质的，具体内容包括人工费、设备使用费、设备进出场费、检测试验费、报告编写费、各项管理费、利润、及所有因工程质量检测应交纳的政府规费、税金等，不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，结算时均不再调整。

### 5.3支付方式

检测费用支付方式在专用条款中约定。

### ★5.4 支付申请资料

乙方向甲方申请进度款或结算款时，应提供以下资料：

1.检测费用请款书；

2.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字确认的现场工程签证表；

3.经甲方现场代表或经甲方授权的现场监理代表签字的检测工作量汇总表（含报告编号，不提供检测报告）；

4.双方约定的其它资料，可在专用条款中明确。

### ★5.5有异议部分的支付

甲方对乙方提交的支付申请书有异议时，应当在收到乙方提交的支付申请书后 7天内，以书面形式向乙方发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按通用条款第7条约定办理。

### 6.合同变更、解除与终止

### 6.1合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2除不可抗力外，因非乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。新增检测费用的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.1.3合同履行过程中，遇国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件发生变化而引起质量检测的服务范围及工程量变化的，双方应通过协商确定调整方法。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

### 6.2合同解除

6.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在 28天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

### 6.3合同终止条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

1.乙方完成本合同约定的全部工作；

2.甲方与乙方结清并支付检测费用。

### 7. 争议解决

### 7.1协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

### 7.2仲裁或诉讼

协商不成时，双方有权向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 8. 其它

### 8.1 保密

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

### 8.2 通知与送达

8.2.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.2.2甲方和乙方应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.2.3甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如逾期未答复或确有充分证据证明一方无正当理由拒签的，视为认可往来函件的内容。

8.3知识产权

合同涉及的知识产权的归属由双方在专用条款另行约定。

# 第三部分  专用条款

### 1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

### 1.2语言

本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

### 1.4适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：  国家现行的检测规范、强制性标准；检测监测方案与相关设计文件要求。

### 2. 甲方的权利、义务

### 2.1现场监督

甲方选派姓名：        、联系电话：            为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。

### ★2.2提供资料及工作条件

2.2.4甲方负责提供以下的现场检测监测条件：提供电源、水源接驳点各一个供乙方使用（水电使用费及其他相关费用由乙方承担）。

2.2.6甲方应至少提前  2  天将检测项目的进度、质量等要求通知乙方，特殊情况不得少于  1  天。

### ★2.3成果确认及验收支付

2.3.3甲方应自领取检测报告之日起  30  天内对检测报告进行验收、审核结算并支付乙方应得款项，若有异议的，在收到报告之日起15天内以书面形式向乙方提出，由双方共同认可或相关行政主管部门制定的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；复检结论与原检测结论不相同，则由乙方承担复检费用。

### 3. 乙方的权利、义务

### 3.1人员配备

3.1.1乙方选派姓名：         联系电话：           为本项目负责人；         联系电话：          为本项目工作联系人。

### ★3.4检测成果

1. 按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测服务适用的技术标准、规范等依据为：按询比文件要求。

2. 在单项检测完成后，乙方按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求出具书面检测报告 一 式 八 份 。

- 3.6.3履约保函

履约保函按下列方式 (1)  进行办理：

（1）委托人不需要检测人出具履约保函；

（2）委托人需要检测人出具履约保函的，检测人应在签订本合同后  / 天内向委托人提交在中国注册的银行开出的担保金额为合同价款的  /  %（不高于10%）,即人民币  /  元的履约保函原件。保函期限以壹年为期限根据工期每年到期后再续开下一年度的保函，可连续出具。

在检测人发出检测报告并经委托人确认后，应予以办理退回履约保函。

### ★4. 违约责任

4.1乙方返工费按下列方法确定并支付 /

4.2甲方违约金按下列方法确定并支付 /

4.3甲方逾期违约金按下列方法确定并支付：每逾期一天，应向乙方偿付未支付检测费的  0.05   %作为逾期违约金。

4.4乙方额外费用（设备转场费用）按下列方法确定并支付 已包含在合同总价内，甲方不另行支付。

4.6乙方经甲方书面催告后仍未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一天应按相关检测项目检测费用的   0.1   %向甲方支付违约金，迟延超过 20  天的，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已经支付的款项、赔偿因此而造成甲方的损失，并有权将本项目另行委托其它检测机构。

4.8乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1天，必须向甲方支付本合同项下检测费用_0.1   _%的违约金；迟延进场超过   20    天的，甲方有权解除合同，有权要求乙方退还甲方已经支付的款项、赔偿因此而造成甲方的损失，并有权将本项目另行委托其它检测机构。

4.10 安全方面的违约责任

由于乙方的检测工作不及时或测量资料不准确或分析、报告不及时而导致事故发生，给甲方造成损失的，乙方除赔偿甲方损失外，并向甲方支付本合同项下检测费用_20__%的违约金。

4.11 分包、转包方面的违约责任

乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用  20  %的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.12乙方投入的人员与本合同约定及其投标（或报价）文件、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次项目负责人，甲方有权扣减  20  %的检测费用作为人员违约金。

4.13发现乙方人员与施工单位串通，对不合格工程出具合格检测报告或结论，乙方应承担严重违约责任，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同项下检测费用  50  %的违约金，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

4.14如乙方违约，甲方维权所支付的律师费、财产保全担保费、调查费、差旅费、鉴定费、诉讼费、保全费等费用由乙方承担。

### 5. 支付

### ★5.2检测项目费用计算方式、金额

5.2.1本合同检测项目费用的计算方式为：

单价包干； □总价包干；□其它

5.2.2本项目合同单价：见检验检测服务报价清单

(1)本项目采用全费用综合单价包干，包工、包料、包设备设施、包工期、包质量、包安全、包文明作业、包技术服务费、包试验检测监测仪器设备使用费、包机械设备进退场费、包车辆通行费，包验收通过，已含配合协调费、风险费、管理费、措施费、利润、税费、规费以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等，是为完成本项目检测监测所需的全部服务费用。综合单价在本合同服务期内固定不变，不随其他外部因素变化而调整。工程量按实结算，最终费用以有关单位审核确定的结算价为准。对由于工期变化引起的服务期限延长，不予调整监测费用。

(2)工程项目实施期间和结算时，询比文件检测清单中漏列而由委托人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由委托人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

(A)中选的报价文件检测清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

(B)中选的投标文件检测清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中选的报价文件检测清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由委托人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的综合单价，按国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及广东省物价局《关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2008]77号）、《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490号）、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》中的相关检测收费标准（如同一检测内容收费标准不一致的，按价格最低者原则计算）下浮30%计算。如相关收费标准没有的项目，其计价方式则参考市场价格收费，最终以甲方审定为准。

合同预算总价：￥ /  元（人民币大写：  /    ）。

结算总价=∑（合同单价×实际完成工作量）。

5.2.3本项目合同包干总价：￥     /   元（人民币大写：     /          ）。如有合同变更的内容，结算时另按专用条款6.1条计算。

5.2.4其它：清单所列的检测监测项目并不代表本项目所有的检测监测内容，实际实施时可根据项目实际情况进行调整，检测单位不得以清单漏项等理由拒绝委托人进行检测，以监理、甲方、乙方共同认可并提交了检测监测报告的内容为准进行结算。本合同结算总价最终以有关部门审定的结算价格为准，但最终结算总价不得超过检测费用合同价，如超过则按照合同价进行包干结算。

### 5.3支付方式

经双方协商一致，双方约定本项目的检测费用的采用以下   四   进行支付。

方式一：

合同签订生效后，在甲方领取全部检测报告时一次性向乙方支付全部检测费用。

方式二：

按月结算，每月10日之前结清上月发生费用。

方式三：

1.合同签订生效后，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的   /    （不低于30％）作为预付款。

2.乙方在完成检测报告后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付相关检测费用后领取检测报告。

方式四：

1.合同签订生效后，乙方提交请款申请，甲方在30天内向乙方支付检测费用暂定总额的 20%  作为预付款。

2.进度款：检测费用原则上每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量的 80%  。

3.乙方在完成检测监测报告并办理完相关合同结算手续后，可向甲方提交请款申请，甲方审核后一次性付清余款。

甲方付款前，乙方应提供合法有效、相应金额、相应内容的增值税发票。乙方迟延交付发票的，付款时间相应顺延，并不视为甲方违约。

方式五：

1.每季度按实际完成的工程量支付，可支付累计完成工程量   /    （不低于80％）。

2.乙方在完成检测报告后，向甲方送达或邮寄检测费用请款书，甲方应在30天内向乙方支付剩余检测费用后领取检测报告。

方式六：

其它支付方式：                     /                      。

甲方的开票信息：

公司名称：广州市荔湾区住房建设和园林局

纳税人编码：11440103007493389X

开户银行账号：3602010909200072445

开户银行名称：工行宝华支行

地址：广州市荔湾区信义路21号

电话：020-81680876

乙方的开票信息：

公司名称：____________________________

纳税人编码：__________________________

开户银行账号：________________________

地址：________________________________

电话：________________________________

- 6. 合同变更、解除与终止

### 6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非乙方原因导致本合同履行新增工程量时，新增工程量的检测费用按下列方法确定：

工程量的确定方法：    按实际检测发生量进行计算        ；

价格的确定方法采用以下   方式一    ：

方式一：单价包干

方式二：总价包干

方式三：其它

6.1.3因国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件等发生变化引起质量检测服务范围及工程量变化时的调整方法：     /      。

6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致乙方的工作量增减时，检测费用的调整方法：         /              。

### 6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：        /         。

6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下:

/                            。

### 7. 争议解决

### 7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）      种方式：

（1）提请中国广州仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地  人民法院提起诉讼。

### 8. 其它

### 8.1保密

甲方申明的保密事项和期限：  保密事项指受托人在为委托人提供服务工作的过程中所获取的重要工作信息。该保密事项包括但不限于投资计划、项目规模、项目计划、项目相关数据和图纸、询比文件资料及信息、合同、价格、成本、检测、会议资料和文件。不论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，都视为委托人的保密事项。保密期限：从乙方获知委托人保密信息时起，至保密信息已由委托人通过合法途径让普通公众知悉时止。

乙方申明的保密事项和期限：          /          。

第三人申明的保密事项和期限：        /          。

### 8.2通知与送达

8.2.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在  15   天内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.2.2甲方指定的送达接收人：            ，送达地点：  信义路21号705   ，电子邮箱：                。

8.2.3乙方指定的送达接收人：__________，送达地点：_________，电子邮箱：_________。

### 8.3知识产权

甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于   甲方     。

乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于  甲乙双方  。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： 在本合同完成后，双方可依照法律法规用于上述用途  。

### 9. 补充条款

9.1.特别约定按国家防控规定，做好相关的疫情防控工作。

9.2. 如有乙方未能覆盖的检测参数，将由乙方自行委托另外具有检测资质的单位进行检测。

9.3、本合同未尽事宜，由合同双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件1：委托书

附件2：工程量清单报价表

| 第三方检测监测服务计价表（汇总表） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目名称 | 总价（元） | 备 注 |
|  | 检测费用 |  |  |
| 1 | 常规材料检测 |  |  |
| 2 | 道路工程 |  |  |
| 3 | 交通工程 |  |  |
| 4 | 排水工程 |  |  |
| 5 | 照明工程 |  |  |
| 6 | 绿化工程 |  |  |
| 7 | 海绵城市 |  |  |
| 8 | 地基基础工程 |  |  |
| 9 | 电力管沟工程 |  |  |
| 10 | 移交前照明设施评估 |  |  |
| 11 | 基坑监测 |  |  |

1第三方检测服务报价表（常规材料）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青混合料 | 配合比设计AC-25C、AC-20C、AC-13C | 组 | 3 |  |  |
| 2 | 水泥稳定层 | 配合比设计（4%水稳级配碎石基层，3.5%水稳级配碎石底基层） | 组 | 2 |  |  |
| 3 | 水泥 | 细度（比表面积） | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 密度 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 标准稠度用水量 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 凝结时间 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 安定性 | 组 | 8 |  |  |
|  |  | 强度 | 组 | 8 |  |  |
| 4 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 34 |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 劈裂抗拉强度（弯拉强度） | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 3 |  |  |
| 5 | 路基土 | 承载比 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 液塑限 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 未筛分碎石 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 级配碎石 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 沥青混合料用粗集料 | 压碎值 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表观相对密度 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 与沥青粘附性 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 含泥量 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 泥块含量 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 沥青混合料用细集料 | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 砂当量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 亚甲蓝值 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 沥青混合料用矿粉 | 表观密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 含水量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 筛分 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 外观 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 亲水系数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 塑性系数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 加热安定性 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 沥青混合料 | 沥青用量（油石比）,矿料级配 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 马歇尔稳定度、流值 | 组 | 3 |  |  |
| 12 | 乳化沥青 | 针入度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 针入度指数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 延度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 软化点 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸发残留物软化点 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸发残留物延度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 蒸发残留物针入度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 筛上残留物 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 破乳速度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 标准粘度 | 组 | 1 |  |  |
| 13 | A级70号石油沥青 | 针入度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 针入度指数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 延度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 软化点 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 旋转薄膜加热试验（残留物延度） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 旋转薄膜加热试验（质量变化） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 旋转薄膜加热试验（残留针入度比） | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 混凝土基层/现浇砼后座 | 抗压强度 | 组 | 10 |  |  |
| 15 | 混凝土（透水砖、导盲砖） | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗折强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 干硬性透水水泥砂浆 | 稠度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗压强度（需成型养护） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 保水性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 凝结时间 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 2h稠度损失率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸粘结强度 | 组 | 1 |  |  |
| 17 | 花岗岩平石、侧石、车止石、压条 | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 压缩强度（干燥、水饱和） | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 体积密度 | 组 | 1 |  |  |
| 18 | 回填土 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 19 | 4%水泥稳定级配碎石 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 20 | 土工布 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 21 | 土工膜 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 22 | 土工格栅 | 拉伸断裂强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐温变性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 网孔尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 网眼目数 | 组 | 1 |  |  |
| 23 | 石屑 | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 24 | 钢筋拉杆 | 重量偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 1 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

2第三方检测服务报价表（道路工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填方路基 | 压实度 | 点 | 66 |  |  |
|  |  | 路床弯沉 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 土基回弹模量 | 点 | 23 |  |  |
| 2 | 碎石垫层 | 弯沉值 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 压实度（钻芯法） | 点 | 22 |  |  |
|  |  | 厚度 | 点 | 22 |  |  |
| 3 | 32cm 4%水泥稳定级配碎石基层 | 压实度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 弯沉值 | 点 | 90 |  |  |
| 4 | 18cm 4%水泥稳定级配碎石底基层 | 压实度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 弯沉值 | 点 | 90 |  |  |
| 5 | 4%水泥稳定级配碎石 | 弯拉强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 7d无侧限抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 细粒式改性沥青砼AC-13C | 平整度 | 处 | 6 |  |  |
|  |  | 弯沉值 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 厚度（钻芯法） | 点 | 22 |  |  |
|  |  | 构造深度 | 处 | 22 |  |  |
|  |  | 摩擦系数（抗滑性能） | 处 | 22 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 处 | 22 |  |  |
|  |  | 路面压实度（钻芯法） | 点 | 22 |  |  |
| 7 | 中粒式改性沥青混凝土AC-20C | 弯沉值 | 点 | 80 |  |  |
|  |  | 压实度（钻芯法） | 点 | 10 |  |  |
|  |  | 厚度（钻芯法） | 点 | 10 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 处 | 10 |  |  |
| 8 | 粗粒式改性沥青混凝土AC-25C | 弯沉值 | 点 | 80 |  |  |
|  |  | 压实度（钻芯法） | 点 | 2 |  |  |
|  |  | 厚度（钻芯法） | 点 | 2 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 处 | 3 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

3、第三方检测服务报价表（交通工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通标线 | 标线厚度、反光标线逆反射系数、突起标线发光强度系数、标线抗滑性能、色度性能 | 处 | 9 |  |  |
| 2 | 交通标志牌 | 标志板内缘距路边缘距离、标志板下缘至路面净空高度、标志底板厚度、标志底板外形尺寸、标志金属构件防腐涂层厚度、光度性能（逆反射系数）、立柱竖直度 | 处 | 15 |  |  |
| 3 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 20 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 砂浆 | 砂浆抗压强度试验 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 钢筋 | 重量偏差 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 4 |  |  |
| 6 | 螺栓 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、螺栓拉力载荷、螺母保证载荷、实物楔负载试验、连接副扭矩系数、连接副摩擦面抗滑移系数 | 组 | 6 |  |  |
| 7 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、压扁、镀锌层厚度或重量 | 组 | 4 |  |  |
| 8 | 钢板 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长 率、弯曲 | 组 | 4 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

4、第三方检测服务报价表（排水工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C25级球墨铸铁管 | 闭水试验 | m | 565 |  |  |
|  |  | CCTV | m | 169.5 |  |  |
|  |  | 抗拉强度、断后伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 布氏硬度 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 钢筋混凝土管 | CCTV | m | 267 |  |  |
| 3 | 球墨铸铁井盖 | 承载能力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 残余变形 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 雨水箅子 | 承载能力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 残余变形 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 雨水管回填 | 管道压实度 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 击实（中粗砂、石屑）（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 6 | 污水管回填 | 管道压实度 | 点 | 72 |  |  |
|  |  | 击实（中粗砂、石屑）（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 管道混凝土 | 抗压强度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 抗渗 | 组 | 3 |  |  |
| 8 | 粗砂碎石垫层 | 预制井、检查井地基压实度 | 点 | 12 |  |  |
|  |  | 击实（最大干密度、最佳含水率） | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 防腐涂料 | 不挥发物含量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 附着力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 干燥时间 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐冲击性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 适用期 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 弯曲试验 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 在容器中状态 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 贮存稳定性 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 腻子 | 施工性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 涂膜外观 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐洗刷性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐水性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐碱性 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 钢板 | 拉伸试验、弯曲试验 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 热轧带肋 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 重量偏差 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 强屈比/超屈比 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 最大力下总伸长率 | 组 | 6 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 6 |  |  |
| 13 | 热轧光圆 钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 最大力下总伸长率 | 组 | 3 |  |  |
| 14 | 钢筋焊接现场检验 | 抗拉强度 | 组 | 8 |  |  |
| 15 | 钢筋焊接工艺检验 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 16 | 预埋件T接头 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 17 | 钢筋机械连接 现场检验 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 钢筋机械连接 工艺检验 | 抗拉强度 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 残余变形 | 组 | 2 |  |  |
| 19 | 抗震支架钢材 | 拉伸试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 镀锌层厚度 | 组 | 2 |  |  |
| 20 | 混凝土 | 拌合物氯离子 | 4 | 组 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 4 | 组 |  |  |
| 21 | 砂浆 | 砂浆抗压强度试验 | 5 | 组 |  |  |
| 22 | 混凝土管 | 外压荷载 | 5 | 组 |  |  |
| 23 | 灰砂砖、烧结普通砖、蒸压加气混凝土砌块 | 含水率、抗压强度、抗折强度、干体积密度 | 3 | 组 |  |  |
| 24 | 排水管道 | 闭水试验 | 890 | m |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

5、第三方检测服务报价表（照明工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗集料/石 | 压碎值 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 含泥量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 泥块含量 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 粗集料/砂 | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 砂当量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 亚甲蓝值 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 15 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 4 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
| 4 | 砂浆 | 砂浆抗压强度试验 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 钢筋 | 重量偏差 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 5 |  |  |
| 6 | 热镀锌圆钢 | 重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 3 |  |  |
| 7 | 螺栓 | 屈服强度、抗拉 强度、伸长率、螺栓拉力载荷、螺母保证载荷、实物楔负载试验、连接副扭矩系数、连接副摩擦面抗滑移系数 | 组 | 4 |  |  |
|  | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长 率、弯曲、压扁、镀锌层厚度或重 量 | 组 | 2 |  |  |
| 8 | HPDE管材 | 外观、尺寸 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 环刚度 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗冲击性 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 环柔性 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 碎石砂垫层 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 回填石屑 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 回填土 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 回填压实度 |  | 点 | 350 |  |  |
| 13 | 照明灯具 | 光效、灯具效率 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 功率、功率因数、谐波含量 | 组 | 3 |  |  |
| 14 | 电源质量 | 电压偏差 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 谐波电压 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 谐波电流 | 点 | 1 |  |  |
|  |  | 功率因数 | 点 | 1 |  |  |
| 15 | 镀锌线管 | 尺寸 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 冲击性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗压性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 弯曲试验 | 组 | 2 |  |  |
| 16 | 电线电缆（1芯） | 标志 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 2 |  |  |
| 17 | 电线电缆（2芯） | 标志 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 2 |  |  |
| 18 | 电线电缆（3芯） | 标志 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 2 |  |  |
| 19 | 电线电缆（4芯） | 标志 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 3 |  |  |
| 20 | 电线电缆（5芯） | 标志 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 老化前机械性能 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 导体直流电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 不延燃试验（单根燃烧） | 组 | 3 |  |  |
| 21 | 过电流保护断路器 | 标志检验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 工频耐压 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 温升试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 爬电距离 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 电气间隙 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 脱扣特性（时间-电流特性） | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 瞬时脱扣特性 | 组 | 2 |  |  |
| 22 | 带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） | 标志检验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 绝缘电阻 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 工频耐压 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 温升试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 爬电距离 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 电气间隙 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 时间-（过）电流特性试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 瞬时脱扣特性 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 | 组 | 2 |  |  |
| 23 | 照明系统 | 平均照度 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 照明功率密度 | 组 | 3 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

6、第三方检测服务报价表（绿化工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植土 | PH | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 全盐含量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 容重 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 有机质 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 机械组成 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 有机肥 | pH值、鲜样含水量、有机质、全氮、全磷、全钾 | 组 | 1 |  |  |
| 3 | 化合肥 | pH值、鲜样含水量、有机质、全氮、全磷、全钾 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 灌溉水 | pH值、全盐量、氯离子 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 园林植物病虫害检测（乔木、灌木、地被） | 病虫害检测 | 点 | 126 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

7、第三方检测服务报价表（海绵城市）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 | 外观质量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐磨性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 吸水率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 透水混凝土 | 抗压强度 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 渗水系数 | 点 | 6 |  |  |
| 3 | PVC-U塑料管材 | 尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗拉强度、断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | PVC-U塑料管件 | 尺寸偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 维卡软化 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 坠落试验 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 烘箱试验 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | PPR管材 | 尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 静液压强度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 简支梁冲击 | 组 | 1 |  |  |
| 6 | PPR管件 | 外观 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 静液压强度 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | PVC胶粘剂 | 溶解性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 粘度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 粘结强度 | 组 | 1 |  |  |
| 8 | 双壁波纹管 | 外观、尺寸 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 环刚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 抗冲击性 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 环柔性 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 透水土工布 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 幅宽 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 垂直渗透系数 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 10 | 防渗膜 | CBR顶破强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 单位面积质量及偏差 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 拉伸断裂强力 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 断裂伸长率 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 耐静水压 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 撕破强力 | 组 | 1 |  |  |
| 11 | 砾石 | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
| 12 | 园林植物 | 株高、湖榉离、澕高、旖径、基径、地径冠幅、三主枝数、分枝数、轮数 | 株 | 5 |  |  |
|  |  | 植物病害、虫害、寄生性种子植物 | 点 | 1 |  |  |
| 13 | 种植土 | PH | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 全盐含量 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 容重 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 有机质 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 机械组成 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 厚度 | 组 | 3 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

8、第三方检测服务报价表（地基基础工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程基础 (换填地基) | 压板(50吨以下) | 点 | 5 |  |  |
| 2 | 道路工程基础 (搅拌桩) | 抽芯(每根孔深约7.5m) | 根 | 38 |  |  |
|  |  | 静载(50吨以下) | 根 | 38 |  |  |
|  |  | 复合压板(50吨以下) | 点 | 38 |  |  |
| 3 | 交通工程基础 (换填地基) | 轻型触探 | 点 | 203 |  |  |
| 4 | 排水工程雨污 | 轻型触探 | 点 | 45 |  |  |
| 5 | 电力工程管道 | 轻型触探 | 点 | 22 |  |  |
| 6 | 电力工程检查井 | 轻型触探 | 点 | 16 |  |  |
| 7 | 照明工程路灯基础 | 轻型触探 | 点 | 47 |  |  |
| 8 | 照明工程接线井 | 轻型触探 | 点 | 24 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

9、第三方检测服务报价表（电力管沟工程）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗集料/石 | 压碎值 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 表观相对密度 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 颗粒级配 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 含泥量 | 组 | 1 |  |  |
|  |  | 泥块含量 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 混凝土 | 抗压强度 | 组 | 12 |  |  |
|  |  | 拌合物氯离子 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 混凝土氯离子（试块硬化） | 组 | 3 |  |  |
| 3 | 回填石屑 | 击实 | 组 | 1 |  |  |
| 4 | 钢筋 | 重量偏差 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 最大力下总延伸率 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 反向弯曲 | 组 | 5 |  |  |
|  |  | 强屈比/超强比 | 组 | 5 |  |  |
| 5 | 热镀锌钢 | 重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
|  |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 3 |  |  |
| 6 | PE/PVC管材 | 尺寸 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 纵向回缩率 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 抗拉强度、断裂伸长率 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 落锤冲击试验 | 组 | 2 |  |  |
|  |  | 维卡软化温度 | 组 | 2 |  |  |
| 7 | 回填压实度 |  | 点 | 50 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

10、第三方检测服务报价表（移交前照明设施评估）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作井 | 完好情况 | 座 | 3 |  |  |
| 2 | 灯具 | 识别亮灯率 | 盏 | 72 |  |  |
| 3 | 路面平均照度 | 平均照度 | 处 | 9 |  |  |
| 4 | 接地体 | 接地电阻 | 点 | 2 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 接地电阻 | 点 | 3 |  |  |
| 6 | 灯杆 | 防腐涂层厚度 | 构件 | 9 |  |  |
| 7 | 电线电缆 | 绝缘电阻 | 回路 | 9 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

11、第三方监测服务报价表（基坑监测）

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 埋设费 | 基准点沉降观测 | 点 | 3 |  |  |
| 2 |  | 基准点位移观测 | 点 | 3 |  |  |
| 3 |  | 水平位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
| 4 |  | 竖向位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
| 5 |  | 沉降观测点 | 点 | 6 |  |  |
|  | 观测费（暂定观测6次） | 基准点沉降观测 | 点 | 3 |  |  |
|  |  | 基准点位移观测 | 点 | 3 |  |  |
|  |  | 水平位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
|  |  | 竖向位移观测点 | 点 | 6 |  |  |
|  |  | 沉降观测点 | 点 | 6 |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

廉 政 协 议

委托人：（全称）广州市荔湾区建设工程项目代建中心

受托人：（全称）

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  委托人义务

2.1  委托人及其工作人员不得索要或接受受托人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在受托人报销任何应由委托人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  委托人及其工作人员不得参加受托人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受受托人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  委托人及其工作人员不得要求或者接受受托人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  委托人及其工作人员不得以任何理由向受托人推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  委托人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  受托人义务

3.1  受托人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  受托人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  受托人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  受托人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  受托人不得为委托人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  委托人及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  受托人及其工作人员违反本协议第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

委托人：（盖章）

法定代表人：

2024年   月   日

受托人：（盖章）

法定代表人：

2024年   月   日