逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制

询比文件

询比人：广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

询比代理机构：广东财贸建设工程顾问有限公司

2025年3月17日

目   录

第一部分     询比公告

第二部分     询比需求书

第三部分     开标、评标办法

第四部分     报价文件格式

第一部分

询比公告

逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制询比公告

广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处（以下简称“询比人”）委托广东财贸建设工程顾问有限公司（以下简称“询比代理机构”），对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。关于询比有关事项具体明确如下：

一、项目概况及规模：

1.项目名称：逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制

2.项目编号：CMJLCG-2025-GZ005

3.项目地点：广州市荔湾区指定地点

4.项目投资及资金来源：本项目总投资约7825万元，资金来源为财政资金

5.工作内容：对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目开展可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章编制，按照国家发改委有关项目相关报告编制内容和深度等要求，进行全面技术经济分析的科学论证，对项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，并针对方案综合论证项目建设的必要性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。报告中应含有历史文化遗产保护利用、海绵城市、树木保护等专项内容。包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集等工作；以及协助业主进行项目评审及文件的报批工作等。

二、服务内容、期限及相关要求

1.服务范围：对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目所需的可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章进行编制工作。

2.服务期限：自合同签订之日起至完成合同约定的全部服务内容止。

（1）编制完成时间:中选单位应在本合同签订之日起15个日历天内向询比人提交符合询比人要求的可行性研究报告的纸质版及电子版、20个日历天内向询比人提交符合询比人要求的实施方案的纸质版及电子版、30个日历天内向询比人提交符合询比人要求的历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章的纸质版及电子版。

（2）方案的修改：经有关部门进行评审后5个日历天内完成可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章的修改。若发现报告仍需修改、调整，中选单位应继续提供有关服务。

3.服务要求：

（1）对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目进行前期研究，并按照国家发改委有关可行性研究报告编制内容和深度及《荔湾区老旧小区微改造工作机制》、《广州市城市树木保护专章编制技术指引》、《广州市历史文化名城保护条例》（2023年）要求，分别编制完成本项目符合报批要求的可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章。

（2）通过调查、踏勘、资料收集、分析整理等工作编制项目建议书与可行性研究报告，应含发展和改革部门要求的历史文化遗产保护专章、树木保护专章、海绵城市专章等，以及协助询比人进行项目评审及文件的报批工作等。

（3）根据《广州市老旧小区为改造实施方案编制工作指引（试行）》要求，改造内容包括（但不限于）基础类：楼道修缮、小区内道路、排水系统疏通、三线整治、照明、安防系统、消防设施、无障碍设施、公共空间提升等改造，编制历史文化遗产保护专章、树木保护专章、海绵城市专章、消防专章 、无障碍专章 、完整社区专章等内容，以及根据实际方案需要，对提升类和完善类的建设项目进行改造。要求通过实地踏勘访谈，收集民意资料并汇总形成改造清单，依据居民需求合理选择改造项目，指导改造方案的编制；配合进行前期编制工作汇报，编制过程中，做好与居民的沟通协调工作，使编制方案充分反映民意，为民所用，最终形成实施方案成果。

（4）根据《广州市历史文化名城保护条例》（2023年）、《广州市规划和自然资源局关于城镇开发边界内详细规划深化落实历史文化保护传承工作要求的通知》，编制历史文化遗产调查评估报告，内容包括：项目概况（含项目背景、工作范围与工作内容、上层次规划保护要求等）、技术路线及评价依据、片区现状（含历史沿革、历史文化特色、建设现状等）、文化遗产分布情况、保护要求、评估结论、历史文化保护建议。

（5）根据目前市、区关于绿化审批、方案评审的要求，参考《广州市城市树木保护专章编制技术指引》开展树木保护专章编制，编制内容包括：项目范围内的树木资源调查、现状树木情况摸查评估、古树名木与古树后续资源健康状况及安全性综合评估、原址保护措施、相关树木保护措施与处理建议、结论。

（6）中选单位除向询比人提交本合同约定的可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章外，还需协助询比人进行相关报批工作，及项目汇报、评审工作。

4. 成果要求（具体服务内容、服务期限及成果要求以合同相关约定为准。）：

（1）成果深度：项目成果表达应当清晰、规范，符合相关法律、法规和国家有关标准的要求，同时需满足《广州市老旧小区微改造实施方案编制工作指引（试行）》、《荔湾区老旧小区微改造工作机制》文件的相关要求。

（2）编制完成《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告》、《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目实施方案》、《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目历史文化遗产调查评估报告》、《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目树木保护专章》的成果文件。

5．其他要求：如本项目因政策、有关部门决策等原因暂停或者短期内不实施，自本合同签订之日起三年内都无法实施相关可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章编制工作的，则本合同自然终止，双方不因此承担任何违约责任。

6.最高限价：990000.00元。报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。

（1）收费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号），可行性研究报告部分收费标准参考《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格［1999］1283号）和《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价［2000］8号）的相关规定（行业调整系数为0.8，复杂系数暂定为1.0）,供应商结合企业自身及项目情况自行报价，服务费报价超过最高限价将按无效报价处理。

（2）本项目的中选价为暂定价，最终结算金额以询比人或相关部门审定结果为准，且不得超过中选价，具体结算方式以合同约定为准。

三、供应商资格条件：

1.供应商参加询比活动应当具备下列条件：

（1）供应商应具备独立承担民事责任的能力；提供相关证照复印件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证等。分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

（2）供应商应通过全国投资项目在线审批监管平台备案，备案的工程咨询专业须包含建筑工程（须提供备案查询结果截图）。

（3）供应商拟委派的项目负责人具有有效的注册咨询工程师（投资）证书。

（4）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。（以投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本询比项目投标。提供承诺函（格式自拟）

（6）本项目不接受联合体投标。

（7）供应商已投标登记并获取本项目询比文件。

四、报价文件要求及组成

1.要求：

（1）供应商应提交报价文件一份正本和二份副本。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）报价文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由供应商或经过正式授权并对供应商有约束力的代表签字。供应商及其授权代表须按报价文件指定要求签字或盖章。

（3）报价文件副本可为正本复印件。

（4）报价文件的正本、副本的封面及骑缝均须由供应商加盖供应商公章。

2.报价文件组成：

（1）具备独立承担民事责任的能力的相关证照扫描件；

（2）法定代表人证明书及法定代表人授权书（详见报价文件格式）；

（3）本询比公告第二点“供应商资格条件”要求提供的资料（格式自拟）；

（4）开标一览表、报价明细表（详见报价文件格式）；

（5）供应商认为需要提供的资料（如有）。

注：以上资料装订成册，所有报价文件包封于同一密封袋，密封袋口需密封并加盖公章。

五、询比文件获取地址、时间：

1.获取时间：2025年3月17日至2025年3月21日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间,法定节假日除外）

2.获取地点：广州市荔湾区桥中中路159号西郊商贸中心南塔11楼1108第十事业部。

3.获取方式：现场获取，携带法定代表人证明书原件及授权委托书原件。

4.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2025年3月17日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2025年3月21日。

六、报价文件递交地址、时间：

1．报价文件递交时间：2025年3月24日14时00分至14时30分（北京时间）

2．报价文件递交地址：广州市荔湾区桥中中路159号西郊商贸中心南塔11楼1108会议室。

3．报价文件递交方式：现场递交。

4．开标时间：2025年3月24日14时30分（北京时间）

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他事项

1. 询比人不承担供应商参加本次询比活动所发生的任何费用。因故取消或中止询比活动，所产生的费用供应商自行负责。

2.本次询比服务费由中选人支付，服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定，以中标金额为基数计算。

3．询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为3天。

4. 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处对询比文件有最终解释权。

九、询比人和询比代理机构联系方式：

询比人：广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

联系人：万工

联系电话：020-81382415

联系地址：广州市荔湾区华贵路华贵横街25号

询比代理机构：广东财贸建设工程顾问有限公司

联系人：许工

电话：020-81779587

联系地址：广州市荔湾区桥中中路159号西郊商贸中心南塔11楼

广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

2025年3月17日

第二部分

询比需求书

询比需求书

一、项目概况

1.项目名称：逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制

2.项目地点：广州市荔湾区指定地点

3.资金来源：区财政资金

4.项目内容：对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目开展可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章编制，按照国家发改委有关项目相关报告编制内容和深度等要求，进行全面技术经济分析的科学论证，对项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，并针对方案综合论证项目建设的必要性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。报告中应含有历史文化遗产保护利用、海绵城市、树木保护等专项内容。包括为编制报告而进行的所有调查、踏勘、资料收集等工作；以及协助业主进行项目评审及文件的报批工作等。

二、服务内容、期限及相关要求

1.服务范围：对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目所需的可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章进行编制工作。

2.服务期限：自合同签订之日起至完成合同约定的全部服务内容止。

（1）编制完成时间:中选单位应在本合同签订之日起15个日历天内向询比人提交符合询比人要求的可行性研究报告的纸质版及电子版、20个日历天内向询比人提交符合询比人要求的实施方案的纸质版及电子版、30个日历天内向询比人提交符合询比人要求的历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章的纸质版及电子版。

（2）方案的修改：经有关部门进行评审后5个日历天内完成可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章的修改。若发现报告仍需修改、调整，中选单位应继续提供有关服务。

3.服务要求：

（1）对逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目进行前期研究，并按照国家发改委有关可行性研究报告编制内容和深度及《荔湾区老旧小区微改造工作机制》、《广州市城市树木保护专章编制技术指引》、《广州市历史文化名城保护条例》（2023年）要求，分别编制完成本项目符合报批要求的可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章。

（2）通过调查、踏勘、资料收集、分析整理等工作编制项目建议书与可行性研究报告，应含发展和改革部门要求的历史文化遗产保护专章、树木保护专章、海绵城市专章等，以及协助询比人进行项目评审及文件的报批工作等。

（3）根据《广州市老旧小区为改造实施方案编制工作指引（试行）》要求，改造内容包括（但不限于）基础类：楼道修缮、小区内道路、排水系统疏通、三线整治、照明、安防系统、消防设施、无障碍设施、公共空间提升等改造，编制历史文化遗产保护专章、树木保护专章、海绵城市专章、消防专章 、无障碍专章 、完整社区专章等内容，以及根据实际方案需要，对提升类和完善类的建设项目进行改造。要求通过实地踏勘访谈，收集民意资料并汇总形成改造清单，依据居民需求合理选择改造项目，指导改造方案的编制；配合进行前期编制工作汇报，编制过程中，做好与居民的沟通协调工作，使编制方案充分反映民意，为民所用，最终形成实施方案成果。

（4）根据《广州市历史文化名城保护条例》（2023年）、《广州市规划和自然资源局关于城镇开发边界内详细规划深化落实历史文化保护传承工作要求的通知》，编制历史文化遗产调查评估报告，内容包括：项目概况（含项目背景、工作范围与工作内容、上层次规划保护要求等）、技术路线及评价依据、片区现状（含历史沿革、历史文化特色、建设现状等）、文化遗产分布情况、保护要求、评估结论、历史文化保护建议。

（5）根据目前市、区关于绿化审批、方案评审的要求，参考《广州市城市树木保护专章编制技术指引》开展树木保护专章编制，编制内容包括：项目范围内的树木资源调查、现状树木情况摸查评估、古树名木与古树后续资源健康状况及安全性综合评估、原址保护措施、相关树木保护措施与处理建议、结论。

（6）中选单位除向询比人提交本合同约定的可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章外，还需协助询比人进行相关报批工作，及项目汇报、评审工作。

4. 成果要求（具体服务内容、服务期限及成果要求以合同相关约定为准。）：

（1）成果深度：项目成果表达应当清晰、规范，符合相关法律、法规和国家有关标准的要求，同时需满足《广州市老旧小区微改造实施方案编制工作指引（试行）》、《荔湾区老旧小区微改造工作机制》文件的相关要求。

（2）编制完成《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告》、《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目实施方案》、《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目历史文化遗产调查评估报告》、《逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目树木保护专章》的成果文件。

5．其他要求：如本项目因政策、有关部门决策等原因暂停或者短期内不实施，自本合同签订之日起三年内都无法实施相关可行性研究报告、实施方案、历史文化遗产调查评估报告、树木保护专章编制工作的，则本合同自然终止，双方不因此承担任何违约责任。

6.最高限价：990000.00元。报价金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价。

（1）收费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号），供应商结合企业自身及项目情况自行报价，服务费报价超过最高限价将按无效报价处理。

（2）本项目的中选价为暂定价，最终结算金额以询比人或相关部门审定结果为准，且不得超过中选价，具体结算方式以合同约定为准。

二、商务要求

1．项目人员组成：供应商拟投入的团队应具备项目负责人、其他专业人员等。

三、报价、结算方式

1.报价要求：本次报价以总价进行报价。

2.结算方式：总价包干。最终结算金额以荔湾区财政投资评审中心审核的结算价为准。

第三部分

开标、评标办法

1.开标

1.1 供应商递交报价文件；

1.2 由询比人（询比代理机构）主持开标会；

1.3 公开开标，宣读供应商报价文件的主要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述不一致的，应宣读文字表述的投标报价。

1.4 对开标过程进行记录，并存档备查，供应商在开标记录上签字。

1.5 将上述符合要求的报价文件，送至评标委员会进行评审。

2.评标委员会

2.1 评标委员会由询比人依法组建。

2.2 评标委员会依法根据本文件的规定对报价文件进行评审、提交评标报告并推荐中选候选人。

2.3评标委员会的职责及守则：

2.3.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评标报告；

2.3.2向询比人报告评审意见，推荐合格的中选候选人。

2.3.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的相关法则、规定，遵守保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

2.3.4全体参与评标人员：

2.3.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

2.3.4.2 必须公正、不得循私；

2.3.4.3 必须科学、不得草率；

2.3.4.4 必须客观、不得带有成见；

2.3.4.5 必须平等、不得强加于人；

2.3.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

3.评审细则

3.1 本评标办法采用综合评分法。

3.2 评标步骤：先对报价文件进行资格审查，对通过资格审查的报价文件进行符合性审查。只有通过资格审查、符合性审查的报价文件才能进入详细评审。

3.2.1资格审查：评标委员会按《资格审查表》的标准对所有递交报价文件的供应商进行审查。如评标委员会评审组成员的评审意见不一致时，以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。

如通过资格审查的供应商少于三人时，应重新招标。

3.2.2符合性审查：评标委员会按《符合性审查表》的标准对所有通过资格审查的报价文件进行符合性审查。如评标委员会评审组成员的评审意见不一致时，以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。

如通过符合性审查的供应商少于三人时，应重新招标。

3.2.3详细评审：

| 分值构成 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
|  | 90分 | 10分 |

3.2.3.1商务评审：对通过资格审查、符合性审查的报价文件进行商务评审，详见综合评审表。

3.2.3.2投标报价评审：对通过资格审查、符合性审查的投标总价进行评审，详见综合评审表。

报价的错误修正原则

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.2.4汇总、排序

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的供应商为第一中选候选人，排名第二的供应商为第二中选候选人，以此类推。

3.2.5评标报告：评标委员会完成评标后，向询比人提出书面评标报告，并推荐中选候选人。

4. 中选候选人

4.1 本项目推荐三名中选候选人。

5.定标

5.1 询比人将根据评标委员会提出的评标报告及推荐结果，确定第一中选候选人为中选人。但如果询比人认为第一中选候选人经确认有违反询比活动的法律、法规行为或放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同的，询比人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。

附表一

开标记录表

项目名称：

项目编号：                                                                                      开标时间：  年  月  日

| 序号 | 供应商 | 报价文件 密封性 | 法定代表人证明书 /授权委托书 | 项目负责人 | 服务期 | 投标总价（元） | 供应商签名确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

询比人监督：                                                                              询比代理机构：

（注：开标记录表以开标当天的格式为准）

附表二

资格审查表

项目名称：

项目编号：                                                            日期：

| 序号 | 供应商 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备独立承担民事责任的能力； |  |  |  |  |
| 2 | 供应商应通过全国投资项目在线审批监管平台备案，备案的工程咨询专业须包含建筑工程。 |  |  |  |  |
| 3 | 供应商拟委派的项目负责人具有有效的注册咨询工程师（投资）证书。 |  |  |  |  |
| 4 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单。 |  |  |  |  |
| 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本询比项目投标。 |  |  |  |  |
| 6 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 7 | 供应商已投标登记并获取本项目询比文件。 |  |  |  |  |
|  | 结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

附表三:

符合性审查表

项目名称：

项目编号：                                                                     日期：

| 序号 | 供应商 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件中有有效的法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件，或由委托代理人签署的报价文件中有法定代表人授权书原件及授权代表身份证复印件。 |  |  |  |  |
| 2 | 报价文件按规定的格式填写，或主要内容齐全，关键字迹清晰。 |  |  |  |  |
| 3 | 服务期满足询比文件要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标总价确定且未超过本项目最高限价的；如评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内现场提供书面说明及相关证明材料。供应商在规定时间内提交了其报价合理的证明，且提交的说明理由成立的。 |  |  |  |  |
| 5 | 报价文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形。 |  |  |  |  |
| 6 | 报价文件不存在串通投标情形。 |  |  |  |  |
|  | 结论（通过或不通过） |  |  |  |  |

注： 1. 每一项目符合的打“○”不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名：

综合评审表

| 评审 项目 | 评审 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 企业资质 | 9 | 1、具有工程设计综合甲级资质或工程设计（建筑行业）甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质的得3分；具有工程设计（建筑行业）)乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质的得1分；其他的不得分。 2、具有城乡规划编制甲级资质的得3分；具有城乡规划编制乙级资质的得1分；其他的不得分。 3、具有工程咨询单位甲级资信证书的得3分；具有工程咨询单位乙级资信证书的得1分；其他的不得分。 备注：本项最高9分。须提供资质证书复印件。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
|  | 项目业绩 | 36 | 1、2020年1月1日至今，承接过老旧小区微改或街区改造类项目的实施方案编制或工程设计（含方案设计或初步设计或施工图设计）或EPC（施工总承包）设计工作的，每一项得2分；本小项最高得12分。 2、2020年1月1日至今，承接过树木保护专章或其它类似项目（如树木安全性评估、生态环境保护修复、树木树龄保护鉴定、病虫害及土壤检测等）工作的，每一项得2分；本小项最高得12分。 3、2020年1月1日至今，承接过投资额5000万元（或以上）的老旧小区微改或街区改造类项目的项目建议书或可行性研究报告编制工作的，每一项得2分；本小项最高得12分。 备注：本项最高36分。须提供合同关键页复印件。时间以合同签订时间为准。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
|  | 获奖情况 | 20 | 1、2020年1月1日至今，获国家级优秀城市规划设计一等奖的每项得5分；二等奖的每项得3分；三等奖的每项得2分；本小项最高得20分。 2、2020年1月1日至今，获省级优秀城市规划设计一等奖的每项得2分；二等奖的每项得1分；三等奖的每项得0.5分；本小项最高得10分。 3、2020年1月1日至今，获市级优秀城市规划设计一等奖的每项得2分；二等奖的每项得1分；三等奖的每项得0.5分；本小项最高得5分。 备注：本项最高20分。须提供相关获奖证书复印件。同一获奖项目，按获奖最高级别计算，不重复计分。时间以获奖证书颁发时间为准。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
|  | 人员配备及技术水平 | 17 | 1、项目负责人具备正高级（或教授级）技术职称的，得5分；具备副高级技术职称的，得3分；具备中级技术职称的，得1分；其他的不得分。 2、项目团队成员（除项目负责人外）须具备城乡（城市）规划、建筑、风景园林、结构、电气、给排水专业的。以上人员专业具备正高级（或教授级）技术职称的，每提供1人得2分；以上人员专业具备副高级技术职称的，每提供1人得1分；以上专业具备中级技术职称的，每提供1人得0.5分；其他情况不得分；本小项最高得12分。 备注：本项最高17分。须同时提供职称证书复印件、近1个月（2025年2月）在供应商（不含供应商的子公司或母公司人员，含分公司）缴纳的社保的证明材料复印件。以上人员不得兼任，同一人员职称按最高级计算，不重复计分，同一专业人员不重复计分。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
|  | 认证体系 | 8 | 供应商具有质量管理体系认证体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书且在有效期内的，每项得2分；本小项最高得8分。 备注：本项最高8分。须提供相关证书复印件。不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。 |
| 价格 部分 | 报价得分 | 10 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣0.3分，每低于1%，扣0.2分，扣至0分为止，计算出报价得分（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。 备注：当有效报价人大于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于或等于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） |
| 总计 |  | 100 |  |

注：所有评委评分的算术平均值为供应商的得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

第四部分

报价文件格式

报价文件

（正本/副本）

项目名称：逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告  及实施方案编制

项目编号：CMJLCG-2025-GZ005

供应商名称：

日期：             年      月      日

具备独立承担民事责任的能力；提供相关证照复印件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证等。分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

法定代表人证明书

同志（身份证号：         ），现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：      年   月   日至      年   月   日。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

法定代表人

居民身份证复印件（国徽面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（人像面）粘贴处

法定代表人授权书

致：广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处、广东财贸建设工程顾问有限公司

我单位法定代表人（姓名）代表本单位授权（被授权人的姓名、身份证号）为本单位的合法代表人，以我方的名义处理 逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制 投标活动有关的事务。特此声明。

有效日期：      年   月   日至      年   月   日。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

被授权人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（人像面）粘贴处

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（国徽面）粘贴处

供应商资格条件要求提供的资料（格式自拟）

开标一览表

项目编号：CMJLCG-2025-GZ005

项目名称：逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制

| 序号 | 项目名称 | 投标总价（元） | 项目负责人 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制 | 大写： 小写： |  | 按询比文件要求 |

说明：

- 投标总价保留小数点后二位，第三位四舍五入。若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准。

- 投标总价不得超过最高限价。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

报价明细表

项目编号：CMJLCG-2025-GZ005

项目名称：逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告及实施方案编制

| 序号 | 服务内容 | 单项报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目可行性研究报告 |  |
| 2 | 逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目实施方案 |  |
| 3 | 逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目历史文化遗产调查评估报告 |  |
| 4 | 逢源街道华贵、何家祠片区微改造项目树木保护专章 |  |
| 合计（元） |  |  |

说明：

- 单项报价保留小数点后二位，第三位四舍五入。

- 各项单项报价合计须等于投标总价，不得超过最高限价。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

供应商认为需要提供的资料（如有）