2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房

修缮工程设计服务项目

询比文件

询比单位：广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

询比代理单位：广州市房实建设工程管理有限公司

二〇二五年五月

第一章 询比公告

为顺利开展2025年度荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工作，现广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心拟对2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目进行公开询比，在报价登记并符合资质要求的企业内择优选取服务单位。

一、项目概况

1.询比单位：广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

2.项目名称：2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目。

3.资金来源：总费用预算为95万元，由荔湾区财政安排资金。

4.本项目中选单位数量：1家

5.中选单位中选仅代表获得服务资格，不意味获得具体的服务任务，具体内容以询比单位发出的项目任务为准。

二、服务内容及质量

1.服务期限：自中选之日起，服务期为一年。

2.服务内容：根据广州市荔湾区住房建设和园林局、询比人的要求，对荔湾区辖内房屋抢险工程及拟实施片区范围内直管房的修缮工作，包括但不限于结构改造、结构加固、室内装饰装修改造的工程设计，工作包括但不限于对场地、原建筑物轮廓高度等现场会勘、测绘、施工方案设计、绘制施工设计图纸、施工图审查、出具竣工图及报审、项目建设全过程的设计跟踪配合服务等工作。

3.根据上级政策要求，直管房管理业务将在近期移交至其他单位，届时将暂停本项目内直管房修缮工程设计任务委托，各报价人参与询比报价前请充分考虑。

三、报价及结算方式

1.报价要求：结算下浮率的报价范围为[0%-100%]。报价人根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号），结合企业自身及项目情况自行报价，报价总金额未超过本项目最高报价限价，且为唯一固定报价。服务费报价超过最高报价限价或不在报价范围内报价的将按无效报价处理。本项目服务费报价应包含开展工程修缮设计的工作费用、按询比人要求提供相关资料、税费等全过程服务的所有工作费用，中选单位不得以任何理由向询比人要求追加或补偿费用。

2.服务费计取：

按照《工程勘察设计收费标准.2002年修订本》的收费标准计费。根据我区内房屋、直管房现状，《工程勘察设计收费标准.2002年修订本》内拟定专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0，非保护类建筑附加调整系数为1.0，保护类建筑附加调整系数为1.4。

每宗工程设计任务逐宗按实结算，中选人需提供设计计费的有效依据及计算过程。结算时下浮率（为中选人所报结算下浮率）不变，最终结算金额为每宗设计任务收费乘以（1-下浮率）进行计取。

设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占设计费比例 | 付费时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80% | 交付设计任务，出具施工图设计成果并经询比人验收同意后 | 设计费计算以工程项目预算作为依据 |
| 2 | 20% | 工程竣工出具竣工图纸后 | 设计费计算以第三方结算审核结果为依据 |

- 合同最终支付金额不超过财政安排资金（本项目费用包括完成本合同项下的所有工作内容所需要的直接和间接的一切费用，实际支付的费用以财政核定为准）。若服务时间未满而累计完成任务的服务费用达到或超过合同价的，按合同价包干，总结算价不能超过合同价，已发出的任务均完成后则该服务合同自然终止。

- 风险提示：本项目是荔湾区财政投资项目，按要求须办理项目资金、合同、结算支付等行政审批手续，报价人应对此要求有充分了解，询比人不对因报价人不了解而造成的损失承担责任；

结算方式具体以合同约定为准。

四、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的单位法人证书，按国家法律经营。

2.本项目不接受联合体报价。

3.报价人具备建设行政主管部门颁发的工程设计资质：具备以下①、②、③项设计资质之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计（建筑行业）丙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级或以上资质；

③建筑设计事务所资质。

注：①工程设计资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市[2007]202号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设[2001]178号）、《关于印发〈工程设计资质标准〉的通知》（建市〔2007〕86号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）等相关规定，根据上述文件的要求，报价人需办理企业资质有效期延续的，应当按照相关规定及时办理。

②香港企业独立参加报价的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本询比项目对工程设计资质的要求。

③香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接： http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。香港企业经备案且备案的业务范围满足询比文件要求的，可参与报价。

④外国或澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。香港企业如不单独参加报价，也必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

五、询比文件的获取

1.凡有意参加报价者，请于2025年 5 月 14 日至2025年 5 月 18 日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件，并且向询比代理单位提交报价登记表（详见附件5），报价登记表可通过邮箱发送至询比代理单位。询比代理单位邮箱：43550233@qq.com。

2.询比公告发布时间

发布询比公告开始日期（含本日）为：2025年5 月14 日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2025年5 月18 日；

- 中选通知书的交付

本次的询比项目的中选通知书由广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心通知中选单位领取。报价人中选后需向本项目询比代理公司（广州市房实建设工程管理有限公司）一次性支付招标代理服务费13537.50元。

七、报价文件的递交时间、递交地点和开标时间：

由报价意向人法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书及身份证原件在2025年 5 月 19 日下午 14：30-15：00递交至 广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦2903室，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区住房建设和园林局、广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心对公告及询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

联系人：  陈工

联系电话：  020-81728070

地址：广州市荔湾区芳村大道东170号

询比代理单位：广州市房实建设工程管理有限公司

联系人：  陈工

联系电话：020-83383274

地址：广州市越秀区东风中路318号嘉业大厦2903室

广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

2025年5月14日

第二章 评审办法

一、评选办法

1.本次评选采用综合评分法决定中标。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分。资格性和符合性审查标准如下：

| 序号 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照或各级登记管理机关颁发的单位法人证书，按国家法律经营。 |
| 2 | 本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 报价人具备建设行政主管部门颁发的工程设计资质：具备以下①、②、③项设计资质之一： ①工程设计综合甲级资质； ②工程设计（建筑行业）丙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级或以上资质；③建筑设计事务所资质。 |
| 4 | 所报的结算下浮率为[0%-100%]。 |
| 5 | 报价文件按询比文件的要求编制、签署及盖章。 |

- 2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。询比人根据如下评分标准进行评分，总分为100分，评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序，总得分排名第一的报价人作为中选候选人。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前。评分标准如下：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务项目组织实施方案 | 30分 | 根据各报价人编制的《2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目的组织实施方案》的内容对以下各个方面进行评分，方案内容、针对性，措施的完善程度、可行性，方案内需列明各实施环节所需时间、具体操作方式等。 优：30-21分；良：20-11分；一般：10-1分；无提供得0分。 |
| 2 | 建筑设计项目业绩 | 30分 | 自2022年1月1日至今，报价人承接并已完成砖木结构房屋改钢筋混凝土结构的建筑工程设计项目，每宗5分，满分30分。 注：须同时出具合同关键页复印件、建筑工程设计竣工图纸复印件（竣工图纸至少具有建设单位或监理单位盖章）等证明材料并加盖报价人公章，时间以合同签订日期为准。 |
| 3 | 项目负责人 | 15分 | - 项目负责人具有一级注册建筑师资格证的，得5分。 2、项目负责人具有建筑工程相关专业高级或以上工程师职称的，得5分。 3、项目负责人承接过房屋建筑类工程设计项目业绩的，得5分。 注：报价人需提供相关证明材料复印件并加盖报价人公章，需附项目人员身份证、注册资格证、职称证书、近1个月（须包含2025年4月，且社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章，否则不得分）社保证明等证明材料复印件并加盖报价人公章。设计业绩证明材料须体现上述人员名字或签章，否则无效。 |
| 4 | 项目人员配置情况 | 10分 | 本项目的专业人员配置情况： 1、拟投入本项目的人员4人（含4人）以上的得10分。 注：报价人需提供相关证明材料复印件并加盖报价人公章，需附项目人员身份证、注册资格证、职称证书、近1个月（须包含2025年4月，且社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章，否则不得分）社保证明等证明材料复印件并加盖报价人公章。 |
| 5 | 企业管理体系认证 | 5分 | 报价人同时具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得5分，具有其中2项的得3分，具有其中1项的得1分，未提供的得0分。 注：报价人须提供有效期内并经年检合格的证书复印件并加盖报价人公章，否则不得分。 |
| 6 | 价格部分 | 10分 | 当报价人报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价人报价每高于报价基准价1%，扣1分，每低于1%，扣0.8分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当满足资格性和符合性审查合格条件的报价人的报价位于[0%，20%]区间的报价大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下报价的算术平均值作为报价基准价；当满足资格性和符合性审查合格条件的报价人的报价位于[0%，20%]区间的报价小于5家时，取所有区间中报价的算术平均值作为报价基准价；当满足资格性和符合性审查合格条件的所有报价人的报价均不在[0%，20%]范围，则取下浮率20%作为报价基准价。 2.偏差率=¦报价人报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分） |

注：报价人的得分为各评委的评分的算术平均分（评分如出现小数点，则保留小数点后两位，第三位四舍五入）。中标后，询比人有权核查中选人报价文件中对应的各项原件，如发现存在提供虚假资料情况，询比人有权取消中选人的中选资格。

3.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 报价文件格式

一、报价方式

1.报价人根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015] 299号），结合企业自身及项目情况自行报价，结算下浮率的报价范围为[0%-100%]，报价总金额未超过本项目最高报价限价，且为唯一固定报价。服务费报价超过最高报价限价或不在报价范围内报价的将按无效报价处理。

二、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价单位须提供报价文件一正两副，副本可为正本复印件，一律采用A4纸张，报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描拷贝至光盘（或u盘），纸质版的报价文件应与光盘（或u盘）内的文件内容一致，并装订成册与光盘装入同一个密封袋，在密封袋正面上注明“项目名称”、“报价单位”、“联系人”和“联系方式”等字样，封口须以封条并加盖公章密封，由法定代表人或授权代表人签字，如授权委托的，需同时提交法人授权委托书，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。报价文件所附材料必须清晰。

三、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件（原件，格式详见附件1）；

2.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

3.法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证复印件，如授权委托需提供法定代表人授权委托书（原件）及受托人身份证复印件；

4.承诺书（原件，格式详见附件2）；

5.报价人具备建设行政主管部门颁发的工程设计资质：具备以下①、②、③项设计资质之一： ①工程设计综合甲级资质； ②工程设计（建筑行业）丙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级或以上资质；③建筑设计事务所资质；

6.2022年1月1日至今承接并已完成过的房屋建筑修缮工程设计项目业绩一览表（原件，格式详见附件3）；

7.拟投入本项目人员一览表（原件，格式详见附件4），需附项目人员身份证、资格证或职称证书、近1个月（须包含2025年4月，且社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章，否则不得分）社保证明等证明材料复印件并加盖报价人公章；

8.综合评分表上要求提供的其他材料，如服务项目组织实施方案等材料（复印件）；

9.报价人认为需要提交的其他资料。

以上复印件材料均需盖上报价人公章。

附件1：

2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目

报  价 文 件

报价人：                           （盖单位公章）

地址：

联系电话：

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年       月       日

费用报价表

| 序号 | 项目名称 | 最高报价限价 | 结算下浮率（%） | 是否项目实施全程服务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目 | 950000元 |  | 是 |  |

注：1.“是否项目实施全程服务”栏填写“否”则视为报价人未能实质性响应询比人要约。

2.结算下浮率保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件2：

承诺书

广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

对于贵方　　　　　　　　　　　项目，我方已认真阅读询比文件的全部内容并作出实质性响应，接受询比人的各项要求。如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

- 严格按国家规定做好售后服务工作，认真对待投诉。

- 报价文件中所提供的全部材料均为属实。

- 价格承诺：保证服务价格不低于同期市场价。

- 服务质量按询比人要求。

5、保证不给委托单位的工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）。

以上如有违反，自愿接受相关部门和单位的处理、处罚。

联系电话：

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件3：

2022年1月1日至今承接过的房屋建筑修缮工程设计项目

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托单位联系人电话 | 服务费 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：须附合同关键页复印件、建筑工程设计竣工图纸复印件（竣工图纸至少具有建设单位或监理单位盖章）等证明材料，时间以合同签订日期为准。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件4：

- 拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 职称/资质 | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：上表列出的人员，需附项目人员身份证、注册资格证或职称证书、近1个月（须包含2025年4月，且社保证明须提供加盖社会保险基金管理中心印章，否则不得分）社保证明等证明材料复印件并加盖报价人公章。

附件5

| 报价登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目 |  | 获取文件日期 | 年 月 日 |
| 报价人资料 | 报价单位名称 |  |  |  |  |
|  | 地址（营业执照） |  |  | 邮编 |  |
|  | 项目负责人 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | E--mail （电子文件通过电邮发送） |

- 合同

建设工程年度设计合同

工 程 名 称：    2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目

工 程 地 点：    广州市荔湾区

设计证书等级：   建筑行业建筑工程X级

发   包   人：    广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

设   计   人：    XXXXXXXX

签 订 日  期：    年    月    日

（此页无正文）

发包人（甲方）： 广州市荔湾区房屋管理和住房保障中心

设计人（乙方）：XXXXXXXXXXXX

发包人委托设计人承担2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目所需的全部设计内容 ，工程地点为广州市荔湾区，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本项目的具体情况，双方达成如下协议。

- 本合同签订依据

  - 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

- 设计依据

2.1 发包人给设计人的设计要求

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 相关国家及地方设计标准及规范

- 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则以签署时间在后的为准：

3.1 合同及补充合同

3.2 委托书

3.3 经双方确认进入合同的其他文件

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

4.1 工程名称：2025年荔湾区辖内房屋抢险及直管房修缮工程设计服务项目，按实际发生工程项目名称定义出图

4.2 建设规模：年度项目合同，按单个项目预算价为准；

4.3 设计阶段：概念方案图、施工图；、

4.4 设计内容：根据要求完成直管房修缮工程项目所需的全部设计内容，提供施工期间的设计支持服务、图纸交底及修改、设计变更、设计修改、工程验收及验收资料等；

4.5 服务期限：自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

- 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋查册表 | 1 | 如有则提供 | 提出设计需求二天内 |
| 2 | 房屋测绘图 | 1 |  | 提出设计需求二天内 |
| 3 | 设计需求 | 1 |  | 提出设计需求二天内 |
| 4 | 地质钻探资料 | 1 | 如有则提供 | 提出设计需求二天内 |
| 5 | 有关设计批准文件（含专业主管部门批复文件） | 1 | 如有则提供 | 提出设计需求二天内 |

- 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案规划 | 1 | 各项目的设计方案 | 合同签订且接收设计需求及完整的资料文件之日起5天内 |
| 2 | 施工图 | 4 | 各部分的平面图、立面图、剖面图、大样图、等 | 方案通过之日起10个工作日 |

- 费用

7.1 工程设计费用计算表

| 序号 | 分项名称 | 工程估算投资 （元） | 基价标准 | 计算公式 | 设计费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按实际设计项目非保护类建筑 | 项目预算价 | 4.5% | 工程造价*4.5%*（1-X%)结算下浮率 | 按实结算 |
| 2 | 按实际设计项目保护类建筑 | 项目预算价 | 6.3% | 工程造价*6.3%*（1-X%)结算下浮率 | 按实结算 |
| 备注 | 计费费基价公式：非保护类建筑设计费率=（9/200）*1（专业调整系数）×1（工程复杂程度调整系数）×1（附加调整系数）=4.5%， 保护类建筑设计费率=（9/200）*1（专业调整系数）×1（工程复杂程度调整系数）×1.4（附加调整系数）=6.3% 设计费最终计算：非保护类建筑项目结算价*4.5%*（1-X%） 保护类建筑项目结算价*6.3%*（1-X%） |  |  |  |  |

注：1、本工程设计费收费执行招标报价的设计计价系数，每个项目按实际结算价独立计算

7.2 设计费用支付进度：本合同生效后，设计人提交施工图设计成果并经发包人验收合格后，支付设计费的80%；工程施工完成并验收合格后，支付余下 20%的设计费。见下表

| 付费次序 | 占总设计费% | 计价基准 | 付费时间及条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 设计费的80% | 非保护类建筑项目: 预算造价*4.5%*（1-X%）*80% 保护类建筑项目: 预算造价*6.3%*（1-X%）*80% | 设计方提交了本合同第六条项下的某单个或多个项目的施工图蓝图,并提交完备请款资料之日起10个工作日内支付 |
| 第二次 | 至设计费结算金额的100% | 非保护类建筑项目: 结算造价*4.5%*（1-X%）- 预算造价*4.5%*（1-X%)*80% 保护类建筑项目: 结算造价*6.3%*（1-X%）- 预算造价*6.3%*（1-X%)*80% | 以审定的工程结算价为准计收设计费，并提交完备请款资料之日起10个工作日内支付 |

7.3支付方式

- 若本项目属于财政投资项目的，则甲乙双方同意以财政部门批准及支付为准，设计人提交申请款项同时提交有效发票原件及相关要求的请款资料

2、本工程结算以审核批复的施工结算价为结算依据并经结算终审部门审核。

3、双方委托银行代付代收有关费用。

4、甲方应在收到乙方提交的设计成果10日内组织验收，甲方逾期未组织验收的，自收到之日起10日期满次日起视为通过验收。

- 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1  发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家法规进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限，设计人按合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

8.1.2  发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

8.1.3  在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同,已开始设计工作的设计费协商解决。

8.1.4 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。

8.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计同意，不得严重背离合理设计周期。

8.2  设计人责任

8.2.1  设计人应按国家规定和合同约定进行设计，按合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现8.1.1、8.1.2、8.1.3、规定有关交付设计文件顺延的情况除外），并对提交的设计文件质量负责。设计人未经发包人审批同意，不得擅自接收设计任务，否则，由设计人自行承担责任，发包人不支付相关设计费用。

8.2.2 设计合理使用年限按国家规范。

8.2.3 设计人负责对设计资料进行审查，负责设计联络工作。

8.2.4由于设计人原因，延误了设计文件的交付时间，每延误一天，应按照项目应收设计费的万分之二向发包人支付违约金，且设计人由此须支付的违约金不超过合同总价款的10%。超过 30 天的，发包人有权解除合同，设计人造成发包人损失的，设计人应支付发包人的实际损失。

8.2.5合同生效后，设计人无正当理由要求终止或解除合同，设计人应按合同总价款的20%支付违约金。

8.2.6 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审

查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

8.2.7 设计人提交的设计文件，经发包人审查后，如按合同约定提出的必要

修改，设计人应及时做出修改，且不再另行收取费用。设计人怠于开展修改工作的，经发包人书面催促仍未在通知的时间内完成修改工作的，发包人有权单方解除本合同。

8.2.8 未经发包人书面同意，设计人不得将本合同约定的权利或责任全部或

部分转让予第三方。

8.2.9 设计人对设计出现的遗漏或错误负责修改和补充。设计人怠于开展修改和补充工作的，经发包人书面催促仍未在通知的时间内完成修改工作的，发包人有权单方解除本合同。由于设计人的设计错误造成工程质量事故损失的，设计人除采取补救措施外，应免收损失部分的设计费用，并承担应设计错误造成的损失赔偿责任。

8.2.10 设计人应对其提交的设计成果的完整性、正确性、合法性负责。

8.2.11因违反本合同而需承担的违约金、损失赔偿或罚款等费用，以设计方已实际收取的设计费为限。

- 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

- 违约责任及争端的解决

10.1 设计人违反本合同约定的，发包人有权解除合同，并要求设计人承担赔偿损失的责任。

10.2 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向项目发包人或设计人所在地有管辖权的人民法院提出诉讼。

10.3 本合同按照《中华人民共和国民法典》进行解释。

- 合同生效及其他

11.1 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.3 本合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章即生效，正本一式 陆 份，其中发包人 叁 份，设计人 叁 份，均具同等法律效力。

11.4 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.5 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.6 送达

11.6.1各方确认将本合同列明的地址、信息作为各方之间相关文件、材料往来有效的送达地址和方式。

（1）网络群聊送达

双方在网络平台上创建的工作群聊，作为各方履行本合同过程中相关事宜的对接、沟通平台，加入该群聊的人员均应在加入时，向其他群聊成员陈述自己的身份和职务。以网络群聊送达相关文件、信息的，如不存在文档格式等问题导致无法打开的，发出之时即视为送达。

（2）电子邮箱送达

发包人邮箱：

设计人邮箱：

各方以电子邮箱送达相关文件、材料的，送达方成功发送即视为送达。

（3）邮寄送达

发包人邮寄地址：                     电话号码：

设计人邮寄地址：                     电话号码：

各方以邮寄方式送达相关文件、材料的，受送达方签收即视为送达

11.6.2双方确认将本合同列明的地址、信息作为送达地址，如需变更相关信息应在3日内书面通知另一方，否则应承担由此造成的一切不利后果。

| 甲方：（公章） |  |  | 乙方：（公章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址： |  |  | 地址： |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |  | 委托代理人： |  |
| 电话： |  |  | 电话： |  |
| 传真： |  |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  |  | 账号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |
| 签订日期： | 20 年 月 日 |  |  |  |