荔湾区绿化景观提升规划设计导则

询比文件

询比单位：广州市荔湾区住房建设和园林局

- 询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

二〇二五年五月

目    录

第一章 询比公告	2

第二章 评审办法	5

第三章 报价文件	6

第四章 合同	19

- 第一章  询比公告

为更好地择优选取荔湾区绿化景观提升规划设计导则服务单位，现广州市荔湾区住房建设和园林局进行公开询比，在报名并符合要求的企业内选取一家承办单位，欢迎符合资格条件的意向人报名参加。

一、项目概况

1.询比项目名称：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

2.项目单位：广州市荔湾区住房建设和园林局。

3.建设地点：广州市荔湾区。

4.项目内容：通过现场调研对荔湾区全区的公共绿地现状进行评估，并提出荔湾区景观林营造的系统性建设意见，营造荔湾区干净、整洁、舒适的景观林景观。

5.项目投资及资金来源：暂定估算价21.2436万元，由荔湾区财政资金安排。

二、工作内容、成果要求及服务期限

1.服务内容：通过现场调研对荔湾区全区的公共绿地现状进行评估，并提出荔湾区景观林营造的系统性建设意见，营造荔湾区干净、整洁、舒适的景观。包括但不限于现场调研、现状评估、景观林方案设计及修改、设计跟踪服务、现场指导与监督、施工配合和协助等。

2.成果要求：形成荔湾区绿化景观提升规划设计导则文本。

3.服务期限：自合同签订之日起至合同权利义务完成后为止。

具体的服务内容、成果要求及服务期限以合同相关约定为准。

三、报价人资格要求

1.报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。

2.报价人具有建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或具有风景园林工程设计专项乙级（或以上）资质。

3.报价人拟委派的项目负责人具备风景园林设计专业中级工程师或以上职称。

4.本次询比不接受联合体报价。

四、报价及结算方式

1.最高报价限价：人民币212436.00元（大写：贰拾壹万贰仟肆佰叁拾陆元整）。

2.报价要求：报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。

- 3.结算方式：中选价为合同价，已包含用于评审时发生的含评审费、专家费、专家交通费、宣传、汇报、报建等一切费用、期间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用。上述所列发生的费用，发包人不再另行结算支付。乙方完成本项目方案并通过甲方审核通过后按合同价结清。

结算方式具体以合同约定为准。

五、询比代理服务费及中选通知书的交付

本次的询比代理服务费人民币1700元（大写：壹仟柒佰元整）由中选单位在收取中选通知书时一次性支付给询比代理服务机构。

六、询比文件的获取时间

1.凡有意参加报价者，请于2025年5月20日至2025年5月25日，登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。

2.询比公告发布时间：

发布询比公告开始日期（含本日）为：2025年5月20日；

发布询比公告截止日期（含本日）为：2025年5月25日。

七、报价文件的递交时间和递交地点：

由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书（如有）及身份证原件2025年5月26日上午 9:30—11:30 递交至广州市越秀区东风东路745号东山紫园大厦2003，逾期恕不受理，逾期恕不受理。

八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动，报价人无条件服从，因报价活动产生的费用由报价人自行负责。

九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果，中选公示期为1天。

十、广州市荔湾区住房建设和园林局对询比文件有最终解释权。

十一、本项目中选单位与广州市荔湾区住房建设和园林局签订服务合同，合同文本优先采用有关部门发布的合同示范文本。

十二、联系方式：

询比单位：广州市荔湾区住房建设和园林局

联系人：黄生

联系电话：020-81591403

询比代理单位：广东广招招标采购有限公司

联系人：周工

联系电话： 020-38931902-860

广州市荔湾区住房建设和园林局

2025年5月20日

- 第二章  评审办法

一、评审办法

1.本次评审采用综合评分法。询比人首先审查报价单位的资格性和符合性条件，通过资格性和符合性审查的报价单位的报价文件将进入下一环节的评分（详见附件一：资格性和符合性审查表）。

2.询比人对满足询比文件实质性要求的报价文件，按照询比文件规定的评分标准进行打分，评审过程中如发现存在不满足询比文件实质性要求的报价文件不予评分。

3.评分按照各报价人总得分从高到低排列先后次序。若两家或以上的报价人总得分相同时，则报价部分得分高的排前；若报价部分得分相同，则由报价文件提交顺序较早的排前（详见附件二：综合评分表）。

4.若本项目满足资格性和符合性审查合格条件的报价人不足3家或经评审有效的报价人不足2家，则本次询比失败，询比人将视情况重新组织询比。

- 第三章  报价文件

一、报价文件编制要求

1.报价文件编制规范、签署合格、报价唯一固定、报价无重大漏项及重大不合理。

2.报价文件份数为一式三份原件（正本）。报价文件须用不褪色的黑色墨水书写或打印，报价文件（纸质版）须加盖单位公章后扫描拷贝至u盘，纸质版的报价文件应与u盘内的文件内容一致，并装订成册与u盘装入同一个密封袋。封口须以封条并加盖公章密封，否则报价文件当无效处理。

3.报价文件密封在一个包封内，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙。外包封及报价文件封面应标注“项目名称”、“报价文件”、“联系人”、“联系方式”和“报价单位”等字样。

4.报价文件中的所有材料内容（复印件、截图证明等）须清晰可见，模糊不清晰的则当无效材料处理。报价文件须附上材料目录（附页码）。

二、完整的报价文件至少包括以下内容：

1.报价文件封面（原件，格式详见附件三）；

2.报价表（原件，格式详见附件四）；

3.企业营业执照或事业单位法人证书（复印件）、资质证书及报价人资格要求需要提供的其他文件（复印件，如有）；

4.法定代表人身份证明书（原件，格式详见附件五-5.1）、法人授权委托书（原件，格式详见附件五-5.2，仅限于非法定代表人参加询比活动时提供）；

5.业绩情况汇总表（原件，格式详见附件六），须附业绩证明材料（合同复印件或评分标准要求提供的其他证明文件复印件）；

6.项目负责人及其他人员配备情况表（原件，格式详见附件七），须附项目负责人及其他人员相关证书及社保证明（复印件）；

7.综合评分表上要求提供的其他材料（复印件）；

8.承诺书（原件，详见附件八）；

9.报价人关联企业情况声明（原件，详见附件九）；

10.报价文件电子版（附u盘，报价文件电子版命名格式为“报价人单位名称+项目名称+报价文件”）；

11.其他报价人认为需要提供的资料。

以上复印件材料均需盖上单位公章。

附件：

1.资格性和符合性审查表

2.综合评分表

3.报价文件封面

4.报价表

5.法定代表人证明书、法人授权委托书

6.业绩情况汇总表

7.项目负责人及其他人员配备情况表

8.承诺书

9.报价人关联企业情况声明

附件一

资格性和符合性审查表

项目名称：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

| 序号 | 审查内容 | 报价人1 | 报价人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人具有独立法人资格，持有有效的市场监督（工商行政）管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 2 | 报价人具有建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；或具有风景园林工程设计专项乙级（或以上）资质。 |  |  |  |
| 3 | 报价人拟委派的项目负责人具备风景园林设计专业中级工程师或以上职称。 |  |  |  |
| 4 | 本次询比不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 5 | 报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高报价限价，有效报价下浮率为0%-20%。 |  |  |  |
| 6 | 报价文件内容完整，无重大错漏，并已按询比文件要求签署及盖章。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。

附件二

综合评分表

项目名称：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

| 序号 | 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 企业类似业绩 | 30 | 2021年1月1日至今报价人完成园林绿化类设计项目业绩的，每项得5分，最高得30分。 注：①业绩证明材料需提供合同关键页。②业绩的日期以合同的签订时间为准。③服务内容以合同列明工作内容为准，合同未列明相关内容的，需提供其他可证明材料。未提供不得分。 |
| 二 | 项目负责人 | 15 | 1.获得风景园林或园林类设计正高职称的得10分，获得风景园林或园林类设计副高职称的得5分，获得风景园林或园林类设计中级职称的得2分。本小项最高得10分。 2.2021年1月1日至今参加的园林绿化类设计项目获得国家奖项，每项得3分；获省级奖项，每项得2分；获市级（含副省级）奖项，每项得1分。同一项目只按最高等级单独计分一次不累计记分，本小项最高得5分。 本项累计最高得15分。 ①所提供的投入人员必须为投标单位人员，并提供近3个月（2025年2-4月）有效的参保的社保证明。②需提供职称证书、获奖证书或官方网站上公布的名单截图为证明材料（证明材料需体现项目负责人姓名或有能证明为该人员获奖的相关资料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。未提供不得分。 |
| 三 | 其他主要技术人员（除项目负责人外） | 12 | 配备风景园林设计专业、城市（乡）规划专业、建筑专业、给排水设计专业、电气设计专业、结构专业工程师职称的人员，专业人员配置每配齐一个得2分，本项累计最高得12分。注：①所提供的投入人员必须为投标单位人员，并提供的投入人员必须为投标单位人员，并提供近3个月（2025年2-4月）有效的参保的社保证明。②拟投入本项目的人员需根据上述评分要求提供相应的职称证书的原件扫描件（如电子证照则提供打印件）。 |
| 四 | 企业荣誉 | 18 | 报价人自2021年1月1日至今承接的园林绿化类项目设计获得市级奖项的，每项得1分；获得省级奖项的，每项得2分；获得国家级奖项的，每项得3分。同一业绩的获奖按最高等级计分，按等级最高的6个获奖计算得分。 无或其他情况不得分，本项最高得18分。 注：需提供相关机构颁发的获奖证书或其官方网站上公布的名单截图为证明材料，时间以证书或公布名单载明的时间为准。 |
| 五 | 管理体系认证 | 5 | 报价人具有在有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，齐全得5分，每缺一项扣2分，没有不得分。最高得5分。 |
| 六 | 企业纳税 | 10 | 2021-2023年报价人连续3年获得税务机关“A级纳税人”信用评价，得10分；连续2年获得税务机关“A级纳税人”信用评价，得6分；1年获得税务机关“A级纳税人”信用评价，得2分。本项最高得10分。 注：需提供相关税务机关官网查询结果网页截图或主管税务机关出具的证明，否则不得分，无或其他情况不得分。 |
| 七 | 报价 | 10 | 当有效报价等于报价基准价时，报价得分为10分，报价每高于报价基准价1%，扣1.5分，每低于1%，扣1分，扣至0分为止，计算出报价得分，精确到小数点后两位。 注：1.当有效报价人大于或等于5家时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下有效报价的算术平均值作为报价基准价。当有效报价人小于5家时，取所有入围有效报价的算术平均值作为报价基准价。（保留小数点后二位，第三位小数四舍五入） 2.偏差率=¦有效报价-报价基准价¦/报价基准价*100%（偏差率四舍五入保留2位小数，偏差率不足1%的，按直线内插法计算报价得分）。 |
| 总分 |  | 100 | / |

附件三

正本

荔湾区绿化景观提升规划设计导则

报价文件

报价人：

联系人：

联系电话（固定电话/手机号码）：

年   月   日

附件四

报价表

项目名称：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

| 序号 | 内容 | 最高报价限价 （元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计费 | 212436 |  |  |
| 二 | 总报价（单位：人民币元） |  | 小写： 大写： 报价下浮率： % |  |

注：1.保留小数点后二位，第三位四舍五入。若报价金额与报价下浮率不一致时，以报价金额为准，并修正报价下浮率。

2.报价下浮率=（1-报价/最高限价）*100%

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件五

5.1 法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：       ，性别：     ，年龄：      ，职务：

系      （单位名称）          的法定代表人。

报价人：          （法人公章）

日期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

5.2 法人授权委托书

本人      （姓名）系      （单位名称）          的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改荔湾区绿化景观提升规划设计导则报价文件等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证明

报价人：                  （法人公章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                （签字）

日期：     年    月     日

联系电话：

附委托代理人身份证复印件：

- 附件六

业绩情况汇总表

（20  年1月1日至今）

项目名称：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 合同价 （万元） | 项目类型 | 建设单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

- 附件七

- 项目负责人及其他人员配备情况表

项目名称：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

| 序号 | 职责分工 | 姓名 | 学历 | 职称/注册执业资格 | 证书编号（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 主要经办人员及其他人员配备情况 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：本表后应按综合评分表要求附相关证明文件复印件。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件八

承诺书

本公司承诺本次关于荔湾区绿化景观提升规划设计导则报价文件中所提供的一切材料都是真实、准确且合法有效的，提交本承诺书的前3年内在经营活动中没有重大违法记录，本公司违反上述保证或本承诺陈述与事实不符，经查实，如果中选本公司自愿取消本项目中选资格，并承担由此带来的法律后果。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年______月______日

附件九

报价人关联企业情况声明

（此表为询比报价必填内容）

我公司郑重声明如下：

1、本公司的母公司及控股公司情况：

2、属于同一母公司或同一控股公司的其他公司的情况：

| 母公司及控股公司名称 | 控股（出资）比例（%） |  | 法定代表人 | 联系人及电话 | 公司地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属于同一母公司或同一控股公司的其他公司名称 |  | 法定代表人 |  | 联系人及电话 | 公司地址 |
| …… |  |  |  |  |  |

我公司承诺：如未提供或未如实填写直接上级控股/管理单位和直接下级控股/管理单位，接受本次报价作为否决报价处理。

报价人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

说明：若无关联企业，则在上述表格相关名称栏中填写“无”。

- 第四章 合同

合同编号：

：荔湾区绿化景观提升规划设计导则

委 托方（甲方）：广州市荔湾区住房建设和园林局

受 托方（乙方）：

：2025年    月    日

：广东省广州市

技  术  咨  询  合  同

委托方（甲方）： 广州市荔湾区住房建设和园林局

： 广州市荔湾区信义路21号

：

：

：  广州市荔湾区信义路21号

：

受托方（乙方）：

：

：

：

：

：

：                传        真：

本合同甲方委托乙方就 荔湾区绿化景观提升规划设计导则 进行技术咨询，并支付咨询报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  乙方进行技术咨询的内容、要求和方式：

1.咨询内容：按照技术文件等资料要求，编制荔湾区绿化景观提升规划设计导则，并上报有关部门审批。

2.咨询要求：按国家有关规定以及甲方要求。

3.咨询方式：书面与现场咨询相结合，最终出具书面指导意见并能通过上级有关部门审批要求。

第二条  乙方的义务与责任：

1．乙方向甲方按时交付项目方案文件。

2．乙方对方案中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

3．乙方根据相关单位意见修改荔湾区绿化景观提升规划设计导则。

4．乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第三条  乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术咨询工作：

| 序号 | 阶段 | 工作 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场调研 | 荔湾全区的城市公共绿地情况进行现场踏勘、调研。 | 3工作日 |
| 2 | 收集整理 相关资料 | 总结绿地概况，提出总体思路与布局，明确建设目标与主要任务，并提出乔木种植选址及提升建议。 | 2工作日 |
| 3 | 编制建设 方案 | 1.文本制作：文字编写，分析图制作，文本排版，效果图制作等工作。 2.建设背景编制：对荔湾全区实施乔木景观营造进行分析研究。 3.主题概念策划：策划整个荔湾区景观林营造建设的主题概念，提炼整体特色。 4.提出乔木景观提升等具体策略，并对建设费用进行测算，落实建设蓝图。 | 5工作日 |
| 4 | 修编完善 | 包含文本打印，汇报沟通，补充调研，对编制的导则文件进行修编并进行校对、审核、审定等工作并完善最终成果。 | 5工作日 |

第四条  为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

在合同生效后 3 天内，甲方应向乙方提供下列资料，若不能按时提供资料，则提交成果日期顺延：

1. 提供技术资料：提供本项目所需的建设项目基本资料和数据。

2. 其他：研究过程中需要的其它有关资料，由双方协商解决。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：本合同服务期限内甲方为乙方提供建设项目有关资料与数据及相关文件，并为提供资料数据的真实性和可靠性负责。

第五条  甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1.总费用定为：     元（大写：人民币      ），不含税价为     元（大写：人民币     ），税率为6%，税额为：     元（大写:人民币     ），资金来源为区财政资金。

2．技术咨询报酬由甲方按以下方式支付乙方：

（1）合同签订生效后10日内，甲方支付合同总额的20%作为定金，即    元（大写：人民币     ）；

（2）乙方完成本项目方案并初步通过甲方审核通过后十日内，甲方向乙方支付剩余60%的费用，即     元（大写：人民币     ）。

（3）乙方根据甲方要求修改后并通过甲方或相关部门审核通过，甲方向乙方支付剩余20%的费用，即     元（大写：人民币     ）。

上述条款中的付款时间，均是指甲方为向财政申请支付而办理申请手续的时间，而非指实际付款时间，具体付款时间以财政拨款时间为准，若因财政审批或财政支付程序原因导致支付迟延的，不属甲方违约，乙方对此无异议。

3.双方委托银行代付代收有关费用。

乙方户名、开户银行和账号为：

户    名：

开户银行：

地    址：

账    号：

第六条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条  双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1. 乙方提交技术咨询工作成果的形式：提交荔湾区绿化景观提升规划设计导则。

2. 技术咨询工作成果的验收标准：甲方根据国家有关标准及评审结果对乙方提交的成果进行验收。

3. 技术咨询工作成果的验收方法：乙方完成的方案应通过甲方的评审。

4. 验收的时间和地点：由甲方确定。

第八条  双方确定：

1. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归  甲（甲、双）方所有。

2. 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料所完成的新的技术成果，归 乙（乙、双）方所有。

第九条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1. 负责项目有关事项的联系工作。

2．一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

3. 为联络和送达方便，各自确认的送达地址如下：

甲方确认联系方式详见本合同；

乙方确认联系方式详见本合同。

- 寄往上述地址的有关通知、函件均视为有效送达。任何一方变更送达地址、电话，应在变更当日以书面形式通知对方。任一方提供的地址不确切，或不及时告知变更后的地址、电话，使有关通知、函件、法律文书不能及时送达的，由未及时告示方承担相应的法律后果。

- 采取发送电子邮件、传真、微信的方式送达的，以文书到达对方特定系统日期为送达日期；采取邮寄方式送达的，文件邮寄至指定地址即可，以回执上注明的收件日期为送达日期，拒收或无人签收的以邮件退回日期为送达日期。

第十条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1. 发生不可抗力

第十一条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第     2     种方式处理：

1. 提交  中国广州  仲裁委员会仲裁；

2. 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条  双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下： 无

第十三条  违约责任：

1.甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付咨询服务费，每逾期支付一天（因政府审批导致延期的除外），应承担应付未付技术服务费用金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方收到乙方书面通知后，甲方仍未按书面通知约定时间向乙方支付咨询服务费的，乙方有权解除合同并要求甲方按应付未付技术服务费用的20%支付违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，乙方有权继续追偿。如因政府部门审批迟延导致支付逾期的，甲方不承担违约责任。

2.若项目进行过程中，甲方要求乙方变更业务内容或增加业务内容的，乙方有权要求增加费用并另签补充协议，否则乙方有权暂停下一阶段工作直至双方补充协议生效，增加的费用按合同约定的计价方式计算，若合同未明确约定计价方式的，则由双方协商确定。

3.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件，每延误一天，乙方向甲方支付技术服务总费用的千分之一作为违约金，以上违约金从咨询服务总费用中减扣。延误10天以上，甲方有权解除合同并要求乙方按余下未支付咨询服务费用的20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。非因乙方原因导致的除外。

4.合同生效后，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始履行义务的，不退还甲方已付的定金/预付款；已开始履行义务的，甲方根据乙方已进行的实际工作量按本合同计算方式支付编制费。

5.合同生效后，因乙方自身原因要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金，且退还甲方已支付的其他款项。

6.甲方不得要求乙方进行违反国家法律、法规相关规定的技术服务，否则乙方有权拒绝。

7.甲、乙双方应积极履行合同义务，一方违约应按合同约定承担相应违约责任，同时违约方应承担守约方为维护自身合法权益所支出的全部合理费用，包括但不限于：仲裁费、诉讼费、律师费、保全费、担保保险费、鉴定费、差旅费等。

第十四条  与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以     /    方式确认后，为本合同的组成部分： 无

第十五条  双方约定本合同其他相关事项为： /

第十六条  本合同一式  陆  份（双方各执壹正贰副），具有同等法律效力。

第十七条  本合同经双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字页）

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

法定代表人/委托代理人：                   法定代表人/委托代理人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

电  话：                                   电  话：

2025年   月   日                           2025年   月   日

廉 政 协 议

甲方：广州市荔湾区住房建设和园林局

乙方：

根据国家、省、市有关廉政建设的规定，为做好项目的廉政建设，保障工程建设优质、安全和廉洁，提高建设资金的有效使用和投资效益，双方当事人就加强项目的廉政建设，订立本协议。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行项目一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正，情节严重的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。

1.6  应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人，或在设计文件中对工程设备材料技术要求指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得从事与项目有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与项目有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本协议第1条和第2条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本协议第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本协议执行情况进行检查。

甲方：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年    月    日

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

联系电话：

年     月     日